##### Додаток

##### до рішення _____ сесії                                                                                                   7 скликання Ніжинської міської ради

##### від _____ _______________20__ року

Міська цільова Програма

енергозбереження та енергоефективності на 2016-2020 роки

1.  Паспорт  програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. № 159-р «Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.07.2014 р. № 410 «Про жорстку економію використання коштів державного та місцевого бюджетів», розпорядження виконкому Ніжинської міської ради від 25.07.2014 р. № 131 «Про жорстку економію використання коштів місцевого бюджету м. Ніжина» |
| 3. | Розробник програми | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | управління культури і туризму міської ради |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | управління культури і туризму міської ради |
| 6. | Учасники програми | управління культури і туризму міської ради, краєзнавчий |
| 7. | Термін реалізації програми | 5 років |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | 2016 – 2020 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Міський бюджет міста Ніжина |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, грн., всього, у тому числі: | 829 000 |
| 9.1. | Коштів державного бюджету | - |
| 9.2. | Коштів обласного бюджету | - |
| 9.3. | Коштів місцевих бюджетів | 829 000 |
| 9.4. | Коштів інших джерел | - |
| 9.5. | Кредиторська заборгованість минулих періодів. |  |

- Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма

Питання раціонального використання енергії та впровадження енергозберігаючих заходів на фоні постійного підвищення цін на енергоносії на сьогодні є одним із найбільш актуальних для вирішення у нашому місті.

Істотне зниження енерговитрат може бути досягнуте, коли проблема виділяється в окрему структуровану систему та вивчається всебічно у взаємозв'язках з факторами зовнішнього середовища, встановлюються причини виникнення зайвих енерговитрат та їх джерела, визначаються ключові цілі і виробляються  рекомендації з їх досягнення.

Серед таких проблем є:

- незадовільний стан будівель, експлуатація старих дерев’яних вікон,  невідповідність сучасним нормам конструкцій дверей та стану системи електричного  освітлення будівель, зношеність систем тепло-,  водопостачання та обладнання;

- необхідність у додатковій теплоізоляції елементів конструкції даху будівель та заміні або капітальному ремонту покрівель;

-      постійне зростання вартості енергоресурсів;

- неповне оснащення бюджетних установ та житлового фонду міста засобами обліку та регулювання споживання енергоносіїв.

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері міста, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання.

4. Основні завдання та заходи з реалізації Програми

Програма містить перелік енергозберігаючих заходів, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації в місті державної політики в сфері енергозбереження,  отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

Комплекс  технічних заходів сформований  на базі пропозицій бюджетних установ, управлінь міської ради.

4.1. Поточний ремонт по заміні віконних блоків у 2016 році

| Заклад | Потреба у заміні вікон, шт. | Орієнтовна вартість одного вікна, тис. грн. (в залежності від розмірів) | Загаль на вартість заміни, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Управління культури і туризму | 2 | 4,0 | 8,0 |
| Краєзнавчий музей ім. Івана Спаського | 5 | 4,0 | 20,0 |
| Ніжинська міська централізована бібліотечна система | 10 | 4,0 | 40,0 |
| Ніжинська дитяча хореографічна школа | 16 | 5,0 | 80,0 |
| Ніжинська дитяча музична школа | 10 | 5,0 | 50,0 |
| Ніжинський міський Будинок культури | 4 | 5,0 | 20,0 |
| Разом | 47 | 27,0 | 218,0 |

4.2. Поточний ремонт по заміні віконних блоків у 2017 році

| Заклад | Потреба у заміні вікон, шт. | Орієнтовна вартість одного вікна, тис. грн. (в залежності від розмірів) | Загальна вартість заміни, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Краєзнавчий музей ім. Івана Спаського | 5 | 4,0 | 20,0 |
| Ніжинська міська централізована бібліотечна система | 8 | 4,0 | 32,0 |
| Ніжинська дитяча хореографічна школа | 16 | 5,0 | 80,0 |
| Ніжинська дитяча музична школа | 5 | 5,0 | 25,0 |
| Ніжинський міський Будинок культури | 4 | 5,0 | 20,0 |
| Разом | 38 | 23,0 | 177,0 |

4.3. Поточний ремонт по заміні віконних блоків у 2018 році

| Заклад | Потреба у заміні вікон, шт. | Орієнтовна вартість одного вікна, тис. грн. (в залежності від розмірів) | Загальна вартість заміни, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Краєзнавчий музей ім. Івана Спаського | 4 | 4,0 | 16,0 |
| Ніжинська міська централізована бібліотечна система | 15 | 4,0 | 60,0 |
| Ніжинська дитяча хореографічна школа | 16 | 5,0 | 80,0 |
| Ніжинська дитяча музична школа | 5 | 5,0 | 25,0 |
| Ніжинський міський Будинок культури | 3 | 5,0 | 15,0 |
| Разом | 43 | 23,0 | 196,0 |

4.4. Поточний ремонт по заміні віконних блоків у 2019 році

| Заклад | Потреба у заміні вікон, шт. | Орієнтовна вартість одного вікна, тис. грн. (в залежності від розмірів) | Загальна вартість заміни, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Краєзнавчий музей ім. Івана Спаського | 2 | 4,0 | 8,0 |
| Ніжинська міська централізована бібліотечна система | 10 | 4,0 | 40,0 |
| Ніжинська дитяча хореографічна школа | 16 | 5,0 | 80,0 |
| Ніжинська дитяча музична школа | 3 | 5,0 | 15,0 |
| Ніжинський міський Будинок культури | 3 | 5,0 | 15,0 |
| Разом | 34 | 23,0 | 158,0 |

4.5. Поточний ремонт по заміні віконних блоків у 2020 році

| Заклад | Потреба у заміні вікон, шт. | Орієнтовна вартість одного вікна, тис. грн. (в залежності від розмірів) | Загальна вартість заміни, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ніжинська дитяча хореографічна школа | 16 | 5,0 | 80,0 |
| Разом | 16 | 5,0 | 80,0 |

4.6. Орієнтовний  обсяг  коштів, необхідних для забезпечення досягнення мети програми та визначення джерел фінансування

Загальний обсяг фінансування програми становить 829 000 гривні,   в  тому  числі  за  рахунок  коштів  загального фонду міського  бюджету – 829 000 гривень.

Обсяг фінансування програми уточнюється щороку під час складання місцевого  бюджету  на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику  бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів  програми.

5. Організація управління, координація та контроль за ходом реалізації Програми

Контроль за виконанням цільової програми енергозбереження та енергоефективності на 2016-2020 роки здійснює фінансове управління міської ради, виконавчий комітет  міської ради,  управління культури і туризму Ніжинської міської ради.

Звіти  про виконання Програми надаються виконавцями  щоквартально, до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, головному розпоряднику  бюджетних коштів.

Головні розпорядники  бюджетних коштів звітують про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Фінансове забезпечення здійснюється у межах видатків, затверджених рішенням міської ради "Про міський бюджет м. Ніжина на 2017 рік."

Міський голова 			              Лінник А.В.