Додаток  34

до рішення міської ради

19 сесії VII скликання

від 26 грудня 2016 року

ПРОГРАМА

енергозбереження та енергоефективності

Комунального закладу Міського центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради

на 2017 -2020 р.

Паспорт

Програма енергозбереження та енергоефективності

Комунального закладу Міського центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради на 2017 -2020 р.

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Комунальний заклад Міський центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Закон України «Про енергозбереження » (стаття 6) та відповідні рішення обласної державної адміністрації; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 159-р «Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2001 № 241 «Про використання бюджетних асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки»; Указ Президента України від 16.06.1999 № 662/99 «Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та державними підприємствами»; Указ Президента України від 28.07.2008 № 679/ 2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів». Наказ від 17.03.2009 № 33 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання ресурсів «Про затвердження Методики галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання». |
| 3 | Розробник програми | Комунальний заклад МЦФЗ «Спорт для всіх» |
| 4 | Співрозробники програми | - |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Комунальний заклад МЦФЗ «Спорт для всіх» |
| 6 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Відділ з питань фізичного культури та спорту |
| 7 | Учасники програми | Відділ інвестиційної діяльності та розвитку інфраструктури виконавчого комітету Ніжинської міської ради, Відділ з питань фізичної культури та спорту |
| 8 | Терміни реалізації програми | 2017 - 2020 роки |
| 8.1 | Етапи виконання програми |  |
| 9 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Кошти міського бюджету та інші джерела не заборонені законодавством |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | Всього : 3 901 000, 00 грн. |
| 10.1 | кошти міського бюджету | 3 901 000,00 грн. |
| 10.2 | кошти інших джерел | - |

І. Проблема,  на  розв’язання  якої  спрямована  програма

Основними  проблемами,  що стримують розвиток спортивної інфраструктури міста є :

- неефективне використання енергоресурсів;

- недостатньо належні умови для занять масовою фізичною культурою та спортом  в спортзалі за адресою: вул. Прилуцька, 156.

- відсутність енергоефективного обладнання в спортивній залі за адресою: вул. Прилуцька, 156.

- невідповідність вимог до сучасних спортивних об’єктів.

ІІ. Мета програми:

-     підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів.

ІII. Обґрунтування шляхів  і  засобів  розв’язання  проблеми, обсягів та джерел фінансування, сроки виконання Програми

- прийняття Програми  енергозбереження та енергоефективності Комунального закладу Міського центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх», диктується необхідністю створення матеріально-технічної бази спортивного залу за адресою: вул. Прилуцька,156, що вирішує основні принципи державної політики в сфері фізичного виховання підростаючого покоління та  Законів України, Указів Президента, Розпоряджень, та Постанов Кабінету Міністрів України щодо енергозбереження та  ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»;

- становлення спортзалу за адресою вул. Прилуцька, 156, як центру розвитку спорту в місті та області;

- участь у змаганнях усіх рівнів;

- створення належних умов для навчально-тренувальної роботи;

Обсяги фінансування:

1-й етап 2017 рік: - 1 649 000,00 грн.

- утеплення та встановлення вікон – 329 000,00 грн.,

- модернізація систем освітлення – 50 000 грн.;

- реконструкція, ремонт та модернізація всіх інженерних мереж спортзалу – 1 000 000,00 грн.,

- встановлення обладнання з використанням альтернативних джерел енергії для потреб спортзалу – 270 000,00 грн.;

2-й етап 2018 рік: - 1 760 000,00 грн.

- встановлення системи вентиляції – 1 180 000,00 грн.;

- модернізація, реконструкція, утеплення стін фасаду – 580 000,00 грн.;

3-й етап 2019 рік – 432 000,00 грн.:

- модернізація, реконструкція, утеплення і ремонт покрівель дахового перекриття;

4-й етап 2020 рік – 60 000,00 грн.:

- встановлення приладів погодного регулювання подачі теплоносія

Загальна сума становить 3 901 000, 00 грн.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел не заборонених законодавством України.

IV. Перелік завдань програми та результативні показники

Основні завдання програми:

-    підвищити енергоефективність та зменшити  споживання енергоресурсів;

- створити належні умови для занять масовою фізичною культурою та спортом в спортзалі за адресою: вул. Прилуцька, 156.

- розвиток спортивної інфраструктури Міського центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх»

Виконання Програми дасть можливість:

- зберегти цілісність споруди комунальної власності громади міста Ніжина.

- підвищити рівень забезпечення матеріально-технічної бази  Міського центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх»;

- збільшити кількість бажаючих займатися спортом в спортзалі за адресою: вул. Прилуцький 156 , тим самим підвищити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в місті, активного дозвілля молоді.

V. Напрями діяльності та заходи програми

Основними напрями програми є:

- створення комплексної системи енергозбереження та енергоефективності спортзалу за адресою: вул. Прилуцька ,156.

- створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми забезпечується органами виконавчої влади за рахунок коштів міського бюджету з урахуванням його можливостей у  бюджетному році в межах асигнувань, передбачених  на Програму.

Організація виконання Програми здійснюється Міським центром фізичного здоров’я «Спорт для всіх».

Звіт про виконання програми надається відповідальним виконавцем щоквартально до 4-го числа місяця, наступного за звітним кварталом головному розпоряднику бюджетних коштів. Виконавець надає звіт про виконання програми щоквартально до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, фінансовому управлінню Ніжинської міської ради відділу економіки виконавчого комітету Ніжинської міської ради. Відповідальні виконавці звітують про виконання програми на сесії міської ради за підсумками року.

Міській голова 								А.В. Лінник