|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми за \_2018 рік\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_1216010\_\_ |  | \_\_\_Управління ЖКГ та будівництва ніжинської міської ради\_\_\_ |
|  | КВК |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | \_\_1216010\_\_ |  | \_\_\_ Управління ЖКГ та будівництва ніжинської міської ради \_\_ |
| 2. | КВК |  | найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | \_\_1216011\_\_  КПКВК |  | \_\_\_Міська цільова програма « **Капітального ремонту житлового фонду м.Ніжина на 2018 рік»**  затверджена рішенням 34 сесії VII скликання, сесії №5-34/2017 від 21 грудня 2017р \_ |
|  |  |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

До складу заходів Програми враховуються всі роботи з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, які передбачені Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 р. № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд».

Програма капітального ремонту житлового фонду міста Ніжина здійснюється з метою:

- Реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста;

- Забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства міста.

- Забезпечення необхідних умов для проживання людей та поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг.

- Забезпечення безперебійної роботи внутрішньо будинкового інженерного обладнання, додержання санітарно-технічних і протипожежних норм.

- Покращення фізичного стану житлового фонду міста, впровадження проектів теплосанації

- Збереження житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання коштів.

- забезпечення надійної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання;

- створення передумов для проведення ефективних заходів з попередження та недопущення аварійних ситуацій у ліфтовому господарстві міста шляхом своєчасного проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках;

- забезпечення мешканців багатоповерхових житлових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності;

- створення умов для оновлення, удосконалення ліфтового господарства;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | Усього | у тому числі | | | |
| держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел | держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Керуюча компанія «комунального підприємства «Північна»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Капітальний ремонт (заміна вхідних дверей)** |  | **37764** |  |  | **18882,00** | **18882** | **37764** |  |  | **18882,00** | **18882** | *Капітальний ремонт (заміна вхідних дверей*  *3 шт)* |
|  | вул.Космонавтів б.42, під.№5 |  | 12672 |  |  | 6336,00 | 6336 | 12672 |  |  | 6336,00 | 6336 | вул.Космонавтів б.42, під.№5-1шт |
|  | вул.Прилуцька б.124 під.№2 |  | 14592 |  |  | 7296,00 | 7296 | 14592 |  |  | 7296,00 | 7296 | вул.Прилуцька б.124 під.№2-1шт |
|  | вул.Богуна б.47, під.№1 |  | 10500 |  |  | 5250,00 | 5250 | 10500 |  |  | 5250,00 | 5250 | вул.Богуна б.47, під.№1-1 шт |
|  | **Капітальний ремонт віконних блоків** |  | **131760** |  |  | **65880,00** | **65880** | **131760** |  |  | **65880,00** | **65880** | *Капітальний ремонт віконних блоків 48шт* |
|  | вул.Космонавтів б.50/3, під.№3,2,1 |  | 34800 |  |  | 17400,00 | 17400 | 34800 |  |  | 17400,00 | 17400 | вул.Космонавтів б.50/3, під.№3,2,1 8 шт |
|  | вул.Прилуцька б.150/1 під.№2 |  | 17400 |  |  | 8700,00 | 8700 | 17400 |  |  | 8700,00 | 8700 | вул.Прилуцька б.150/1 під.№2 24 шт площа 20,52м2 |
|  | вул.Прилуцька б.164 під.№2 |  | 18600 |  |  | 9300,00 | 9300 | 18600 |  |  | 9300,00 | 9300 | вул.Прилуцька б.164 під.№2 4вікна площа 6,86м2 |
|  | вул.Прилуцька б.164 під.№3 |  | 24240 |  |  | 12120,00 | 12120 | 24240 |  |  | 12120,00 | 12120 | вул.Прилуцька б.164 під.№3 4 вікна площа 6,54м2 |
|  | вул.Прилуцька б.158 під.№1 |  | 21000 |  |  | 10500,00 | 10500 | 21000 |  |  | 10500,00 | 10500 | вул.Прилуцька б.158 під.№1- 4 вікна площа-7,264м2 |
|  | вул.Прилуцька б.150/1 під.№3 |  | 15270 |  |  | 7860,00 | 7860 | 15270 |  |  | 7860,00 | 7860 | вул.Прилуцька б.150/1 під.№3- 4 вікна площа-5,5 м2 |
|  | **Ремонт покрівлі** |  | **6158,4** |  |  | **4898,00** | **1261,2** | **6158,4** |  |  | **4898,00** | **1261,2** | *Ремонт покрівлі 230 м2* |
|  | вул.Космонавтів б.49 п.№2 |  | 6158,40 |  |  | 4898,00 | 1261,20 | 6158,4 |  |  | 4898,00 | 1261,2 | вул.Космонавтів б.49 п.№2 площа-70м2 |
|  | Капітальний ремонт фасаду |  | 141556,8 |  |  | 99414,00 | 42142,8 | 141556,8 |  |  | 99414,00 | 42142,8 | Капітальний ремонт фасаду |
|  | вул.Космонавтів б.46 |  | 139411,2 |  |  | 99414,00 | 42142,8 | 139411,20 |  |  | 99414,00 | 42142,8 | вул.Космонавтів б.46- виконано на площі160 м2 |
|  | **Капітальний ремонт системи водопостачання** |  | **13676,4** |  |  | **9339,00** | **4338** | **13676,4** |  |  | **9339,00** | **4338** | *Капітальний ремонт системи водопостачання107 м2* |
|  | вул.Космонавтів б.46 |  | 13676,4 |  |  | 9339,00 | 4338 | 13676,4 |  |  | 9339,00 | 4338 | вул.Космонавтів б.46 прокладення трубопроводів на площі 107м2 |
|  | **Капітальний ремонт навісу над входом в під`їзд** |  | **6506,4** |  |  | **3732,00** | **2775** | **6507** |  |  | **3732,00** | **2775** | *Капітальний ремонт навісу над входом в під`їзд 6,19 м2* |
|  | вул.Прилуцька б.164, під.№2 |  | 6506,4 |  |  | 3732,00 | 2775 | 6507 |  |  | 3732,00 | 2775 | вул.Прилуцька б.164, під.№2 улаштування покриття площа 6,19м2, |
|  | ***Всього по КК КП Північна*** |  | ***295278*** |  |  | ***202 142*** | ***93 136*** | ***295 278*** |  |  | ***202142*** | ***93 136*** |  |
|  | **Комунальне підприємство «Служба Єдиного замовника»** | | | | | | | | | | | | |
|  | Капітальний ремонт житлового фонду | КП «СЄЗ»  2018 рік | 1312226 | - | - | 1063226 | 249000\* | 1312226 | - | - | 1063226 | 249000 | Додаток 1 |
|  | Всього |  |  |  |  | 1265368 |  |  |  |  | 1265368 |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |
| 1390,00 |  | 1390,00 | 1265,368 |  | 1265,368 | -124,632 |  | -124,632 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |