Додаток 1

**Стан виконання міської цільової програми**

**«Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами м. Ніжина, розвитку та збереження зелених насаджень на 2018рік»**

***Завдання 1. Санітарне утримання та благоустрій площ загального користування міста***

Для виконання даного завдання міської цільової програми комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» протягом 2018 року через казначейську мережу отримало 3824,030 грн. бюджетних коштів, для фінансування витрат на оплату праці, в т.ч. ЄСВ в сумі 3040,036 тис. грн. , витрат на придбання паливо – мастильних матеріалів в сумі 660,844 тис. грн., витрат на придбання запасних частин на транспортні засоби - 82,027 тис. грн. та витрат на придбання інвентарю та спецодягу – 41,123 тис. грн.

Для виконання даного завдання підприємство працювало в кількох напрямках:

* Ручне прибирання вулиць міста,
* Догляд за зеленими зонами парків і скверів;
* Підготовка теплиць, підготовка та вирощування розсади, копання клумб, завоз землі, внесення добрив, посадка розсади (квітів), догляд за клумбами;
* Санітарна очистка контейнерних майданчиків;
* Механізоване літнє і зимове прибирання.

Загальна площа міста, яку утримували в належному санітарному стані працівники КП ВУКГ протягом року склала - 466161 м2, , в т.ч. парки і сквери – 118081 м2, ліс – 166860 м2 (Додаток 1 а).

Для виконання робіт з ручного прибирання вулиць міста програмою передбачалось залучення на протязі року 1 майстра із посадовим окладом – 6766,00 грн., і 46 прибиральників територій вулиць міста з тарифною ставкою – 4006,00 грн. Але у зв’язку з неможливістю укомплектувати штат прибиральників, у програму були внесені зміни на зменшення їх кількості до 28 чол. з оплатою праці 5100,00 грн. з 01 серпня 2018 року.

У зв’язку з тим, що у зоні обслуговування підприємства перебуває ліс, який постійно доглядається від несанкціонованого спилювання дерев, прибирання в залежності від забруднення в програму додатково був включений лісник з оплатою праці – 5006,00 тис. грн.

Попри збільшення оплати праці для прибиральників, середньооблікова їх кількість протягом року склала – 26 чоловік.

Парки і сквери планувалось утримувати 1 майстром і 4 робітниками з благоустрою.

Фактична кількість працівників, які виконували дані роботи склала 1 майстер і 3 робітника з благоустрою.

В літній період прибиральники і робітники з благоустрою виконували роботи з прибирання вулиць, парків і скверів від змету і сміття, очищення урн, збирання на зеленій зоні паперу, гілок, тощо. В зимовий період проводилось очищення урн, прибирання випадкового сміття, очищення тротуарів від снігу, посипання піщано – сольвою сумішшю тротуарів, тощо.

Для підготовки теплиць, підготовки та вирощування розсади комунальним підприємством залучався 1 агроном з лютого по березень (січень перебував у відпустці), додатково з квітня залучалися робітники зеленого будівництва для копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади (квітів) та догляду за клумбами. Восени прибиралися клумби. В грудні працівники не були залучені до вище вказаних робіт. Планова кількість робітників 1 агроном і 4 робітника зеленого будівництва, фактично – 1 агроном, і 4 робітника в літній період, 2 – навесні і восени.

Площа клумб, яка утримувалась працівниками – 3124,76 м2 (Додаток 2а.)

Для санітарної очистки контейнерів планувалось залучити 10 прибиральників, фактично було залучено протягом року 9 чол. В обов’язки прибиральників входило підмітання території на території майданчика після вилучання відходів з контейнерів сміттєвозами. Загальна кількість контейнерних майданчиків по місту Ніжину, яка підпадала в зону обслуговування даних прибиральників станом на 01.01.2019 р. склала – 267 шт.

Механізоване літнє і зимове утримання доріг також поділялося на кілька видів робіт, а саме:

* щоденне прибирання сміття, в літній період – вуличного змету, в зимовий період - розвезення піщано – сольової суміші;
* полив вулиць – в літній період;
* зимове утримання доріг.

Для щоденного утримання доріг планувалось залучення 2 водіїв автотранспортного засобу ГАЗ 53 та 4 вантажників. Фактично протягом року працювало - 5 чоловік – 2 водія і 3 вантажника. Загальна протяжність вулиць, з яких прибиралось сміття, в літній період – вуличний змет, в зимовий період - розвезення піщано – сольової суміші наведено в Додатку 1в. В день – здійснювалося 1 – 2 ходки.

Протягом року було вивезено вуличного змету і сміття – 1103,2 т. Сплачено за кошти підприємства екологічного податку – 49,6 тис. грн., понесені витрати підприємством на захоронення – 90,2 тис. грн. грн.

Полив вулиць (Додаток 1г) проводився двома водіями – поливо мийної машиною ЗІЛ 130 ПМ і комбінованої дорожньою машиною на базі шасі МАЗ 5550С3 (відповідно планованої кількості) протягом періоду травень – серпень 2018 р. (2 – 4 дня в місяць) .

Для утримання доріг в зимовий період ( очищення доріг від снігу, посипання піщано – сольовою суміші, вивезення снігу залучаються автогрейдер ДЗ 143, снігоочищувач КРАЗ 255Б1, трактор Т – 150К, трактор КИЙ, трактор Т-25, екскаватор – навантажувач JCB, поливо – мийна машина ПМ – 130 КО – 002, спеціалізований самоскид МАЗ 5550С3, самоскиди КАМАЗ – 2 шт. згідно програми і додатково був залучений транспортний засіб – самоскид ЗІЛ – 130 для вивезення снігу, (піскорозкидач ПР – 130 КО 713 для посипання суміші не використовувався.

Планована чисельність працівників для даних видів робіт – 11 чол., фактична чисельність – 11 чол.

Загальна протяжність вулиць, які утримувались підприємством взимку (очищення снігу, посипання сумішшю тощо) - 200 км. Перелік вулиць, які очищувались від снігу в першочерговому порядку наведені в Додатку 1 д. Решта вулиць очищувались в порядку замовлень від мешканців міста.

Залучення вище вказаного персоналу до робіт з благоустрою, дозволило утримувати місто протягом року в санітарно належному стані.

***Завдання 2. Утримання сміттєприймальних пунктів***

На виконання вимог п. і) ст. 32 Закону України «Про відходи» яким з 1 січня 2018 року, щодо заборони захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів, в м. Ніжині активно впроваджувалась система роздільного збирання відходів, розміщуючи на контейнерних майданчиках клітки – контейнери для роздільного збирання відходів за ресурсоцінними компонентами.

Для впровадження даного завдання комунальне підприємство за бюджетні кошти утримувало 21 приймальника побутових відходів, один з яких отримував доплату за виконання обов’язків майстра, що передбачено програмою і отримало через казначейську мережу 1212,048 тис. грн. бюджетних коштів, для фінансування витрат на оплату праці, в т.ч. ЄСВ.

До жовтня 2018 року 11 приймальників (з них 1 на час лікарняних та відпустки основних працівників) працювали на сміттєприймальних пунктах, що знаходяться за адресами: 3- й мікрорайон, вул. Об’їжджа, 120 а, вул. Покровська, 11, вул. Шевченка, 16б, вул. Шевченка, 124в і які забезпечували дотримання санітарного стану на територіях сміттєприймальних пунктів та 10 приймальників на сміттєсортувальному пункті за адресою: вул. Прилуцька, 89 а., які сортували відходи, що вибиралися з кліток – контейнерів, які розміщені по місту.

З жовтня 2018 року на підставі рішення Ніжинської міської ради № 29-41/2018 від 08 серпня 2018 року «Про передачу в господарське відання нежитлових приміщень, розміщених за адресою: м. Ніжин, вул. Космонавтів, 45 а», до штату КП «ВУКГ» були переведені працівники КП «КК Північна» в кіл – ті 2 чол., які фактично збільшили кількість працівників по утриманню в належному санітарному стані сміттєприймальних пунктів до 13, і зменшили кількість працівників, які займались безпосередній сортуванням відходів до 8 чол. і фінансувалось з міського бюджету..

Протягом 2018 року було відсортовано і реалізовано 312,3 т. на суму 870,4 тис. грн., в порівнянні з 2017 р. виручка в якому становила – 529,3 тис. грн. Фактично повноцінний роздільний збір був запроваджений з серпня – вересня 2017 р. і середньомісячна виручка - 77,4 тис. грн. В 2018 році середньомісячна - 72,5 тис. грн. Суттєвим аспектом, який вплинув на зниження прибутковості по роздільному збору відходів в 2018 році є зменшення вартості вторинної сировини на ринку, а саме макулатура з 2,70 до 2,00 грн., ПЕТ пляшка – з 9,60 грн. до 7,70 грн., поліпропілен - з 2,52 грн. до 2,10 грн. Це пов’язано з тим, що вітчизняні підприємства – переробники почали масово споживати відходи з країн зарубіжжя, які є дешевшими.

Але, незважаючи на зменшення прибутковості даних робіт, соціальний і екологічний ефект дуже великий, а саме:


1. м. Ніжин виконую закон України «Про відходи»;
2. населення міста усвідомлює, що відходи необхідно відсортовувати;
3. зменшилась кількість відходів, що захороняється на полігоні;
4. зменшились витрати на захоронення на 45,9 тис. грн;
5. покращився санітарно-епідемічний стан в місті.

***Завдання 3. Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом***

З метою виконання заходів Програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами м. Ніжина, розвитку та збереження зелених насаджень на 2018 рік.» для забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом утримання вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, вирубки дерев, висадки квітів, очистки озера, вивозу сміття, підготовки теплиць, підготовки та вирощування розсади, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди та утримання робітників сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» підприємство за бюджетні кошти утримувало протягом року 17 осіб з 0,5 посадового окладу і 1 особа – 100 % .

Для виконання даного заходу підприємством було використано 1151,947 тис. грн. на оплату праці, в т. ч. ЄСВ.

Аналіз залучення посадових осіб до фінансування через казначейську мережу



Кількість залучених посадових осіб відповідає міжгалузевим нормам для фактичної чисельності залучених робітничих професій.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 1а  ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ, ПАРКІВ і СКВЕРІВ  що прибирались вручну по місту Ніжину в 2018 рік   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Найменування вулиць** | **Класність території** | **Площа** | |  | 2 | 3 | 4 | | 1 | Шляхопровід, тротуар/права і ліва сторона, до повороту на Вокзал | ІІ | 3600 | | 2 | Вул. Яворського від вул. Батюка до вул. Набережна | ІІІ | 1680 | | 3 | Вул. Небесної сотні, Інститутський міст, з’їзд з мосту, пішохідні доріжки мосту та тротуари до монументу Вічного Вогню | ІІІ | 3050 | | 4 | Сквер ім. Гоголя, очистка пішохідних доріжок до чагарнику, очистка тротуарних плит, очистка від опалих гілок, прибирання сміття | ІІ | 11000 | | 5 | Сквери Б.Хмельницького, М.Заньковецької, очистка пішохідних доріжок до чагарнику, прибирання сміття | ІІ | 12181 | | 6 | Вул. Братів Зосим від вул. Небесної Сотні до вул. Московська | ІІ | 870 | | 7 | Вул. Батюка від кафе «Вітамінний бар» до пам’ятника Центральної Площі ім.І.Франка | ІІ | 1240 | | 8 | Вул. Набережна від мосту базарного до мосту Інститутського, дві автобусні зупинки, тротуар, зелена смуга вздовж тротуару, тротуар з боку приватних будинків | ІІ | 2960 | | 9 | Вул. Набережна від Інститутського мосту до газового мосту, дві автобусні зупинки, стоянка на розі вулиць Набережна-Шевченка | ІІ | 2650 | | 10 | Вулиця Гоголя від пл. Івана Франка до скверу Лисянського, тротуари з обох сторін, прилегла територія до стендів міськвиконкому | ІІ | 2240 | | 11 | Вул. Гоголя,від скверу Лисянського включаючи сквер ім. Лисянського до вул. Яворського | ІІ | 3200 | | 12 | Вул. Гоголя, від вул. Яворського до пл. Заньковецької, включаючи сквер Л. Губіної | ІІ | 5900 | | 13 | Вул. Покровська, від Черевичок до мосту, ліва і права сторона /,дві автобусні зупинки по вул. Василівська | ІІ | 3700 | | 14 | Вул. Овдіївська, від пл. Франка до магазину «Майстер і Маргарита» | ІІ | 1520 | | 15 | Вул. Московська, від світлофора біля мосту базарного до світлофора біля ЗОШ № 10 дві сторони | ІІ | 6000 | | 16 | Вул. Московська, від повороту вул. Гоголя до повороту по вул. Набережна сторона банку Аваль | ІІ | 1300 | | 17 | пл. Заньковецької від автобусних зупинок до Черевичок по вул. Покровська, тротуари і зелена зона | ІІ | 2700 | | 18 | Провулок Урожайний, від автостанції, з автобусними зупинками ТПО по Шевченка | ІІ | 1840 | | 19 | Вул. Шевченко, від пл. Івана Франка до вул. Червонокозача, обидві сторони тротуару і зелена зона | ІІ | 5600 | | 20 | Вул. Шевченко, від вул. Козача до вул. 8-го Березня, обидві сторони тротуар під парканом, автобусна зупинка "Парк ім. Т.Г.Шевченка" | ІІ | 5400 | | 21 | вул. Шевченка, від вул. 8-го Березня до будівлі Суду, права і ліва сторона до суду, автобусна зупинка, тротуари і зелена зона | ІІ | 7100 | | 22 | вул. Шевченка, від суду, до вул. Синяківська права і ліва сторона, від гастроному «Ювілейний» до вул. Синяківська, дві автобусні зупинки | ІІ | 3200 | | 23 | Пл.Франка, стоянка біля магазину «Прогрес», тротуари, , територія біля виконкому, тротуар/ ліва сторона, клумби, зупинка автобусу 13,12, 14, зупинка автобусу 3, 9 | ІІ | 6590 | | 24 | площа біля Спасо-Преображенської церкви, | ІІ | 2500 | | 25 | Сторона базару, від вул. Гоголя» до мосту по вул. Московська | ІІ | 1600 | | 26 | Вул. Кушакевичів ( колишня вул. Лащенка), зелена зона і тротуари вздовж парку | ІІІ | 3800 | | 27 | Площа Гоголя, територія пам’ятника «Слави», біля педуніверситету, тротуари прилеглі, територія біля санстанції | ІІ | 11960 | | 28 | Вул. Шевченка, від мосту по вул. Воздвиженська, ліва і права сторона, до пл. Франка | ІІ | 4000 | | 29 | Вул. Незалежності від вул. Синяківська до вул. Корчагіна (ліва сторона) | ІІ | 6400 | | 30 | Вул. Незалежності від вул. Синяківська до вул. Корчагіна (права сторона) | ІІ | 6400 | | 31 | Вул. Амосова до будівлі магазину «Магніт» | ІІ | 1230 | | 32 | вул. Набережна-Вороб'ївська тротуар, зелена зона | ІІ | 1320 | | 33 | Центральна алея, від вул. Синяківська до в/ч 4558, Пам’ятник «Афганцям» польське кладовище | ІІ | 8500 | | 34 | коло, навколо пам’ятника Танк по вул. Московська, дві автобусні зупинки по вул. Московський | ІІ | 500 | | 35 | Вул. Шевченко, від вул. Синяківська до вул. Об’їжджа, права сторона, автобусна зупинка, тротуар і зелена зона | ІІІ | 2400 | | 36 | Вул. Шевченко, від вул. Синяківська до вул. Об’їжджа, ліва сторона, автобусна зупинка, тротуар і зелена зона | ІІ | 2400 | | 37 | Вул. Успенська від поліклініки до вул. Купецька, тротуари і зелена зона | ІІІ | 2200 | | 38 | Вул. Воздвиженська, початок газового мосту /ліва сторона/ до повороту до стадіону «Спартак» | ІІ | 1470 | | 39 | Вул. Воздвиженська, початок газового мосту /права сторона/ до повороту до стадіону «Спартак» | ІІ | 1470 | | 40 | Вул. Прилуцька від зупинки «Заводська» до знаку «Ніжин» | ІІ | 1830 | | 41 | Носівський шлях, тротуар до гуртожитків | ІІ | 660 | | 42 | Спуск з шляхопроводу, Привокзальна площа | ІІ | 5500 | | 43 | Вул. Шевченка від «Велмарт» до зупинки «Молодіжна» | ІІ | 2880 | | 44 | Вул. Шевченка від зупинки «Молодіжна» до вул. Об’їжджа | ІІ | 3120 | | 45 | Парк по вул. Незалежності «Ветеран» | ІІ | 14500 | | 46 | 3-ій Мікрорайон від вул. Об’їжджа до парку Чорнобильців, Польське кладовище | ІІ | 2170 | | 47 | Парк Чорнобильців | ІІ | 9700 | | 48 | Вул. Василівська від зупинки «Ринок» до повороту на вул.Франка | ІІ | 2200 | | 49 | Вул. Франка від вул. Василівська до вул. Л.Губіної, тротуар одна сторона | ІІ | 2200 | | 50 | Вул. Синяківська від вул. Шевченка до вул. Незалежності | ІІ | 3200 | | 51 | Вул. Б. Хмельницького, тротуар зелена зона | ІІ | 15500 | | 52 | Вул. Червонокозача від вул. Шевченка до перехрестя біля буд. 26 | ІІ | 840 | | 53 | Сквер Театральний | ІІ | 20700 | | 54 | Графський парк | ІІ | 50000 | | 55 | Вул. Купецька від вул. Василівська до вул. Весняна, площа біля Покровської церкви, частина вул. Миколаївська, частина вул. Енгельса | ІІ | 3400 | | 56 | Вул. Гребінки | ІІ | 1280 | | 57 | Борзнянський шлях від танку до молокозаводу | ІІ | 4360 | | 58 | Вул. Батюка включаючи зону пам’ятника Б.Хмельницькому до повороту на вул. Яворського | ІІ | 1590 | | 59 | Ліс | ІІ | 166860 | |  | Разом |  | 466161 |   Додаток 1 б  ПЕРЕЛІК КЛУМБ   |  |  |  | | --- | --- | --- | | міста Ніжина, що утримувались в 2018 р. працівниками КП ВУКГ | | | |  |  |  | | № п/п | Найменування місця розташування | Площа, м2 | | 1 | Площа ім. Івана Франка (навколо виконкома) | 238.54 | | 2 | Площа ім. Івана Франка (поряд із закладом швидкого харчування Фреш) | 62.30 | | 3 | Перетин вулиць Батюка і Кушакевичів | 26.67 | | 4 | вул. Батюка (поряд з Ніжинським краєзнавчим музеєм ім. І. Спаського, художній відділ) | 12.56 | | 5 | Будинок культури | 185.55 | | 6 | Пам'ятник Л.Губіної | 23.00 | | 7 | Парк Гоголя | 201.00 | | 8 | вул. Гоголівська (поряд з УПСЗН) | 60.36 | | 9 | вул. Гоголівська (пам'ятник Небесної сотні) | 136.71 | | 10 | Парк Лисянського | 501.50 | | 11 | Графський парк | 575.60 | | 12 | Пам'ятний знак "Танк" | 167.24 | | 13 | вул. Московська (поряд з МРЕВ) | 6.00 | | 14 | вул. Московська (поряд зі Спасо-преображенською церквою) | 21.33 | | 15 | вул. Московська (поряд зУЖКГ та Б) | 14.00 | | 16 | Пам'ятний знак "Вічний вогонь" | 28.28 | | 17 | вул. Об'їжджа (пам'ятник Афганцям) | 114.83 | | 18 | Польське кладовище | 67.54 | | 19 | вул. борзнянський шлях (поряд із Цегляним заводом) | 30.75 | | 20 | Бульвар Шевченко | 554.20 | | 21 | Пам'ятний знак "Огірок" | 96.80 | |  | Разом | 3124.76 | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Додаток 1в

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ,

з яких щоденно в 2018 році вивозилось сміття, влітку - вуличний змет,

взимку – розвезення піщано – сольової суміші для прибиральників

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва вулиці | | Протяжність, м |
| 1 |  | КП «ВУКГ» до вул. Акад. Амосова | 200 |
| 2 | вул. | Московська | 1990 |
| 3 | вул. | Академіка Амосова | 675 |
| 4 | вул. | Орджонікідзе | 850 |
| 5 | вул. | Василівська | 300 |
| 6 | площа | М.Заньковецької | 350 |
| 7 | вул. | Покровська | 500 |
| 8 | вул. | Липіврізька | 1625 |
| 9 | вул. | Набережна | 825 |
| 10 | вул. | Братів Зосим | 550 |
| 11 | вул. | Небесної Сотні | 375 |
| 12 | вул. | Яворського | 750 |
| 13 | вул. | Гребінки | 650 |
| 14 | вул. | Глібова | 250 |
| 15 | площа | Гоголя | 470 |
| 16 | вул. | Воздвиженська - Драмтеатр | 450 |
| 17 | вул. | Овдіївська – м-н «Майстер і Маргарита» | 570 |
| 18 | площа | І.Франка | 250 |
| 19 | вул. | Гоголя | 600 |
| 20 | вул. | Батюка | 475 |
| 21 | вул. | Б.Хмельницького | 600 |
| 22 | вул. | І.Франко | 3600 |
| 23 | вул. | Лащенка | 875 |
| 24 | вул. | Незалежності | 2260 |
| 25 | вул. | Г.Корчагіна | 1200 |
| 26 | вул. | Шевченко | 3350 |
| 27 | вул. | 3-й Мікрорайон | 800 |
| 28 |  | Шляхопровід | 920 |
| 29 | вул. | Вокзальна | 550 |
| 30 | пров. | Урожайний | 450 |
| 31 | вул. | Прилуцька | 2480 |
| 32 |  | Полігон ТПВ - КП «ВУКГ» | 12000 |
|  |  | Разом | 41790 |

Додаток 1 г

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ,

що поливались в м. Ніжині в 2018 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва вулиці | | Протяжність, м |
| 1 | вул. | Борзнянський шлях | 200 |
| 2 | вул. | Космонавтів | 400 |
| 3 | вул. | Московська | 1990 |
| 4 | вул. | Набережна | 825 |
| 5 | вул. | Шевченка | 3350 |
| 6 |  | Шляхопровід | 920 |
| 7 | вул. | Прилуцька | 2480 |
| 8 | вул. | спуск до залізничного вокзалу | 360 |
| 9 | площа | Вокзальна | 200 |
| 10 | вул. | Носівський шлях | 1300 |
| 11 | вул. | Г. Корчагіна | 1200 |
| 12 | вул. | Незалежності | 2260 |
| 13 | вул. | Покровська | 500 |
| 14 | площа | Заньковецької | 200 |
| 15 | вул. | Батюка | 475 |
| 16 | вул. | Гоголя | 600 |
| 17 | вул. | Академіка Амосова | 675 |
| 18 | площа | Франка | 425 |
| 19 | вул. | Прилуцька | 3050 |
| 20 | вул. | Овдіївська | 4525 |
| 21 | вул. | Володимирівська | 1475 |
| 22 | вул. | Челюскіна | 2450 |
| 23 | вул. | Франка | 3600 |
| 24 | вул. | Мигалівська | 1050 |
| 25 | вул. | Воздвиженська | 4100 |
| 26 | вул. | Бобрицька | 1375 |
| 27 | вул. | Василівська | 1700 |
| 28 | вул. | Шекерогринівська | 1100 |
| 29 | вул. | Ващенка | 1000 |
| 30 | вул. | Липіврізька | 1625 |
| 31 | вул. | Шепелівська | 825 |
| 32 | вул. | Березанська | 875 |
| 33 | вул. | Л. Толстого | 1115 |
| 34 | вул. | Редькінська | 950 |
| 35 | вул. | Журавська | 800 |
| 36 | вул. | Широкомагерська | 1830 |
| 37 | вул. | Синяківська | 2250 |
| 38 | вул. | Козача | 1350 |
|  |  | Разом | 55405 |

Додаток 1д

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ,

що очищуються від снігу в першу чергу в 2018 році.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва вулиці | | Протяжність, м |
| 1 | вул. | Борзнянський шлях | 200 |
| 2 | вул. | Космонавтів | 400 |
| 3 | вул. | Московська | 1990 |
| 4 | вул. | Набережна | 825 |
| 5 | вул. | Шевченка | 3350 |
| 6 |  | Шляхопровід | 920 |
| 7 | вул. | Прилуцька | 2480 |
| 8 | вул. | спуск до залізничного вокзалу | 360 |
| 9 | площа | Вокзальна | 200 |
| 10 | вул. | Носівський шлях | 1300 |
| 11 | вул. | Г. Корчагіна | 1200 |
| 12 | вул. | Незалежності | 2260 |
| 13 | вул. | Покровська | 500 |
| 14 | площа | Заньковецької | 200 |
| 15 | вул. | Батюка | 475 |
| 16 | вул. | Гоголя | 600 |
| 17 | вул. | Академіка Амосова | 675 |
| 18 | площа | Франка | 425 |
| 19 | вул. | Прилуцька | 3050 |
| 20 | вул. | Овдіївська | 4525 |
| 21 | вул. | Володимирівська | 1475 |
| 22 | вул. | Челюскіна | 2450 |
| 23 | вул. | Франка | 3600 |
| 24 | вул. | Мигалівська | 1050 |
| 25 | вул. | Воздвиженська | 4100 |
| 26 | вул. | Бобрицька | 1375 |
| 27 | вул. | Василівська | 1700 |
| 28 | вул. | Шекерогринівська | 1100 |
| 29 | вул. | Ващенка | 1000 |
| 30 | вул. | Липіврізька | 1625 |
| 31 | вул. | Шепелівська | 825 |
| 32 | вул. | Березанська | 875 |
| 33 | вул. | Л. Толстого | 1115 |
| 34 | вул. | Редькінська | 950 |
| 35 | вул. | Журавська | 800 |
| 36 | вул. | Широкомагерська | 1830 |
| 37 | вул. | Синяківська | 2250 |
| 38 | вул. | Козача | 1350 |
|  |  | Разом | 55405 |