|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток № 1  до рішення міської ради VII скликання  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 р. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Інформація про виконання програми за \_2018 рік\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_1216010\_\_ |  | \_\_\_Управління ЖКГ та будівництва ніжинської міської ради\_\_\_ |
|  | КВК |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | \_\_1216010\_\_ |  | \_\_\_ Управління ЖКГ та будівництва ніжинської міської ради \_\_ |
| 2. | КВК |  | найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | \_\_1216013\_\_  КПКВК |  | \_\_\_**Міська цільова програма "Розвитку комунального підприємства "НУВКГ" на 2018 рік"** затверджена рішенням 34 сесії VII скликання, сесії №5-34/2017 від 21 грудня 2017р \_ |
|  |  |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

\_\_ Встановлення люків на мережах водопостачання та водовідведення встановлених типів забезпечив дотримання правил технічної експлуатації мереж та споруд на них, запобігання виникнення нещасних випадків, покращення умов праці. Капітальний ремонт мережі водопостачання дозволив зменшити аварійність даної ділянки водопроводу, збільшити термін експлуатації, покращити якість водопостачання і водо забезпечення населення даного району.\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | Усього | у тому числі | | | |
| держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел | держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Придбання люків встановлених типів | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 45,5 | – | – | 45,5 | – | 39,834 | – | – | 39,834 | – | Придбано люки п/п В125 чорний «БЛ» - 30шт.;  Полімер піщаний каналіз. Люк для оглядових колодязів №1 – 48шт. – *липень 2018р.* |
| 2. | Капітальний ремонт та заміна частини водопровідної мережі біля ж/будинків по вул. Шевченка №104/1, 104/2, 104/3, 96, 96-а по вул. Шевченка діаметром 150мм L-90м | Управління ЖКГ та будівництва КП «НУВКГ»  2018 рік | 51,878 | – | – | 51,878 | – | 51,878 | – | – | 51,878 | – | Заміна водопровідної мережі (L-90м, Ø110мм) та фасонних частин – *листопад-грудень 2018р.* |
| 3. | Реконструкція частини каналізаційного колектору по вул. Незалежності м. Ніжин | УЖКГ та Б | 15,426 | - | - | 15,426 | - | 15,426 | - | - | 15,426 | - | Виконання проектно-кошторисної документації та подання її на експертизу *листопад 2018 р* |
|  | Всього |  | 112,804 |  |  | 112,804 |  | 107,138 |  |  | 107,138 |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |
| 112,804 | 45,5 | 67,304 | 107,138 | 39,834 | 67,304 | -5,666 | -5,666 | – |