|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток № 11  до рішення міської ради VII скликання  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 р. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Інформація про виконання програми за \_2018 рік\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_1216010\_\_ |  | \_\_\_Управління ЖКГ та будівництва ніжинської міської ради\_\_\_ |
|  | КВК |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | \_\_1216010\_\_ |  | \_\_\_ Управління ЖКГ та будівництва ніжинської міської ради \_\_ |
| 2. | КВК |  | найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | \_\_1216011\_\_  КПКВК |  | \_\_\_Міська цільова програма " **Стимулювання до запровадження енергоефективних заходів населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово- будівельних кооперативів м. Ніжин на 2018 рік** "  затверджена рішенням 34 сесії VII скликання, сесії №5-34/2017 від 21 грудня 2017р \_ |
|  |  |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

У рамках реалізації даної Програми розроблено ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, які планується здійснювати протягом 2018 рік. Суть цього механізму полягає в тому, що міський бюджет відшкодовує позичальникам частину тіла кредиту (10% від суми тіла кредиту) у національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження, та за кредитами, отриманими на заходи, орієнтовані на використання альтернативних до газу джерел енергії .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | Усього | у тому числі | | | |
| держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел | держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Капітальний ремонт мереж водовідведення ж/б по вул. Московська,13-Г | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 9,174 | – | – | 4,587 | 4,587 | 9,174 | – | – | 4,587 | 4,587 | Перепідключення частини ж/б до мережі централізованого водовідведення (прокладання 9м труби Ø110мм; будівництво каналізаційного колодязя) – *листопад 2018р.* |
| 2. | Капітальний ремонт ліфтів по вул. 3-й Мікрорайон 9 під 3,4 | УЖКГ та Б | 56,490 |  |  | 50,843 | 5,649 | 56,490 |  |  | 50,841 | 5,649 | Капітальний ремонт ліфтів 2 шт в/п 400 кг на 9 зупинок *серпень 2018 року* |
|  | Всього |  | 65,664 |  |  | 55,430 | 10,236 | 65,664 |  |  | 55,428 | 10,236 |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |
| 55,430 |  | 55,430 | 55,428 | 55,428 |  | -0,002 |  | -0,002 |