ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету міської ради

від  « 16  »  травня  2019р.    № 153

З А Х О Д И

з підготовки відведеної ділянки р. Остер під місце масового відпочинку людей на воді

| № з/п | Заходи | Термін викон. | Відповідальний за виконання | Обсяги фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навчання рятувальників та їх страхування | До 29.05.2019р | КП „ ВУ КГ” | 1500,0 + 900,0 = 2400,0грн. |
| 2 | Чергування рятувальників на воді | З 01.06 по 31.08 | КП „ ВУ КГ” | 70228,28грн. |
| 3 | Придбання комплекту спорядження № 1 (ласти, дихальна трубка, маска) | До30.05 | КП „ ВУ КГ” | 850 грн. |
| 4 | Одноразове ручне прибирання пляжу | 1 раз на тижд. | КП „ ВУ КГ” | 2418,77 грн. |
| 5 | Викошування території зони відпочинку | До 30.05.2019р. | КП „ ВУ КГ” | 6781,5 грн. |
| 6 | Ручне навантаження сміття з транспортуванням та захороненням | Один раз на тиждень | КП „ ВУ КГ” | 3548,82 грн. |
| 7 | Обладнання та встановлення стендів, табличок щодо попередження нещасних випадків на воді | До 30.05.19р. | КП „ ВУ КГ” | 2857,0 грн. |
| 8 | Монтаж туалету | До 31.05.2019р | КП „ ВУ КГ” | 618,06 грн. |
| 9 | Очищення дна р. Остер від сторонніх предметів, корчів та водоростей | До 30.05.2019р. | Управління водного господарства | Кошти підприємства |
| 10 | Обстеження підводної частини акваторії пляжу працівниками водолазно -рятувальної служби | До 27.05.2019р. | КП „ ВУ КГ”, відділ НС та ЦЗН | 4500,0грн. |
| 11 | Укладання договору з водолазно – рятувальною службою на аварійно – рятувальне обслуговування | До 27.05.2019р. | КП „ ВУ КГ” | 1000грн. |
| 12 | Виготовлення та встановлення дошки оголошень, табличок про заборону купання в інших водоймах | До 05.06.2019р. | КП „ ВУ КГ” | 608,0 грн. |
| 13 | Проведення санітарно-бактеріологічного та санітарно-хімічного аналізу води в р. Остер | До 27.05.2019р. | Ніж. МРВ ДУ « Черніг.ОЛЦ МОЗУ» | 1500,0 грн. |
| 14 | Придбання буїв Маres | До 27.05.2019р. | КП „ ВУ КГ” | (4 х 460) х 1,2 = 2208грн. |
| 15 | Придбання медичної аптечки та медикаментів | До 30.05.2019р. | КП «ВУ КГ» | 481,56 грн. |
|  | Всього |  |  | 100000 грн. |