Додаток №  4

до рішення 4 позачергової  сесії

Ніжинської міської ради

7 скликання

від  24 грудня  2015  р.

Міська цільова Програма

енергозбереження та енергоефективності на 2016-2017 роки

1. Паспорт міської цільової соціальної програми «Енергозбереження та енергоефективності на 2016-2017 роки»

| 1 | Ініціатор розроблення програми | КЛПЗ «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. №159-р "Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів", постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. №243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки", постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.07.2014 р. № 410 «Про жорстку економію використання коштів державного та місцевого бюджетів», розпорядження виконкому Ніжинської міської ради від 25.07.2014 р. № 131 «Про жорстку економію використання коштів місцевого бюджету м. Ніжина» |
| 3 | Розробник програми | КЛПЗ «Ніжинська ЦМЛ ім. М.Галицького» |
| 4 | Співрозробники програми |  |
| 5 | Учасники (співвиконавці програми) | КЛПЗ «Ніжинська ЦМЛ ім. М.Галицького», Виконком Ніжинської міської ради |
| 6 | Термін реалізації програми | 2016 р. – 2017 р. |
| 7 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Міський бюджет міста Ніжина |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього, у тому числі: | 574 000 грн |
| 8.1 | -коштів бюджету м.Ніжина | 574 000 грн |
| 8.2 | -коштів інших джерел |  |
| 9. | Кредиторська заборгованість минулого періоду | - |

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма.

Питання раціонального використання енергії та впровадження енергозберігаючих заходів на фоні постійного підвищення цін на енергоносії на сьогодні є одним із найбільш актуальних для вирішення у нашому місті.

Істотне зниження енерговитрат може бути досягнуте, коли проблема виділяється в окрему структуровану систему та вивчається всебічно у взаємозв'язках з факторами зовнішнього середовища, встановлюються причини виникнення зайвих енерговитрат та їх джерела, визначаються ключові цілі і виробляються  рекомендації з їх досягнення.

Серед таких проблем є:

- незадовільний стан будівель, експлуатація старих дерев’яних вікон,  невідповідність сучасним нормам конструкцій дверей та стану системи електричного  освітлення будівель, зношеність систем тепло-,  водопостачання та обладнання;

- необхідність у додатковій теплоізоляції елементів конструкції даху будівель та заміні або капітальному ремонту покрівель;

-      постійне зростання вартості енергоресурсів;

3. Мета Програми.

Метою Програми є забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в КЛПЗ «Ніжинська ЦМЛ ім. М.Галицького», скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання.

4. Основні завдання та заходи з реалізації Програми.

Програма містить перелік енергозберігаючих заходів, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації в установі державної політики в сфері енергозбереження,  отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

Комплекс  технічних заходів сформований  на базі пропозицій керівників структурних підрозділів.

4.1. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків в КЛПЗ «Ніжинська Центральна міська лікарня ім. М.Галицького»

| Заклад | Потреба у заміні вікон (віконних блоків), шт. | Орієнтовна вартість одного вікна (блоку), грн. (в залежності від розмірів) | Загаль на вартість заміни, грн. | Потреба в заміні дверей (дверних блоків), шт. | Вартість 1 шт., грн. | Загальна сума, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 рік |  |  |  |  |  |  |
| Дитяча поліклініка | 18 | 5 220,00 | 93 960,00 | 1 | 6 040,00 | 6 040,00 |
| Дитяче відділення | 30 | 5 800,00 | 174 000,00 | 3 | 1*4 000,00 | 16 000,00 |
|  |  |  |  |  | 2*6 000,00 |  |
| Разом на 2016 рік | 48 | - | 267 960,00 | 4 | - | 22 040,00 |
| 2017 рік |  |  |  |  |  |  |
| Травматологічне відділення | 26 | 5 923,00 | 154 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Загальна сума |  |  |  |  | 450 000,00 |  |

4.2. Встановлення лічильників теплової енергії в КЛПЗ «Ніжинська Центральна міська лікарня ім. М.Галицького» (2016 рік)

| Приміщення | Потреба у встановленні лічильників теплової енергії, шт. | Орієнтовна вартість одного лічильника теплової енергії, грн. | Загаль на вартість встановлення, грн. | Орієнтовна вартість документації, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бухгалтерія | 1 | 18 333,00 | 18 333,00 | 14 000,00 |
| ВПК | 1 | 18 333,00 | 18 333,00 |  |
| Морг | 1 | 18 333,00 | 18 333,00 |  |
| Пральня | 1 | 18 333,00 | 18 333,00 |  |
| Гараж | 1 | 18 334,00 | 18 334,00 |  |
| Рентген | 1 | 18 334,00 | 18 334,00 |  |
| Разом | 6 | - | 110 000,00 |  |
| Загальна сума |  |  | 124 000,00 |  |

5. Організація управління, координація та контроль за ходом реалізації Програми

Контроль за виконанням цільової програми енергозбереження та енергоефективності на 2016-2017 роки здійснює головний розпорядник.

Звіти  про виконання Програми надаються виконавцями  щоквартально, до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, головному розпоряднику  бюджетних коштів.

Головні розпорядники  бюджетних коштів звітують про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Фінансове забезпечення здійснюється у межах видатків, затверджених рішенням міської ради "Про міський бюджет м. Ніжина на 2016 рік."

Міський голова 			              Лінник А.В.