Додаток

до рішення Ніжинської

міської ради  VII скликання

від          2019 р. №       /2019 р.

Програма

інформатизації діяльності

Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області

на 2020-2022 роки

І.   Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми, нормативні документи | Ст. 48 Бюджетного кодексу України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну програму інформатизації», «Про доступ до публічної інформації», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про публічні закупівлі», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»; Закони України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»; Указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»; постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання національної інформатизації» із змінами, від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» із змінами наказ Державного агентства з питань електронного урядування України «Про затвердження Методики визначення залежності бюджетних програм до сфери інформатизації від 14.05.209 року №35; наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2004р. №407 «Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів»; наказ Міністерства освіти і науки України від 02.12.2004р. №903 «Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах», зі змінами від 25.07.2011р.; наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2011р. №907«Про затвердження технічних специфікацій навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп’ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів» |
| 3. | Розробник програми | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| 4. | Відповідальні виконавці програми | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| 6. | Термін реалізації програми | 2020-2022 роки |
| 7. | Джерела фінансування | Бюджет Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, кошти державного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми: Загальний фонд : 2020 р. - 485 300,00 грн. ; 2021 р. - 534 700,00 грн.; 2022 р. - 590 930,00 грн.; спеціальний фонд: 2020 р. - 1 681 000,00 грн. ; 2021 р. - 1 849 200,00 грн. ; 2022 р. - 2 060 600,00 грн. | 7 201 730,00 грн. |

ІІ. Проблема,  на  розв’язання  якої  спрямована  Програма

Діяльність органів місцевого самоврядування має бути відкритою та спрямованою на розвиток інформаційного суспільства, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, поповнювати їх та обмінюватися ними.

Сучасний зміст освіти вимагає використання найновіших технологій. Перш за все – інформаційно-комунікаційних. Ця проблема важлива в усіх галузях, а в галузі «Освіта» - особливо. Вирішувати проблему застарілого оснащення навчальних закладів та забезпечення належного рівня викладання предметів дозволяють електронні засоби навчання. Педагог повинен використовувати інформаційні ресурси для того, щоб зробити урок насиченим, сучасним, зацікавити дітей. Тому щорічно підтримується державою оновлення комп’ютерної техніки перших класів НУШ.

В інформаційну еру поняття зв’язку отримує більш широкий сенс, ніж просте забезпечення контакту між людьми. Інтернет створює новий простір обміну інформації і співпраці. Це означає, що сьогодні з’являється нова культура організації, культура управління й праці, нові узвичаєні норми сприйняття й використання інформації. Саме тому комп’ютер без Інтернету на декілька рівнів поступається персональному комп’ютеру, який підключено до мережі.

Управління освіти та  навчальні заклади міста,  мають офіційні електронні адреси і власні сайти.

Міжнародний досвід свідчить, що технології е-урядування сприяють покращенню відкритості, прозорості та ефективності роботи органів влади, установ, покращенню якості обслуговування фізичних та юридичних осіб, зниженню корупції, адміністративного тягаря на бізнес, посиленню демократії. Управління освіти узагальнює статистичні дані про облік дітей дошкільної та загальної середньої освіти, замовлення свідоцтва про початкову, базову та повну загальну середню освіту.

Важливою проблемою є забезпечення ефективності діяльності Управління освіти  Ніжинської міської ради Чернігівської області (далі – Управління освіти ), навчальних закладів  шляхом інформатизації із застосуванням  сучасних інформаційно – комп’ютерних технологій, а також забезпечення громади необхідною і достатньою інформацією в усіх сферах їх діяльності. Потребує особливої уваги подальше удосконалення системи електронного документообігу.

ІІІ. Мета Програми

Метою програми є впровадження сучасних та перспективних  інформаційних технологій в діяльність Управління освіти, удосконалення системи забезпечення його повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень,  полегшення доступу громадян до бюджетного процесу, забезпечення своєчасною, достовірною та повною інформацією про діяльність Управління освіти на основі широкого використання інформаційних технологій.

Потребує підвищення якості освітніх послуг шляхом впровадження в навчальний процес закладів освіти міста сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Це забезпечить подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та освітньому процесі.

ІV. Обґрунтування шляхів  і  засобів  розв’язання

проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Процес  інформатизації в Управлінні освіти характеризується такими даними:

- Управління освіти та навчальні заклади  мають  електронну почту для обміну листами;

- структурні підрозділи Управління освіти підключені до комп’ютерної  локальної мережі для обмеженого кола користувачів, що об'єднує комп'ютери в управлінні;

- структурні підрозділи  Управління освіти   та навчальні заклади підключені до  програми  «УКС-Зарплата», «M.E.Doc», «UA-Бюджет», «СДО» «ІСУО (ДІСО)»;

- структурні підрозділи  Управління освіти   та навчальні заклади мають доступ до мережі Інтернет, оснащені комп’ютерною технікою, яка постійно потребує оновлення.

Пріоритетними напрямами інформатизації є:

- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури;

- забезпечення конституційних прав людини в інформаційній сфері;

- розширення сегменту Інтернет  за рахунок веб-ресурсів;

- організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет;

- забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності;

- придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки;

- поступова і планова легалізація програмного забезпечення;

- впровадження антивірусного захисту інформаційних ресурсів;

- введення системи електронного підпису;

- забезпечення захисту персональних даних;

- впровадження систем технічного захисту інформації;

- модернізація локальної мережі.

Фінансування заходів Програми проводиться в установленому законодавством порядку за рахунок коштів Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, в межах кошторису видатків Управління освіти  на 2020-2022 роки.

V. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми

Для забезпечення втілення мети та реалізації завдань Програми плануються такі заходи:

- аналіз  видатків, які належать  до сфери  інформатизації та електронного урядування;

- визначення потреб в оновленні програмних та технічних ресурсів (комп’ютерної техніки, мережевого обладнання і оргтехніки) для гнучкості їх використання та надійної роботи інформаційно-комунікаційної структури, забезпечення безпеки передачі даних;

- проведення детального аналізу та визначення технічних та програмних ресурсів, які забезпечуватимуть інформаційно-комунікаційну структуру;

- придбання, модернізація технічних пристроїв, обладнання та ліцензій, придбання та ремонт комп’ютерного  обладнання, приладдя,  його обслуговування,   прокладання мереж, консультаційні послуги, послуги по супроводженню програм «УКС-Зарплата», «M.E.Doc», «UA-Бюджет», «СДО», «ІСУО (ДІСО)»;

- впровадження засобу криптографічного захисту інформації «Ключ електронний»;

- фінансове забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування;

- аналіз результатів виконання окремих завдань (робіт) та оцінка їх якості;

- удосконалення системи  електронного документообігу тощо.

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання  Програми

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми, цільове та ефективне використання коштів у процесі виконання програми забезпечує Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області, як головний розпорядник бюджетних коштів.

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області  ініціює внесення змін до програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконання.

Управління освіти щоквартально до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, готує звіт про виконання програми та, за підсумками року, звітує про виконання програми на сесії міської ради.

Фінансове забезпечення здійснюється у межах видатків, затверджених рішенням міської ради "Про міський бюджет м. Ніжина на  поточний рік.",  у т.ч. погашення боргів за минулий період.

Міський голова                                             А.В. Лінник

Додаток  до Програми

Переліку завдань

Програми інформатизації діяльності Управління освіти

Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки

| Мета, завдання, КПК | КЕКВ | Обсяг фінансування на 2020 рік, грн.. |  |  |  |  | Обсяг фінансування на 2021 рік, грн.. |  |  |  | Обсяг фінансування на 2022 рік, грн.. |  |  |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Благ. внески | Інші джерела | Держ суб |  | Благ. внески | Інші джерела | Держ суб |  | Благ. внески | Інші джерела | Держ суб |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1.Придбання комп’ютерної техніки, та комплектуючих, мережевого обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Ніжинської міської ОТГ,державні субвенції,інші надходження не заборонені законодавством |  |
| управл. освіти | 2210 |  | 33 000 | - | - | - | 36 300 | - | - | - | 39 930 | - | - | - |  |  |
| Бухг., госп. груп |  |  | 60 000 | - | - | - | 66 000 | - | - | - | 72 600 | - | - | - |  |  |
| ДНЗ | 3110 |  | - | - | 62 000 | - | - | - | 68 000 | - | - | - | 75 020 | - |  |  |
| ЗОШ |  |  | - | - | 208000 | 1 090 000 | - | - | 228 000 | 1 200 000 | - | - | 250 580 | 1 320 000 |  |  |
| Разом |  |  | 93 000 | - | 270 000 | 1 090 000 | 102 300 | - | 296 000 | 1 200 000 | 112 530 | - | 325 600 | 1 320 000 |  |  |
| 2. Придбання оргтехніки та комплектуючих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управл. освіти | 2210 |  | 8 000 | - | - | - | 8 800 | - | - | - | 9 680 | - | - | - |  |  |
| ДНЗ |  |  | 11 000 | - | - | - | 12 100 | - | - | - | 13 300 | - | - | - |  |  |
| ЗОШ |  |  | 20 000 | - | - | - | 22 000 | - | - | - | 24 200 | - | - | - |  |  |
| Бухг., госп. Груп |  |  | 32 000 | - | - | - | 35 200 | - | - | - | 38 720 | - | - | - |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| ДНЗ | 3110 |  | - | 1 000 | - | - | - | 1 100 | - | - | - | 3 210 | - | - |  |  |
| ЗОШ |  |  | - | 2 000 | 48 000 | 160 000 | - | 2 200 | 52 800 | 176 000 | - | 4 500 | 76 000 | 193 600 |  |  |
| Бухг., госп. груп |  |  | - | - | 76 000 | - | - | - | 83 600 | - | - | - | 96 890 | - |  |  |
| Разом |  |  | 71 000 | 3 000 | 124 000 | 160 000 | 78 100 | 3 300 | 136 400 | 176 000 | 85 900 | 7710 | 172 890 | 193 600 |  |  |
| 3. Консультаційні послуги по супроводженню програми «УКС-Зарплата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бухг., госп. груп | 2240 |  | 4 600 | - | - | - | 5 100 | - | - | - | 5 600 | - | - | - |  |  |
| 4.Консультаційні послуги по супроводженню програми «UA-Бюджет» на 20 користувачів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бухг., госп. груп | 2240 |  | 22 000 | - | - | - | 25 000 | - | - | - | 28 500 | - | - | - |  |  |
| 5.Постачання примірника та пакетів оновлення (компонент) комп’ютерної програми «М.Е.Doc Модуль «М.Е.Doc Звітність» з правом використання та рік (мережева версія) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бухг., госп. груп | 2240 |  | 3 800 | - | - | - | 4 200 | - | - | - | 4 600 | - | - | - |  |  |
| 6. Постачання КП «Програмний комплекс «Варта» з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бухг., госп. груп | 2240 |  | 900 | - | - | - | 1 000 | - | - | - | 1 100 | - | - | - |  |  |
| 7. Технічне обслуговування комп’ютерного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДНЗ | 2240 |  | 3 000 | 1 000 | - | - | 3 300 | 1 250 | - | - | 4 100 | 1 400 | - | - |  |  |
| ЗОШ |  |  | 7 000 | 1 000 | - | - | 7 700 | 1 250 | - | - | 8 700 | 1 400 | - | - |  |  |
| Бухг., госп. груп |  |  | 15 000 | - | - | - | 16 500 | - | - | - | 18 200 | - | - | - |  |  |
| Разом |  |  | 25 000 | 2 000 | - | - | 27 500 | 2 500 | - | - | 31 000 | 2 800 | - | - |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Оплата послуг Інтернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управл. освіти | 2240 |  | 6 000 | - | - | - | 7 000 | - | - | - | 8 000 | - | - | - |  |  |
| ДНЗ |  |  | 25 000 | - | - | - | 31 000 | - | - | - | 37 000 | - | - | - |  |  |
| ЗОШ |  |  | 129 000 | 12 000 | - | - | 136 000 | 13 000 | - | - | 144 000 | 14 000 | - | - |  |  |
| Позашк. |  |  | 3 000 | - | - | - | 4 000 | - | - | - | 5 000 | - | - | - |  |  |
| Метод кабінет |  |  | 2 500 | - | - | - | 3 000 | - | - | - | 4 000 | - | - | - |  |  |
| Бухг., госп. груп |  |  | 5 000 | - | - | - | 6 000 | - | - | - | 7 000 | - | - | - |  |  |
| ІРЦ |  |  | 4 500 | - | - | - | 5 000 | - | - | - | 6 000 | - | - | - |  |  |
| ДЮСШ |  |  | 5 000 | - | - | - | 6 000 | - | - | - | 7 000 | - | - | - |  |  |
| Разом |  |  | 180 000 | 12 000 | - | - | 198 000 | 13 000 | - | - | 218 000 | 14 000 | - | - |  |  |
| 9. Оплата послуг по ремонту та заправці картриджів, придбання картриджів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДНЗ | 2210 |  | - | 5 000 | - | - | - | 5 500 | - | - | - | 6 000 | - | - |  |  |
| ЗОШ |  |  | - | 5 000 | - | - | - | 5 500 | - | - | - | 6 000 | - | - |  |  |
| Бухг., госп. груп |  |  | 20 000 | - | - | - | 22 000 | - | - | - | 25 000 | - | - | - |  |  |
| управл. освіти | 2240 |  | 3 000 | - | - | - | 3 300 | - | - | - | 3 650 | - | - | - |  |  |
| ДНЗ |  |  | 2 000 | 5 000 | - | - | 2 200 | 5 500 | - | - | 2 450 | 6 000 | - | - |  |  |
| ЗОШ |  |  | 10 000 | 5 000 | - | - | 11 000 | 5 500 | - | - | 12 100 | 6 000 | - | - |  |  |
| Бухг., госп. груп |  |  | 50 000 | - | - | - | 55 000 | - | - | - | 60 500 | - | - | - |  |  |
| Разом |  |  | 85 000 | 20 000 | - | - | 93 500 | 22 000 | - | - | 103 700 | 24 000 | - | - |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
|  |  |  | 485 300 | 37 000 | 394 000 | 1 250 000 | 534 700 | 40 800 | 432 400 | 1 376 000 | 590 930 | 48 510 | 498 490 | 1 513 600 |  |  |
|  |  |  | 485 300 | 1 681 000 |  |  | 534 700 | 1 849 200 |  |  | 590 930 | 2 060 600 |  |  |  |  |
| 7 201 730 |  |  |  | 2 166 300 |  |  |  | 2 383 900 |  |  |  | 2 651 530 |  |  |  |  |

В т.ч. по КЕКВ та по КПК

| КПК | Обсяг фінансування на 2021 рік, грн. |  |  |  | Обсяг фінансування на 2021 рік, грн. |  |  |  | Обсяг фінансування на 2021 рік, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальний фонд | Благ. внески | Інші джерела | Держ суб | Загальний фонд | Благ. внески | Інші джерела | Держ суб | Загальний фонд | Благ. внески | Інші джерела | Держ суб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| управл. освіти | 50 000 | - | - | - | 55 400 | - | - | - | 61 260 | - | - | - |
| 2210 | 41 000 | - | - | - | 45 100 | - | - | - | 49 610 | - | - | - |
| 2240 | 9 000 | - | - | - | 10 300 | - | - | - | 11 650 | - | - | - |
| ДНЗ | 41 000 | 12 000 | 62 000 | - | 48 600 | 13 350 | 68 000 | - | 56 850 | 16 610 | 75 020 | - |
| 2210 | 11 000 | 5 000 | - | - | 12 100 | 5 500 | - | - | 13 300 | 6 000 | - | - |
| 2240 | 30 000 | 6 000 | - | - | 36 500 | 6 750 | - | - | 43 550 | 7 400 | - | - |
| 3110 | - | 1 000 | 62 000 | - | - | 1 100 | 68 000 | - | - | 3 210 | 75 020 | - |
| ЗОШ | 166 000 | 25 000 | 256 000 | 1250000 | 176 700 | 27 450 | 280 800 | 1 376 000 | 189 000 | 31 900 | 326 580 | 1 513 600 |
| 2210 | 20 000 | 5 000 | - | - | 22 000 | 5 500 | - | - | 24 200 | 6 000 | - | - |
| 2240 | 146 000 | 18 000 | - | - | 154 700 | 19 750 | - | - | 164 800 | 21 400 | - | - |
| 3110 | - | 2 000 | 256 000 | 1 250000 | - | 2 200 | 280 800 | 1 376 000 | - | 4 500 | 326 580 | 1 513 600 |
| Позашк. | 3 000 | - | - | - | 4 000 | - | - | - | 5 000 | - | - | - |
| 2240 | 3 000 | - | - | - | 4 000 | - | - | - | 5 000 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Метод кабінет | 2 500 | - | - | - | 3 000 | - | - | - | 4 000 | - | - | - |
| 2240 | 2 500 | - | - | - | 3 000 | - | - | - | 4 000 | - | - | - |
| Бухг., госп. груп | 213 300 | - | 76 000 | - | 236 000 | - | 83 600 | - | 261 820 | - | 96 890 | - |
| 2210 | 112 000 | - | - | - | 123 200 | - | - | - | 136 320 | - | - | - |
| 2240 | 101 300 | - | - | - | 112 800 | - | - | - | 125 500 | - | - | - |
| 3110 | - | - | 76 000 | - | - | - | 83 600 | - | - | - | 96 890 | - |
| ІРЦ | 4 500 | - | - | - | 5 000 | - | - | - | 6 000 | - | - | - |
| 2240 | 4 500 | - | - | - | 5 000 | - | - | - | 6 000 | - | - | - |
| ДЮСШ | 5 000 | - | - | - | 6 000 | - | - | - | 7 000 | - | - | - |
| 2240 | 5 000 | - | - | - | 6 000 | - | - | - | 7 000 | - | - | - |
| Всього | 485 300 | 37 000 | 394 000 | 1 250000 | 534 700 | 40 800 | 432 400 | 1 376 000 | 590 930 | 48 510 | 498 490 | 1 513 600 |
|  | 485 300 | 1 681 000 |  |  | 534 700 | 1 849 200 |  |  | 590 930 | 2 060 600 |  |  |
| 7 201 730 | 2 166 300 |  |  |  | 2 383 900 |  |  |  | 2 651 530 |  |  |  |

Експертиза проведена, погоджено.

Начальник фінансового управління                                                                                                  Л.В.Писаренко

Т.М.Гавриш

Т.в.о. начальника відділу економіки та інвестиційної діяльності