|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2020 року

«Програма інформатизації діяльності управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки», рішення Ніжинської  міської ради  VII скликання від   24 грудня2019 року №7-65/2019

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

1 0817520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 97 650,00; ## 85 350,00; 12 300,00; 23 544,00; 11 244,00; 12 300,00; -74 106,00; -74 106,00; 0; Використання відповідно до фактичних витрат.

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн | ## Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020 року) | ## 65 000,00 | ## 10 894,00 | Придбано 3 картриджі для лазерного принтера. Здійснено 14 заправок картриджа для лазерного принтера та 7 ремонтів (відновлення) картриджа для лазерного принтера |
| 2 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування | Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020 року) | ## 7 650,00 | ## 350,00 | Ремонт 1 персонального комп’ютера |
| 3 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020 року) | ## 25 000,00 | ## 12 300,00 | Придбано 1 системний блок |

Начальник управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                   __________                                        ___В.М.Кулініч__________
                                                                                                                (підпис)                                                       (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та звітності - головний бухгалтер                                   __________                                     ____Н.І.Герасимчик______ 
                                                                                                               (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)