|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01 квітня 2020року

Міська цільова Програма   фінансової підтримки  комунального некомерційного підприємства» Ніжинська міська стоматологічна поліклініка»Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020рік

Затверджена рішенням Ніжинської міської ради 7 скликання №7- 65/2019 від 24 грудня 2019р

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0217322 |  | Будівництво медичних установ та закладів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 900000,00 |  | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900000,00 |  | -900000,00 | Зменшення лімітних призначень, не виконані в зв’язку з карантином |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт фасаду стоматологічної поліклініки | КНП «НМСП» | 900000,00 | 0,00 | 0% |

| Керівник Бухгалтер | А.Берегова Р.Помаз |
| --- | --- |