Додаток  4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на  01.01.2020 року

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки Затверджена рішенням міської ради від 22.11.2016 року № 2-18/2016

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1014030 |  | Забезпечення діяльності бібліотек |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 365 891 | ## 114 917 | 250 974 | 365 889 | 114 916 | 250 973 | -2 | -1 | -1 | За рахунок заокруглень сформувався залишок в сумі 2 грн. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- реалізація проекту  «Бібліотека без обмежень»

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн. | ## Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коригування проектно-вишукувальної роботи та будівельна експертиза | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, липень - грудень 2019 року | 4 067 | 4 066 | Проектно-кошторисна документація (коригування) по філіалу № 2 на суму 4066,32 грн. |
| 2 | Будівельні роботи | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, липень - грудень 2019 року | 194 907 | ## 194 907 | Реконстукція вузла входу та частини приміщень бібліотеки, філія №2 на суму 194907,00 грн. |
| 3 | Заміна дерев’яних вікон на енергоефективні | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, квітень 2019 року | 26 922 | ## 26 921 | Встановлено 5 вікон на суму 26921,35 грн., по філіалу №2 за адресою вул. Незалежності, 40а |
| 4 | Встановлення світильників з енергозберігаючими лампами | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, липень - грудень 2019 року | 10 000 | ## 10 000 | Встановлено 25 світильників і 50 ламп |
| 5 | Поточний ремонт приміщення | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, липень - грудень 2019 року | 49 995 | ## 49 995 | Здійснено поточний ремонт філіалу №2 |
| 6 | Придбання проектору | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, квітень 2019 року | 25 000 | ## 25 000 | Придбано проектор на суму 25 000,00 грн. для філіалу №2 за адресою вул. Незалежності, 40а |
| 7 | Придбання столів | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, квітень 2019 року | 24 000 | ## 24 000 | Придбано 6 столів та комплектуючі до них на суму 24 000,00 грн. для філіалу №2 за адресою вул. Незалежності, 40а |
| 8 | Придбання стільців | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, квітень 2019 року | 4 000 | ## 4 000 | Придбано 6 стільців на суму 4000,00 грн. для філіалу №2 за адресою вул. Незалежності, 40а |
| 9 | Придбання ноутбука | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, квітень 2019 року | 27 000 | ## 27 000 | Придбано ноутбук на суму 27 000,00 грн. для філіалу №2 за адресою вул. Незалежності, 40а |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Т.Ф.Бассак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер |  |  |  | О.О. Сушко |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |