|  | Додаток № 5 до рішення Ніжинської міської ради 34 сесії VII скликання від «21» грудня 2017 р. |
| --- | --- |

Міська цільова Програма

енергозбереження та енергоефективності

КЛПЗ «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» на 2018-2020 рік

1. Паспорт міської цільової соціальної програми « Енергозбереження та енергоефективності КЛПЗ «Ніжинської центральної міської лікарні ім.М.Галицького»на 2018- 2020 рік »

| 1 | Ініціатор розроблення програми | КЛПЗ «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програм, нормативні документи | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. №159-р "Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів", постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. №243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки", постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», розпорядження виконкому Ніжинської міської ради «Про жорстку економію використання коштів місцевого бюджету м. Ніжина» |
| 3 | Розробник програми | КЛПЗ «Ніжинська ЦМЛ ім. М.Галицького» |
| 4 | Співрозробники програми |  |
| 5 | Відповідальні виконавці програми | КЛПЗ «Ніжинська ЦМЛ ім. М.Галицького» |
| 6 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Виконком Ніжинської міської ради |
| 7 | Учасники (співвиконавці програми) | Виконком Ніжинської міської ради |
| 8 | Термін реалізації програми | 2018 -2020 р. |
| 9 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Міський бюджет міста Ніжина |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього, у тому числі: | 1 626 300,00 грн. |
| 10.1 | -коштів бюджету м.Ніжина | 1 626 300,00 грн. |
| 10.2 | -коштів інших джерел |  |
| 11 | Кредиторська заборгованість минулого періоду | - |

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма.

Питання раціонального використання енергії та впровадження енергозберігаючих заходів на фоні постійного підвищення цін на енергоносії на сьогодні є одним із найбільш актуальних для вирішення у нашому місті.

Істотне зниження енерговитрат може бути досягнуте, коли проблема виділяється в окрему структуровану систему та вивчається всебічно у взаємозв'язках з факторами зовнішнього середовища, встановлюються причини виникнення зайвих енерговитрат та їх джерела, визначаються ключові цілі і виробляються  рекомендації з їх досягнення.

Серед таких проблем є:

- незадовільний стан будівель, експлуатація старих дерев’яних вікон, невідповідність сучасним нормам конструкцій дверей та стану системи електричного освітлення будівель, зношеність систем тепло-, водопостачання та обладнання;

- необхідність у додатковій теплоізоляції елементів конструкції даху будівель та заміні або капітальному ремонту покрівель;

-      постійне зростання вартості енергоресурсів;

3. Мета Програми.

Метою Програми є забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в КЛПЗ «Ніжинська ЦМЛ ім. М.Галицького», скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Правильний енергоменеджмент дозволить оцінити сьогоднішній енергетичний стан КЛПЗ «Ніжинська ЦМЛ ім. М.Галицького» та визначити для впровадження тільки ефективні дії.

Сучасні технології дозволяють більш ефективно вирішувати проблеми енергопостачання будівель КЛПЗ «Ніжинська ЦМЛ ім. М.Галицького». Бюджетне фінансування в першу чергу повинно бути направлене на впровадження пілотних інноваційних проектів, результатом яких є не тільки економія енергетичних ресурсів більш ніж на 20%, але й значне підвищення якості послуг енергетичного постачання.

Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків в КЛПЗ «Ніжинська Центральна міська лікарня ім. М.Галицького»

| Об’єкт | Назва проекту | Роботи | Сумма | КЕКВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 |  |  |  |  |
| Дитяче відділення | Капітальний ремонт віконних та дверних блоків із заміною на металопластикові в будівлі дитячого відділення НЦМЛ. | Демонтаж та монтаж дверей – 3 шт., вікон – 45 шт. | 174 405,00 | 3132 |
|  |  | Інші роботи по проекту | 61 895,00 | 3132 |
| Всього |  |  | 236 300,00 |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| Травматологічне відділення (старий корпус) | Капітальний ремонт віконних блоків із заміною на металопластикові в старому корпусі будівлі травматологічного відділення. | Демонтаж та монтаж вікон – 28 шт., дверей – 1 шт., інші супутні роботи | 290 000,00 | 3132 |
| Відділення інтенсивної терапії та анестезіології | Капітальний ремонт віконних блоків із заміною на металопластикові в будівлі Відділення інтенсивної терапії та анестезіології. | Демонтаж та монтаж вікон – 19 шт., інші супутні роботи | 260 000,00 | 3132 |
| Терапевтичне відділення | Капітальний ремонт віконних блоків із заміною на металопластикові в терапевтичному відділення | Демонтаж та монтаж вікон – 31 шт., інші супутні роботи | 280 000,00 | 3132 |
| 2020 |  |  |  |  |
| Травматологічне відділення (новий корпус) | Капітальний ремонт віконних блоків із заміною на металопластикові в новому корпусі будівлі травматологічного відділення. | Демонтаж та монтаж вікон – 40 шт., дверей – 1 шт., інші супутні роботи | 340 000,00 | 3132 |
| Бухгалтерія, адмінбудівля | Капітальний ремонт віконних блоків із заміною на металопластикові в будівлі бухгалтерії та адмінбудівлі. | Демонтаж та монтаж вікон – 29 шт., дверей – 2 шт., інші супутні роботи | 220 000,00 | 3132 |

5. Основні завдання та заходи з реалізації Програми.

Програма містить перелік енергозберігаючих заходів, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації в установі державної політики в сфері енергозбереження,  отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

Комплекс  технічних заходів сформований  на базі пропозицій керівників структурних підрозділів.

6. Координація та контроль за ходом реалізації Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється головним розпорядником.

Звіт про виконання Програми надається виконавцем щоквартально до 4-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, головному розпоряднику коштів. Головний розпорядник бюджетних коштів надає звіт про виконання Програми щоквартально до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, фінансовому управлінню Ніжинської міської ради .Відповідальні виконавці звітують про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Фінансове забезпечення здійснюється у межах видатків, затверджених рішенням міської ради "Про міський бюджет м. Ніжина на 2018 рік."

Міський голова 			              Лінник А.В.

Експертиза проведена

Погоджено:

Начальник фінансового управління

Ніжинської міської ради                                                                 Л.В.Писаренко

Начальник відділу економіки

виконавчого комітету Ніжинської міської ради                                Т.М.Гавриш