|  | Додаток № 6 до рішення міської ради VII скликання від ____________ 2020 р. № /2020 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 р.

Програма реалізації громадського бюджету(бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки – проект «Благоустрій переходу (сполучення) між основними будівлями лікувальних закладів м. Ніжина "Крок до майбутнього медичного містечка»

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0212010 |  | Багатопрофільна стаціонпрна медична допомоганаселенню |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | ## Касові видатки |  |  | ## Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд | ## Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд |  |
| 359 834,55 | 359 834,55 |  | 359 834,55 | ## 359 834,55 |  | 0 | ## 0 |  |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, гривень | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заходи з благоустрою по підвищенню комфорту, безпеки життя, розвитку інклюзії тощо. Замість грунтової доріжки, яка сполучає будівлі дитячої, дорослої поліклініки з відділеннями НМЦЛ ім.М.Галицького – мощення пішохідної доріжки з плитки, для безпеки та безперешкодного пересування людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку, батьків із дит.візочками; передбачено встановлення,вздовж пішохідної доріжки,лавок,урн для сміття,ліхтарів | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2019р. | 359 834,55 | ## 359 834,55 | Завершені роботи по «Благоустрою переходу (сполучення) між основними будівлями лікувальних закладів м. Ніжина "Крок до майбутнього медичного містечка» |