**ЗВІТ ПО УЖКГ ТА БУДІВНИЦТВА ЗА 2016,2017, 2018 роки**

**Комунальним відділом:**

На реалізацію заходів благоустрою за три роки були спрямовані кошти міського бюджету в сумі **15906879,61** грн.

**За зазначені кошти було виконано:**

|  |  |
| --- | --- |
| Захоронення | * 23 тіл |
| доставка до моргу | * 23 тіл |
| Ремонт пам’ятних знаків по місту, пофарбовано | * 250 м. кв |
| Ремонт пам’ятнику Вічний Вогонь на пл. Гоголя | * 160 м.кв. |
| Встановлено нові майданчики для збору ТПВ (Бетонування основи та огорожа з 3 сторін | * 119 шт. |
| Встановлено клітки для збору вторинної сировини | * 129 шт |
| ремонт господарських будівель на кладовищах міста. | * 72 м2, * 50 м.п. огорож |
| Відловлено Стерилізовано та чіповано безпритульних тварин | * 227 голови |
| Перевезено грунту, піску, солі для різних потреб | * 5246 м.3 |
| Відремонтовано елементи парків і скверів та вуличних меблів міста | * 301 елемент |
| Встановлено урни по місту | * 88 шт. |
| Встановлено вбиральні кладовищах | * 2 шт |
| знесення демонтаж туалету по вул. Подвойського | * 1 туалет, |
| Виконано прибирання кладовищ міста та територій прилеглих до них. Вивезено сміття | * 4900 тон |
| Ліквідовано несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ | * 607 шт. |
| Виконано ремонт пам’ятників розташованих на території міста, відремонтовано | * 23 шт. |
| виконано завезення піску на кладовища | * 1388 тон, |
| завезення піску в пісочниці | * 186 буд. |
| Закуплено соль для обробки шляхової мережі в зимовий період | * 9 вагонів |
| Виконано приготування соле-піщаної суміші | * 2111 м3 |
| Виконано розчистку водовідвідних канав по місту | * 820 м. |
| Виконано Благоустрій розарію | * 1 шт |
| ремонт дитячих майданчиків, фарбування, ремонт паркану | * 150 м і інші |
| виконано транспортні перевезення солі та її змішування | * 185 т |
| виконано заготівлю піску для суміші | * 4000 т |
| Постійно проводиласяся посипка влучно-шляхової мережі міста фрикційними матеріалами |  |
| Укладання тротуару по вул. Воздвиженська | * 236 м. кв. |
| Виконано ремонт пам’ятного знаку ВВВ на пл Гоголя  Виконано встановлення гучномовців (розширення мережі гучномовного оповіщення населення) | * ремонт 1 постаменту * 4 шт. |
| Облаштування тротуарів сквер Лисянського | * 228 м.кв. |
| Встановлено камери системи відеоспостереження | * 20 камер |
| **Безкоштовно виконувалось в межах акції «Зробимо Україну чистою»:** | |
| Вивезено сміття на міський полігон: | * 3140 тон. |
| з них комунальними підприємствами | * 1135 тон. |
| фізичними та юридичними особами | * 420 тон. |
| об’єм сміття прийнятого на полігон | * 4740 тон. |
| висаджено саджанців зелених насаджень | * 3450 шт. |

За три попередніх роки:

Запущено в роботу сайт УЖКГ та будівництва. Почали працювати по закупівлям через систему «Прозорро».

За три роки користування системою «Прозорро» було проведено:

- 6 процедур Допорогових закупівель на суму 659 тис. грн.. для придбання систем для відеоспостереження, засобів примусового зниження швидкості, світлофорів та вуличних ліхтарів;

- 9 процедур Відкритих торгів на закупівлю товарів, робіт, послуг на суму 46645,1 тис. грн.., економія за кожною процедурою склала в середньому +- 10 %, чотири закупівлі не відбулись за відсутності достатньої кількості учасників. Завдяки проведеним закупівлям було придбано нові енергозберігаючі ліхтарі для модернізації освітлення в місті, також замовлено проведення робіт з реконструкції басейну Ніжинської гімназії №16 в м. Ніжині, замовлено роботи з реконструкції частини приміщення ЗОШ № 14 під дитячий садок по вул.. Шекерогринівська, розпочато роботи з реконструкції пішохідної частини з елементами благоустрою на пл.. І.Франка, проведено поточний ремонт доріг по місту, проведено роботи по будівництву ЛЕП по вул.. Арвата, Афганців та П.Морозова.;

- 5 закупівель за Перговорною процедурою на суму 8177,3 тис. грн.. на закупівлю електричної енергії для вуличного освітлення та адмінбудівлі, архітектурного пам’ятника борцям за Незалежність, додаткових робіт з реконструкції басейну в Ніжинській школі-гімназії №16.

На виконання заходів благоустрою (послуги з видалення та підрізки дерев і кущів, викошування території, корчування пнів) протягом трьох років з міського бюджету були виділені кошти в сумі 4 235, 1 тис. грн.

Послуги з видалення та підрізання дерев

За цей період виконано:

Власними силами спиляно – 733 дерева, за бюджетні кошти - 531, з них на кладовищах – 99.

Всього спиляно 1264 дерева;

Виконано підрізку 1555 дерев;

Викорчувано пнів аварійних дерев 86;

Вибракувано дерев – 2397;

Складено актів – 243;

Видано ордерів - 205;

Видалення бур’янів та викошування територій

За цей період на об’єктах благоустрою міста виконано:

- викошування території – 1 545 228 м2 ;

- підстригання живих огорож – 26 100 м2 ;

- викошування вогнищ амброзії – 173 800 м2;

- підготовка ґрунту до посіву зелених насаджень на території скверу Гоголя – 4810 м2

- засіяно територію спортивним газоном на території скверу Гоголя– 750 м2

Сім’ям, що потребують допомоги, протягом трьох років завезено деревина у обсязі 275 м3.

Для Забезпечення безперебійної роботи зовнішнього освітлення вулиць парків, площ та скверів міста в вечірній та нічний час полягає в належному утриманні та технічному обслуговуванні електромереж зовнішнього освітлення.

На виконання заходів з утримання та технічного обслуговування мереж вуличного освітлення протягом трьох років з міського бюджету виділено та освоєно 2150,3 тис грн.

За цей період:

замінено 3859шт. електричних ламп зовнішнього освітлення по місту;

ліхтарів 305шт.

підвішено 27,94 км. проводу та кабелю;

своєчасно проводились роботи з усунення захльосту проводів, налаштування та корегування таймерів, ремонт шкафних;

Проведена планова державна повірка та параметризація 13 вузлів обліку електричної енергії зовнішнього освітлення;

Закуплено 20 нових засобів обліку електричної енергії

На монтування ліній вуличного освітлення з енергозберігаючими ліхтарями протягом трьох років виділено та освоєно 2918,75 тис. грн.

За цей період:

встановлено 1540 енергозберігаючих ліхтарів по вулицях міста

Управлінням закуплено ліхтарів та ламп::

2017р.:

ліхтарів на суму 914,3 тис грн. в тому числі

ЖКУ -16у-150-221м – 390шт/272,1 тис. грн. на 150 Вт

Геліос 30 Вт - 370 шт/186,1 тис. грн.

Світодіодні ST 30-04 - 180шт/82,3 тис. грн. на 30 Вт

ДКУ 21У-085-211 - 89 шт/373,8 тис.грн на 100 Вт

Енергозберігаючих ламп – 1025шт/109,1тис. грн. натрієві на 150 Вт

2018р:

Ліхтарів та ламп

ELFA-30 - 240 шт /134,157 тис.грн. на 30 Вт

ELFA 100 - 78 шт/115,284 тис. грн. на 100 Вт

Геліос -30 220 шт/111,381 тис. грн. на 30 Вт

ЖКУ-16у-150-221м 77шт і на них лампи /154,0 тис.грн на 150 Вт

**Відділом транспорту та зв’язку:**

**У 2016 році:**

- Проведено роботу по організації та введення в дію автобусного маршруту № 15 «ЗОШ № 5 – залізничний вокзал»

- Проведено роботу по створенню конкурсного комітету та проведено конкурс щодо визначення переможця на автобусних маршрутах № 8,15, 16.

- Підготовлено рішення виконавчого комітету від 01.02.2016 р. № 23 «Про внесення змін до договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом» про перевезення пільгових категорій.

- Підготовлено рішення виконавчого комітету міської ради від 25.03. 2016 р. № 76 «Про встановлення тарифів на послуги міського пасажирського автомобільного транспорту»

- Підготовлено рішення виконавчого комітету міської ради від від 12.05. 2016 р. № 123 «Про внесення змін до договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом» про перевезення дітей віком до 14 років.

- Проведено закупівлю та встановлення пристрою примусового зменшення швидкості руху транспортних засобів «лежачий поліцейській» ДСТУ 4123:2006 в наступних місцях:

на вул. Шевченка біля ЗОШ № 9; на вул. Батюка біля ЗОШ № 7; на вул. Овдіївська біля ЗОШ № 13; на вул. Овдіївська біля ЗОШ № 11; на вул. Воздвиженська біля ЗОШ № 5, на вул. Космонавтів біля ДНЗ; на вул. Московська біля ДНЗ № 23; на перехресті вул. Чернігівська – Широкомагерська; на перехресті вул. Набережна – Небесної сотні; дообладнано на вул. Незалежності;

На ділянках вулиць де встановлені пристрої примусового зменшення швидкості руху, згідно вимог ДСТУ 4123: 2006 встановлені дорожні знаки:

- 1.11 «Пагорб» в кількості 20 шт.

- 3.29 «Обмеження максимальної швидкості 30 км/год» в кількості 20 шт.

- 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід» в кількості 20 шт.

- Нанесено дорожню розмітку 1.12, 1.13, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3 ПДР України на пішохідних переходах та дорожню розмітку 1.1 на під’їздах до залізничних переїздів.

- Проведено роботу по закупівлі та заміні світлофорного об’єкта на перехресті вул. Шевченка – Г.Корчагіна.

- Проведено закупівлю та встановлення світлофора освітлення пішохідного переходу по вул. Московська.

- Проведено закупівлю та встановлення по- вул. Шевченко дорожніх знаків 5.35 «Пішохідний перехід» на щитах із жовтим світлоповертальним тлом

- Проведено закупівлю та встановлення 4 автобусних зупинок : Університет, 2 парк Шевченко та Синяківська

**У 2017 р.:**

- Підготовлено рішення виконавчого комітету від 23.03.2017 р. № 60 «Про затвердження Порядку відшкодування коштів перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування в місті Ніжині».

- Щомісячно готувалося рішення виконавчого комітету «Про відшкодування коштів перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування в місті Ніжині»

- Підготовлено рішення виконавчого комітету міської ради від 11.05. 2017 р. № 100 «Про встановлення тарифів на послуги міського пасажирського автомобільного транспорту»

- Підготовлено рішення міської ради «Про затвердження схем розміщення платних місць паркування транспортних засобів на вулично – шляховій мережі міста Ніжина», «Про затвердження положення про проведення конкурсу та складу конкурсного комітету з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів »

- Нанесено дорожню розмітку 1.1, 1.12, 1.13, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3 ПДР України на вулично - шляховій мережі міста

- Проведено роботу по закупівлі та заміні світлофорного об’єкта на вул. Шевченка , біля автобусної зупинки «Молодіжна»

- Проведено закупівлю та встановлення 4 автобусних зупинок :

- по вул. Овдіївська – 2

- по вул. Воздвиженська – 2

- Проведено ремонт 6 автобусних зупинок по вул. Овдіївська

- За рахунок громадського бюджету встановлено 6 автобусних зупинок по вул. Франка

- На даний час проводяться підготовчі роботи по встановленню 18 зупинкових комплексів.

**У 2018 р.:**

- Зібрані матеріали про порушення умов договору про перевезення пасажирів та підготовлено рішення виконавчого комітету від 22. 02. 2018 р. № 41 «Про розірвання договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування № 11, 12, 13»

- Підготовлено рішення виконавчого комітету від 22. 02. 2018 р. № 42 «Про тимчасове призначення перевізника для виконання перевезень на автобусному маршруті загального користування № 11, 12, 13»

- Підготовлено рішення Ніжинської міської ради від 28.02.2018 р. № 14 – 36/2018 «Про затвердження договору про обслуговування об’єктів благоустрою – майданчиків для паркування транспортних засобів на території міста Ніжина».

- Щомісячно готувалося рішення виконавчого комітету «Про відшкодування коштів перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування в місті Ніжині»

- Підготовлено аналіз регуляторного впливу та рішення виконавчого комітету міської ради «Про встановлення тарифів на послуги міського пасажирського автомобільного транспорту»

- Підготовлено рішення виконавчого комітету від 12. 04. 2018 р. № 110 «Про проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів в місті Ніжині» та оголошено прийом документів на участь у конкурсі та проведено конкурс.

- На виконання розпорядження міського голови від 05.05.2018 р. № 111 «Про створення робочої групи щодо вивчення проблемних питань та розробки Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом» проведено 5 засідань робочої групи та організовано роботу по вивченню пасажиропотоку.

- Проводені роботи по організації кругового руху на перехресті вул. Шевченко – Обїжджа – 3 мікрорайон.

- Проведено ремонтні роботи та встановлення 4 автобусних зупинок на вул. Б. Шлях.

- Проведені ремонтні роботи та встановлення автобусної зупинки по вул. Овдіївська.

- За рахунок громадського бюджету встановлено 4 автобусних зупинок по вул. Франка.

- Проведені роботи по встановленню 18 зупинкових комплексів.

- Нанесено дорожню розмітку на вулично – шляховій мережі міста.

- Проводиться робота по заміні дорожніх знаків.

- Підготовлені матеріали по оптимізації маршрутної мережі та проведення конкурсів з визначення перевізників на маршрутах загального користування.

- Проведена робота по встановленню турнікетних загороджень на аварійно небезпечних ділянках.

**Звіт відділу будівництва та реформування за 2016-2018 роки**

|  |  |
| --- | --- |
| **2016 рік** | |
| **Назва об’єкту** | **Сума грн** |
| Капітальний ремонт житлового фонду | 675000 |
| ОСББ "Синяківське» спів фінансування ПРООН | 494000 |
| ОСББ "Ніжинець" спів фінансування ПРООН | 227000 |
| ОСББ "Добробут" спів фінансування ПРООН | 370000 |
| ОСББ "Медік" спів фінансування ПРООН | 167000 |
| ОСББ "Затишна оселя-97" спів фінансування ПРООН | 170000 |
| Будівництво водопровідної мережі по вул.Прилуцькій | 152000 |
| ***Ремонт та утримання доріг*** | |
| Поточний ремонт дорожнього покриття,  Загальний обсяг робіт – 12460,9 м2 | 3738503 |
| Поточний ремонт внутріквартальних доріг  Загальний обсяг робіт – 10016,34 м2 | 2253080 |
| **2017 рік** | |
| Капітальний ремонт житлового фонду | 1 064000 |
| ОСББ "Міраж" /капремонт ліфти/ | 110600 |
| ОСББ "Будівельник" /капремонт ліфти/ | 125000 |
| ОСББ "Будівельник" /капремонт ліфти/ | 817000 |
| ОСББ "РИФ" - Утеплення ж/б ЄС ПРООН | 230000 |
| Реконструкція част. прим. травматологічного відділення по вул. Московська 21 | 418000 |
| Реконструкція футб. поля Ніжинської ДЮСШ по вул. Шевченка 103-А | 850000 |
| Реконструкція нежитлов. прим. під Лікарську амбул. сім. медицини №7 по вул. Космонавтів 52 | 471000 |
| Будівництво тротуару по вул. Чернігівська від пл. Гоголя до вул. Широкомагерська | 803000 |
| Кап. ремонт дороги по вул. Гімназійна в т.ч. ПВР | 905000 |
| Кап. ремонт дороги по вул. Богуна в т.ч. ПВР | 1 393000 |
| Кап. ремонт внутріквартальної дороги біля ж/б №18 по вул. Озерна та №20 по вул. Шевченка | 482000 |
| Будівництво мiнi-фут. поля з улаштуванням штучного покриття та огорожі по вул. Полковника Розумовського 5, в т.ч. ПВР | 560000 |
| Будівництво дитячого ігрового майданчику по вул. Батюка | 770000 |
| Реконструкція басейну з утепленням зовнішніх стiннiж.гiм.№16 в м. Нiжин по вул.3-й Мікрорайон 11 | 1 200300 |
| Капітальний ремонт скверу М.Гоголя по вул. Гоголя | 820 000 |
| Реконструкція нежитлового приміщення на першому поверсі Ніжинської ЗОШ І-ІІ ст. №14 під лікарську амбулат. сімейн. мед. по вул. Шекерогринівська, 52-А в м. Ніжині | 860600 |
| Виготовлення проекту та експертиза по реконст.навч.-вих.комп.№16 "Престиж" під дитячий садок по вул.3-й Мікрорайон 11 | 20000 |
| ***Ремонт та утримання доріг*** | |
| Поточний ремонт дорожнього покриття,  Загальний обсяг робіт – 11972,2 м2 | 3699656 |
| Поточний ремонт внутріквартальних доріг  Загальний обсяг робіт – 1989,1 м2 | 722975 |
| Капітальний ремонт доріг  Загальний обсяг робіт – 6258 м2 | 2629123 |
| ***Виготовлення проектно-кошторисної документації*** | |
| Виготовлення проекту та експертиза по реконст. внут. туал. фiзк.-озд. ком. ЗОШ №9 вул. Шевченка 103 | 14000 |
| Виготовлення проекту та експертиза по реконср. біг. дор. на "Міському стадіоні" в м. Ніжин по вул. Полковниква Розумовського 5 | 50000 |
| Виготовлення проекту та експертиза по реконструкції даху блоку Г пологового буд. по вул. Московська 21-А | 50000 |
| Виготовлення проекту та експертиза по кап.ремонту дороги по вул. Незалежності | 85000 |
| Виготовлення проекту та експертиза по кап.ремонту дороги по вул. Гребінки | 48000 |
| Виготовлення проекту та експертиза по кап.ремонту дороги по вул. Коцюбинського | 48000 |
| Виготовлення проекту та експертиза по кап.ремонту дороги по вул. Короленка | 38000 |
| Виготовлення проекту та експертиза по кап.ремонту дороги по вул. Студенська | 12000 |
| Виготовлення проекту та експертиза по кап.ремонту дороги по вул. Думська | 17000 |
| Виготовлення проекту та експертиза по кап.ремонту дороги по вул. Некрасова | 10000 |
| Виготовлення проекту по буд. фізкульт.-оздоров. компл. з басейном (тип.буд.басейну "Н2О-Classic") | 210000 |
| Виготовлення проекту та експертиза по кап. ремонту дороги по кап. рем. скверу М.Гоголя по вул. Гоголя | 50000 |
| **2018 рік** | |
| Капітальний ремонт житлового фонду | 1329500 |
| Капітальний ремонт скверу М.Гоголя по вул. Гоголя /закінчення робіт/ | 707 000 |
| Реконст.навч.-вих.комп.№16 "Престиж" під дитячий садок по вул.3-й Мікрорайон 11 | 346 500 |
| Реконстр. внутріш. туалетів при фізкультурно-оздоровчому комплексі ЗОШ №9 по вул.Шевченка 103 | 253800 |
| Реконструкція пішохідної частини з елементами благоустрою території, прилеглої до адмінбудівлі за адресою пл.імені І.Франка в м. Ніжин Чернігівської обл. | 670177 |
| Капітальний ремонт внутріквартальної дороги біля ж/б №18,20 по вул. Озерна по вул. Шевченка | 878,126 |
| Проект громадського бюджету "Міст Театральний" | 156000 |
| Будівництво (комплексного) спортивного майданчика для фізкультурно-оздоровчих занять по вул. Космонавтів,90 | 486 411 |
| Підсилення перекриття басейної зали Ніжинської гімназії №16 в м.Ніжин по вул.3-й Мікрорайон,11 | 1365894 |
| Виготовлення памятника борцям за незалежність | 900 000 |
| Будівництво дит. майд. для вул.8-го Березня | 95 600 |
| Буд. міні футбольного поля з улаш. Штучного покр. Та огород. По вул. Полковника Розумовського 5 / закінчення робіт/ | 822 500 |
| Будівництво зупинкового комплексу "Вул. Василівська" по вул. Василівська біля будинку №3 | 118 540 |
| Будівництво зупинкового комплексу "Агроліцей" по вул. Незалежності, біля будівлі №13 | 118 540 |
| Будівництво зупинкового комплексу "Агроліцей" по вул. Незалежності, біля будівлі№5-а | 118 540 |
| Будівництво зупинкового комплексу "Університет" по вул.Набережна біля будинку №3 | 118 540 |
| Будівництво зупинкового комплексу "ВАТ Сільмаш" по вул. Шевченка біля будівлі №109 | 118 540 |
| Будівництво зупинкового комплексу "Вул. Об'їжджа" по вул. Шевченка біля пам'ятника "Воїнам-афганців" | 118 450 |
| Будівництво зупинкового комплексу "Вул. Об'їзджа" по вул. Шевченка, біля будівлі №89 | 118 450 |
| Будівництво зупинкового комплексу "Гімназія №3" по вул. Набережна, біля будівлі №13 | 118 450 |
| Буд. зупинк. компл."Україна" по вул.Московська біля ДНЗ №23 | 188 570 |
| Буд. зупинк.компл."Гвардійська" по вул.Московська біля житлов.буд.№51 | 188 570 |
| Буд. зупинк.компл."Парк ім. Шевченка" по вул. Шевчена біля нежитлов.буд.№47 | 188 570 |
| Буд. зупинк. компл."Мех.завод" по вул.Б.Хмельницького біля нежитлов.буд.№37 | 188 570 |
| Буд. зупинк.компл."Парк ім. Т.Г.Шевченка" біля терит. Парка ім. Шевченка | 188 570 |
| Буд. зупинк. компл."вул.Синяківська" по вул.Шевченка біля буд.№18 | 188 570 |
| Буд.зупинк.компл."Ринок Афганець" по вул.Шевченка біля ринку Афганець | 188 570 |
| Буд.зупинк.компл."Площа ім.І.Франка" по вул.Шевченка біля буд.4-А | 188 570 |
| Реконструкція басейну з утепленням зовнішніх стiн нiж.гiм.№16 в м.Нiжин по вул.3-й Мікрорайон 11 | 3 089 000 |
| Реконстр.част.прим.ЗОШ №14 під школу сад №14 по вул.Шекерогринівська 54-А /в т.ч. місцевий бюджет – 290 900 грн/ | 441 400 |
| ***Ремонт та утримання доріг*** | |
| Поточний ремонт посадочних платформ автобусних зупинок | 156650 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття | 6600000 |
| Грейдеровка та відсипка | 2241819 |
| ***Виготовлення проектно-кошторисної документації*** | |
| Виготовлення проекту - Реконструкція вул. Шевченка з пл. І. Франка в м. Ніжин | 37 000 |
| Виготовлення проекту Реконстр. пішохід. частини з елемент. благоустр. тер. прилег. До адмін. буд. за адресою пл. ім. І.Франка в м. Ніжин | 47 500 |
| Виготовлення проекту Будівництво фонтану на пл. І.Франка | 50 000 |
| Виготовлення проекту Реконструкція дворової каналізації мережі в районі буд.№128 по вул. Шевченка | 36 000 |
| Виготовлення проекту Капітальний ремонт вул. Думська | 3601 |
| Виготовлення проекту Капітальний ремонт вул. Нєкрасова | 2402 |
| Виготовлення проекту Капітальний ремонт вул. Коцюбинського | 10760 |
| Виготовлення проекту Капітальний ремонт вул. Короленка | 8460 |
| Виготовлення проекту Будівництво водопроводу з підключенням до існуючоїї мережі водопостачання міста від котельні по вул. Шевченка,105 | 21526 |
| Виготовлення проекту Будівництво фонтану на пл. І.Франка | 50000 |
| Виготовлення проекту Реконструкція вулиці Шевченка з площею імені І.Франка | 135157 |
| Виготовлення проекту Будівництво (комплексного) спортивного майданчика для фізкультурно-оздоровчих занять по вул. Космонавтів, 90 | 15000 |
| Виготовлення проекту Будівництво дитячого майданчика в сквері"Театральний" | 20000 |
| Виготовлення проекту Кап рем. елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку №11 по вул. Шевченка | 35000 |
| Виготовлення проекту Будівництво спортивного майданчика по вул.Московська,6А | 8650 |
| Виготовлення проекту Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка,102 | 10400 |
| Виготовлення проекту Будівництво дитячого майданчика по вул.3-й мікрорайон,8 | 17250 |
| Виготовлення проекту Будівництво дитячого майданчика по вул.Вокзальна,5а | 8290 |
| Виготовлення проекту Будівництво спортивного майданчика по вул. Прилуцька,116 | 6900 |