|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2020 року

Програма інформатизації діяльності фінансового управління Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки,

затверджена Рішенням Ніжинської міської ради № 7-65/2019 від 24.12.2019 р. зі змінами, внесеними Рішеннями Ніжинської міської ради № 4-75/2020 від 26.06.2020 р. та № 13-79/2020 від 30.09.2020 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3717520 |  | Виконання Національної програми інформатизації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 110 000 | ## 60 000 | 50 000 | 34 380 | 34 380 | 0 | 75 620 | 25 620 | 50 000 | Використання коштів відповідно до напрямків програми |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інформатизації діяльності фінансового управління Ніжинської міської |  |  |  |  |
| 1.1 | КЕКВ 2210 – Придбання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки та комплектуючих | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020р.) | 5 000 | 3 475 | Перераховано ТОВ "Ніжинський бухгалтер" за засіб КЗІ "Token 337M" КЕКВ 2210 |
| 1.2 | КЕКВ 2240 – Супроводження програми АС «Місцеві бюджети» | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020р.) | 3 300 | 3 300 | Оплачено послуги з супроводження програми АС «Місцеві бюджети» |
| 1.3 | КЕКВ 2240 – Обробка даних, видача сертифікатів ЕЦП (для УДКСУ, ДПС), | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020р.) | 4 000 | 1 655 | Перераховано ТОВ "ЦСК Україна" за обробку даних, пост. КП "Програмний комплекс "Варта" КЕКВ 2240 |
| 1.4 | КЕКВ 2240 – Технічне обслуговування комп’ютерного обладнання | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020р.) | 5 000 | 0 | Витрати за даним напрямом не проводились |
| 1.5 | КЕКВ 2240 – Оплата послуг по ремонту та заправці картриджів | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020р.) | 10 000 | 3 550 | Виконано технічне обслуговування комп'ютерної, розмножувальної та iншої техніки, заправки та ремонти картриджів |
| 1.6 | КЕКВ 2240 – Оплата послуг Інтернет | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020р.) | 3 000 | 2 000 | оплачено Інтернет-послуги. |
| 1.7 | КЕКВ 2240 – Супроводження програми «Бюджетний модуль. Доходи», придбання інших комп’ютерних програм, тощо | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020р.) | 28 700 | 20 400 | Постійний технічний супровід додаткового модуля "Надходження у розрізі платників податків, який входить до комп’ютерної програми "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом", перераховано ТОВ "Е-РІШЕННЯ" - послуги за придбання субліцензії на право користування програмним забезпеченням |
| 1.9 | КЕКВ 2240 – Супроводження та обслуговування інших програм | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020р.) | 1 000 | 0 | Витрати за даним напрямом не проводились |
| 1.7 | КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020р.) | 50 000 | 0 | Витрати за даним напрямом не проводились |
| Всього |  |  | 110 000 | 43 120 |  |

Начальник фінансового управління                                                      __________            ____Л.В.Писаренко_________
Ніжинської міської ради                                                                                           (підпис)                                (ініціали та прізвище)

Начальник відділу  бухгалтерського обліку та звітності –

головний бухгалтер фінансового управління

Ніжинської  міської ради                                                                         __________            _____А.А.Лапуза_________ 
                                                                                                                                             (підпис)                                    (ініціали та прізвище)