|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2020 року

«Програма інформатизації діяльності відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки», рішення Ніжинської  міської ради  VII скликання від   24 грудня 2019 року №7-65/2019 (із змінами)

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

1 1117520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 57 470,00; ## 11 670,00; 45 800,00; 48 463,00; 4463,00; 44 000,00; -9 007,00; -7 207,00; - 1 800,00; Використання відповідно до фактичних витрат.

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн | ## Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання токен-ключів | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2020 року | ## 2090,00 | ## 0 |  |
| 2 | Придбання, супроводження пакетів програмного забезпечення | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області лютий 2020 року | ## 2 530,00 | ## 730,00 | Супроводження програми «Соната» - 730,00 грн. |
| 3 | Оплата та отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та затвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2020 року | ## 1760,00 | ## 331,00 | Відділ спорту: - МЦ «Спорт для всіх»: Сертифікат відкритого ключа 1 шт. – 331,00 грн. |
| 4 | Оплата послуг інтернет | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2020 року | ## 2400,00 | ## 2 332,00 | поповнення мережі інтернет 12 місяців – 1832,00 грн. ДЮСШШ 6 місяців – 500,00 грн. |
| 5 | Оплата послуг по ремонту оргтехніки, комплектуючих та заправці картриджів | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх»Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2020 року | ## 2490,00 | ## 1070,00 | Відділ спорту: Заправка картриджа 2 шт. – 180,00 грн., 2 шт. – 240,00 грн., відновлення картриджу 1 шт. – 270,00 грн. МЦ «Спорт для всіх»: Заправка картриджа 1 шт. – 200,00 грн., 2 шт. – 180,00 грн. |
| 6 | Придбання комп’ютерної техніки | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх»Ніжинської міської ради Чернігівської області Лютий-грудень 2020 року | ## 45 800,00 | ## 44 000,00 | Відділ спорту: Придбання комп’ютера 1 шт. – 19000,00 грн., придбання принтеру – 6000,00 грн., для ДЮСШШ принтер БФП 1 шт. – 10 700,00 грн. МЦ «Спорт для всіх»: Придбання принтера 1 шт.- 8300,00 грн. |
| 7 | Придбання комп’ютерного обладнання, комплектуючих та приладдя | Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх»Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020 року) | ## 400 | ## 0 |  |

Начальник відділу з питань фізичної

культури та спорту Ніжинської міської ради                   __________                                        ___П. В. Глушко__________
                                                                                                                (підпис)                                                       (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                            __________                                     ____Л. Б. Корнієнко______ 
                                                                                                               (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)