Програма  інформатизації діяльності

фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області

на 2020-2022 роки

І.   Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми, нормативні документи | Ст. 48 Бюджетного кодексу України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну програму інформатизації», «Про доступ до публічної інформації», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про публічні закупівлі», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання національної інформатизації» із змінами, від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» із змінами |
| 3. | Розробник програми | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| 4. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| 6. | Термін реалізації програми | 2020 – 2022 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми: Загальний фонд - 320 000 грн.; спеціальний фонд - 150 000 грн. | 470 000 грн. |

ІІ. Проблема,  на  розв’язання  якої  спрямована  програма

Діяльність органів місцевого самоврядування має бути відкритою та спрямованою на розвиток інформаційного суспільства, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, поповнювати їх та обмінюватися ними.

Міжнародний досвід свідчить, що технології е-урядування сприяють покращенню відкритості, прозорості та ефективності роботи органів влади, покращенню якості обслуговування фізичних та юридичних осіб, зниженню корупції, адміністративного тягаря на бізнес, посиленню демократії.

Основною проблемою є забезпечення ефективності діяльності фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (далі – фінансове управління) шляхом інформатизації із застосуванням  сучасних інформаційно– комп’ютерних технологій, а також забезпечення управління необхідною і достатньою інформацією в усіх сферах діяльності.

ІІІ. Мета програми

Метою програми є впровадження сучасних та перспективних  інформаційних технологій в діяльність фінансового управління, удосконалення системи забезпечення його повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень,  полегшення доступу мешканців Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади до бюджетного процесу, забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією про бюджет громади, бюджетне законодавство, діяльність управління на основі широкого використання інформаційних технологій.

ІV. Обґрунтування шляхів  і  засобів  розв’язання

проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Процес  інформатизації в фінансовому управлінні характеризується такими даними:

- фінансове управління має електронну почту для обміну електронними листами;

- всі відділи фінансового управління  підключені до комп’ютерної  локальної мережі для обмеженого кола користувачів, що об'єднує комп'ютери в управлінні;

- всі відділи  фінансового управління   підключені до  аналітично-інформаційної системи "Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»";

- всі відділи фінансового управління мають доступ до мережі Інтернет та оснащені комп’ютерною технікою, яка постійно потребує оновлення;

- відділ бухгалтерського обліку та звітності підключено до системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство» (розпорядники бюджетних коштів);

- відділ бухгалтерського обліку та звітності працює у системі АС «Є-Звітність»;

- працюємо з  використанням системи електронних закупівель «Прозорро»  на авторизованому майданчику «Держзакупівлі.онлайн».

Пріоритетними напрямами інформатизації є:

- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури;

- забезпечення конституційних прав людини в інформаційній сфері;

- розширення сегменту Інтернет  за рахунок веб-ресурсів;

- організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет;

- забезпечення доступу до публічної інформації;

- придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки;

- поступова і планова легалізація програмного забезпечення;

- впровадження антивірусного захисту інформаційних ресурсів;

- введення системи електронного підпису;

- забезпечення захисту персональних даних;

- впровадження систем технічного захисту інформації;

- модернізація локальної мережі.

Фінансування заходів Програми проводиться в установленому законодавством порядку за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, в межах кошторису видатків фінансового управління на 2020-2022 роки.

V. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів програми

Для забезпечення втілення мети та реалізації завдань Програми плануються такі заходи:

- призначення  відповідальної особи з питань інформатизації та електронного урядування у фінансовому управлінні;

- аналіз  видатків, які належать  до сфери  інформатизації та електронного урядування;

- визначення потреб в оновленні програмних та технічних ресурсів (комп’ютерної техніки, мережевого обладнання і оргтехніки) для гнучкості їх використання та надійної роботи інформаційно-комунікаційної структури, забезпечення безпеки передачі даних;

- проведення детального аналізу та визначення технічних та програмних ресурсів, які забезпечуватимуть інформаційно-комунікаційну структуру;

- придбання, модернізація технічних пристроїв, обладнання та ліцензій, придбання та ремонт комп’ютерного  обладнання,  приладдя,  його обслуговування, прокладання мереж, консультаційні послуги, послуги по супроводженню програми АС «Місцеві бюджети»;

- впровадження засобу криптографічного захисту інформації «Ключ електронний»;

- фінансове забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування;

- аналіз результатів виконання окремих завдань (робіт) та оцінка їх якості;

- розвиток системи  електронного документообігу тощо.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання  програми

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми, цільове та ефективне використання коштів у процесі виконання програми забезпечує фінансове управління Ніжинської міської ради, як головний розпорядник бюджетних коштів.

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів фінансове управління  ініціює внесення змін до програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконання.

Фінансове управління міської ради щоквартально до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, готує звіт про виконання програми та, за підсумками року, звітує про виконання програми на сесії міської ради.

Міський голова                                                               А. В. Лінник

Додаток 1                                                                                                                                                      до Програми інформатизації діяльності

фінансового управління  Ніжинської

міської ради Чернігівської області

на 2020-2022 роки

Перелік завдань міської цільової програми

| Мета, завдання | КЕКВ | Обсяг фінансування, роки |  |  | Всього | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Придбання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки та комплектуючих | 2210 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | бюджет Ніжинської міської ОТГ |
| Всього | 2210 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 |  |
| Супроводження програми АС «Місцеві бюджети» | 2240 | 3 300 | 3 500 | 4 000 | 10 800 | -’’- |
| Обробка даних, видача сертифікатів ЕЦП (для УДКСУ, ДПС), | 2240 | 4 000 |  | 3 000 | 7 000 | -’’- |
| Оплата кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та затвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки | 2240 |  | 2 000 |  | 2 000 | -’’- |
| Технічне обслуговування комп’ютерного обладнання | 2240 | 5 000 | 7 000 | 10 000 | 22 000 | -’’- |
| Оплата послуг по ремонту та заправці картриджів | 2240 | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 37 000 | -’’- |
| Оплата послуг Інтернет | 2240 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 10 500 | -’’- |
| Супроводження програми «Бюджетний модуль. Доходи», придбання інших комп’ютерних програм тощо | 2240 | 44 700 | 50 000 | 50 000 | 149 700 | -’’- |
| Придбання програм для комп’ютерів (Windows) | 2240 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 50 000 | -’’- |
| Супроводження та обслуговування інших програм | 2240 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 6 000 | -’’- |
| Всього | 2240 | 86 000 | 95 000 | 109 000 | 290 000 |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | -’’- |
| Всього | 3110 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 |  |
| РАЗОМ |  | 146 000 | 155 000 | 169 000 | 470 000 |  |