|  | Додаток 4 до Порядку розроблення цільових програм Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021 року

«Програма інформатизації діяльності управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки», рішення Ніжинської  міської ради  VII скликання від 24 грудня2019 року №7-65/2019 зі змінами внесеними рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від №7-2/2020 від 27.11.2020

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

1 0817520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 61 150,00; ## 48 850,00; 12 300,00; 60 887,00; 48 587,00; 12 300,00; -263,00; -263,00; 0; Використання відповідно до фактичних витрат.

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн | ## Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування управління соц.захисту | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020 року) | ## 28 500,00 | ## 28 479,00 | Придбано 3 картриджі для лазерного принтера. Здійснено 51 заправка картриджа для лазерного принтера та 17 ремонтів (відновлення) картриджа для лазерного принтера, 1 ремонт принтера, постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc»; послуги з реєстрації в програмі «АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів». |
| 2 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» | Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020 року) | ## 7 650,00 | ## 7 415,00 | Придбано флешку. Здійснено ремонт 3 персональних комп’ютерів, придбано 1 картридж для лазерного принтера; забезпечення працездатності програмного комплексу «Криптосервер»; постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc». |
| 3 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування територіального центру | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020 року) | ## 25 000,00 | ## 24 993,00 | Придбано: 1 системний блок, мережевий фільт, мережевий комутатор, мишка, клавіатура, токени (флешки ЕЦП), ключі ЕЦП, 10 флешок. Здійснено заправку 6 та відновлення 2 картриджів; ремонт системного блоку; постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc»; послуги по обслуговуванню комп’ютерної техніки. |

Начальник управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                   __________                                        ___В.М.Кулініч__________
                                                                                                  (підпис)                                                                   (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та звітності-головний бухгалтер                                      __________                                       ____О.М.Мачача______ 
                                                                                                                                        (підпис)                                                                   (ініціали та прізвище)