|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021 року

«Програма інформатизації діяльності відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки», рішення Ніжинської  міської ради  VII скликання від   24 грудня 2019 року №7-65/2019 (із змінами внесеними ріш.м.р. №2-70/2020 від 25.03.2020, №20-76/2020 від 03.08.2020, №9-79/2020 від 30.09.2020, №2-80/2020 від 13.10.2020, №7-4/2020 від  24.12.2020)

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

1 1117520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 82 970,00; ## 22 170,00; 60 800,00; 78 166,00; 19 166,00; 59 000,00; -4 804,00; -3 004,00; - 1 800,00; Використання відповідно до фактичних витрат.

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн | ## Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання токен-ключів | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2020 року | ## 4 260,00 | ## 4 251,00 | Відділ спорту: 3 токен-ключа *722 грн МЦ «Спорт для всіх» 3 токен-ключа 2 085,00 грн. |
| 2 | Придбання, супроводження пакетів програмного забезпечення | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області Лютий- грудень 2020 року | ## 10 170,00 | ## 7 465,00 | Супроводження програми «Соната» - 730,00 грн., програма «Логіка» - 2735,00 грн., Програма ТіС зарплата» 4000,00 грн. |
| 3 | Оплата та отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та затвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2020 року | ## 2 090,00 | ## 2 078,00 | Відділ спорту: Сертифікат відкритого ключа 3 шт. – 993,00 грн. МЦ «Спорт для всіх»: Сертифікат відкритого ключа 3 шт. – 1085,00 грн., |
| 4 | Оплата послуг інтернет | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, ДЮСШШ протягом 2020 року | ## 3 150,00 | ## 3 042,00 | поповнення мережі інтернет 12 місяців – 2542,00 грн ДЮСШШ 6 місяців – 500,00 грн. |
| 5 | Оплата послуг по ремонту оргтехніки, комплектуючих та заправці картриджів | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2020 року | ## 1950,00 | ## 1780,00 | Відділ спорту: Заправка картриджа 2 шт. – 180,00 грн., 2 шт. – 240,00 грн., відновлення картриджу 2 шт. – 620,00 грн. МЦ «Спорт для всіх»: Заправка картриджа 1 шт. – 200,00 грн., 2 шт. – 180,00 грн., відновлення картириджу – 360,00 грн. |
| 6 | Придбання комп’ютерної техніки | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області, ДЮСШШ Лютий-грудень 2020 року | ## 60 800,00 | ## 59 000,00 | Відділ спорту: Придбання комп’ютера 2 шт. – 34000,00 грн., придбання принтеру – 6000,00 грн., для ДЮСШШ принтер БФП 1 шт. – 10 700,00 грн. МЦ «Спорт для всіх»: Придбання принтера 1 шт.- 8300,00 грн. |
| 7 | Придбання комп’ютерного обладнання, комплектуючих та приладдя | ДЮСФШ (протягом 2020 року) | ## 550 | ## 550,00 | Для ДЮСФШ – картридж 1 шт. 550,00 грн. |

Начальник відділу з питань фізичної

культури та спорту Ніжинської міської ради                   __________                                        ___П. В. Глушко__________
                                                                                                                (підпис)                                                       (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                            __________                                     ____Л. Б. Корнієнко______ 
                                                                                                               (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)