|  | Додаток 4 до Порядку розроблення цільових програм Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2021 року

«Програма інформатизації діяльності управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки», рішення Ніжинської  міської ради  VІII скликання від 24.12.2019 року №7-65/2020 зі змінами, внесенеми рішенням міської ради  №7-2/2020 від 27.11.2020

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

1 0817520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 116 000,00; ## 95 700,00; 20 300,00; 17951,98; 1951,98; 16000,00; -98048,02; -93748,02; -4300,00; Використання відповідно до фактичних витрат.

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн | ## Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування управління соц.захисту | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021 року) | ## 65 000,00 | ## 0 |  |
| 2 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» | Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2010 року) | ## 18 000,00 | ## 550,00 | Придбано 1 картридж для лазерного принтера. |
| 3 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування територіального центру | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021 року) | ## 33 000,00 | ## 17401,98 | Придбано 2 принтери. Здійснено оплату за інтернет за два місяці. |

Начальник управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                   __________                                        ___Валентина КУЛІНІЧ_____
                                                                                                  (підпис)                                                                   (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського

обліку та звітності                                                                                __________                                                ____Наталія ЛЕВЧЕНКО ______ 
                                                                                                                                                                                    (підпис)                                                                                 (ініціали та прізвище)