|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2021 року

Програма інформатизації діяльності Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки

рішення Ніжинської  міської ради VII скликання від  24 грудня 2019 року №7-65/2019 зі змінами

рішення Ніжинської  міської ради  №1-80/2020 від  13.10.2020 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0617520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1199300 | ## 978 900 | 220 400 | 282111,72 | ## 72 317 | 209794,72 | -917188,28 | -906 583 | -10605,28 | Планові показники передбачені на 2-4 кв. 2021р |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п |  | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Придбання та обслуговування комп’ютерної та оргтехніки, програм «УКС-зарплата», «UА-Бюджет», «М.Е.Dоc», «Варта» | Управління освіти 2021 р. | 978 900 |  | 72 317 | 7,4% Придбано монітори та маршрутизатори, сплачено за обслуговування програм «УКС-зарплата», «М.Е.Dоc» |  |
| 2. |  | Придбання комп’ютерної та оргтехніки | Управління освіти 2021 р. | 220 400 |  | 209 794,72 | 95,2 % Придбано 5 МФУ, 2 сканери, 4 системних блоків, 4 ноутбуки |  |
|  | Керівник Бухгалтер |  |  |  | Валентина ГРАДОБИК Наталія ЖАДЬКО |  |  |  |