Додаток  4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на  01.04.2021 року

Програма інформатизації діяльності управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки, затверджена 24.12.2019 року, № 7-65/2019 (зі змінами, внесеними рішеннями НМР від 30.09.2020 №7-79/2020, від 15.12.2020 №3-3/2020)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1017520 |  | Реалізація національної програми інформатизації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 193 900 | 138 900 | 55 000 | 62 197,71 | 30 193,71 | 32 004 | - 131 702,29 | - 108 706,29 | - 22 996 | Кошти будуть освоєні до кінця року |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури;

- розширення сегменту Інтернет  за рахунок веб-ресурсів;

- організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет;

- забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності;

- ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки;

- введення системи електронного підпису;

- впровадження систем технічного захисту інформації;

- модернізація локальної мережі.

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн. | ## Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата та отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та затвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, придбання токен-ключів | Управління культури і туризму, ЦБ, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей, МБК, школи естетичного виховання 2021 р. | 8 050 | 1 026 | Придбано 1 токен-ключ – 695 грн, отримано 1 сертифікат на КЕП – 331 грн. (управління) |
| 2 | Придбання, супроводження пакетів програмного забезпечення | Управління культури і туризму, ЦБ, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей, МБК, школи естетичного виховання 2021 р. | 70 500 | 13 700 | Інформаційні та консультаційні послуги із впровадження та налаштування програмного забезпечення «ІС ПРО» - 13 700 грн. (центр.бухгалтерія) |
| 3 | Оплата послуг Інтернет | Управління культури і туризму, ЦБ, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей, МБК, школи естетичного виховання 2021 р. | 43 000 | 6 575,29 | Оплачено послуги: управління – 691,99 грн., ЦБ – 666,60 грн., ЦБС – 1653,98 грн., Музей – 1568,12 грн., БК – 744,60 грн., ДМШ – 750,00 грн., ДХШ – 500,00 грн. |
| 4 | Придбання комп’ютерного обладнання та приладдя | Управління культури і туризму, ЦБ, ЦБС, 2021 р. | 67 150 | 40 150 | Придбано: Сканер для управління – 2 322 грн. Акустична система для управління – 924 грн. Комп’ютер для управління – 16 920 грн. Жорсткий диск для ЦБ – 2 200 грн. Клавіатура для ЦБ – 550 грн. Комп’ютер для ЦБ – 15 084 грн. Жорсткий диск для ЦБС – 2 150 грн. |
| 5 | Придбання комунікаційного обладнання | ЦБС, 2021 р. | 650 | 0 |  |
| 6 | Обслуговування сайтів управління культури і туризму | Управління культури і туризму 2021 р. | 4 550 | 746,42 | Оплачено послуги – 746,42 грн. |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Тетяна БАССАК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |  | Оксана СУШКО |