проект№397

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

- Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від                       2021р.	                м. Ніжин	                           №            /2021

Про внесення змін в Паспорт міської   цільової програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської  територіальної громади на 2021 рік» (Додаток 44) до рішення Ніжинської міської ради  VIIІ скликання  від 24 грудня 2020 року  №3-4/2020 «Про затвердження бюджетних програм  місцевого  значення на 2021рік»

Відповідно до статей 25, 26, 42, 46, 59, 73 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Регламенту Ніжинської міської ради Чернігівської області, затвердженого рішенням Ніжинської міської ради 8 скликання Чернігівської області від 27 листопада 2020 року №3-2/2020, міська рада вирішила:

1. Внести зміни в Паспорт міської цільової програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської  територіальної громади на 2021 рік» (Додаток 44) до рішення Ніжинської міської ради  №  3-4/2020 VIIІ скликання  від 24 грудня 2020року «Про   затвердження бюджетних програм  місцевого  значення на 2021рік», та викласти програму в редакції, що додається.

2. Начальнику управління житлово-комунального господарства та будівництва Кушніренку А.М. забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Ніжинської міської ради.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вовченка Ф.І.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестиційної діяльності, бюджету та фінансів, (голова комісії - Мамедов  В.Х.).

Міський голова							Олександр КОДОЛА

Додаток №

до рішення міської ради

VIII скликання від __________

№ ________/2021

Міська цільова програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської  територіальної громади на 2021 рік»

- Паспорт міської програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської  територіальної громади на 2021 рік.»

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Законодавча база програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України |
| 3 | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 4 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 5 | Відповідальні виконавці програми(учасники програми) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради КП «ВУКГ», КП КК «Північна» |
| 6 | Термін реалізації програми | 2021 р. |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі оплата заборгованості минулих років: | 19 355,892 тис. грн. |
| 7.1. | Коштів Бюджету Ніжинської міської територіальної громади | 19 355,892 тис. грн. |
| 7.2 | Кошти інших джерел | 0,0 тис. грн. |

- Проблеми на розв’язання яких спрямована програма

Програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської  територіальної громади на 2021 рік.» (далі – Програма) розроблена з метою реалізації на території Ніжинської міської  територіальної громади державної політики,  повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно зі статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація благоустрою населених пунктів.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» елементами (частинами) об’єктів благоустрою є:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2) зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

7) комплекси та об'єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

9) малі архітектурні форми;

10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Згідно пунктів 1-3 статті 20 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території населеного пункту. Фінансування  програми  з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідного бюджету територіальної громади.

Для утримання об’єктів благоустрою в належному технічному та санітарному стані необхідно постійно виконувати ряд робіт з їх обслуговування і ремонту.

Проблемами, на розв’язання яких спрямована програма, є:

- виконання закону України «Про благоустрій населених пунктів» згідно якого власники об’єктів благоустрою забезпечують їх утримання в належному санітарному стані, тобто міська рада повинна створити умови для  забезпечення 100% прибирання об’єктів благоустрою міста;

- виконання наказу № 145 від  5 квітня 2011 р. «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»;

- виконання вимог Закону України «Про відходи», впровадження системи роздільного збирання відходів, розміщення на контейнерних майданчиках кліток – для роздільного збирання відходів за ресурсоцінними компонентами;

- виконання вимог Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального  господарства України від 01.12.2010р. № 435;

- виконання вимог п. і) ст. 32 Закону України «Про відходи» яким з 1 січня 2018 року захоронення не перероблених (необроблених) побутових відходів заборонено;

- забезпечення вимог Закону України «Про дорожній рух»;

- дотримання вимог інших нормативно-правових актів.

- Мета програми

Метою програми  є:

- забезпечення санітарної очистки території, підвищення рівня благоустрою міста, охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урбанізованою забудовою Ніжинської міської територіальної громади, утримання у здоровому впорядкованому стані, створення та формування декоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища;

- покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування;

- покращення рівня благоустрою територій Ніжинської міської  територіальної громади;

- поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану територій, покращення естетичного її вигляду;

- запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- повноцінне впровадження роздільного збирання відходів на території Ніжинської міської  територіальної громади;

- покращення якості послуг по видаленню твердих побутових відходів;

- поліпшення санітарно-екологічного стану територіальної громади та утримання  в належному санітарному стані;

- збереження зелених насаджень шляхом поліпшення заходів щодо утримання зелених насаджень, зменшення кількості сухостійних та уражених шкідниками дерев, проведення кронування з метою омолодження дерев, продовження їх віку;

- створення місць загального відпочинку населення та гостей міста;

- створення комфортних умов проживання для мешканців і гостей міста;

- забезпечення безперебійної роботи інженерних мереж на території Ніжинської міської територіальної громади;

- забезпечення якісного ремонту та обслуговування об’єктів благоустрою.

- Заходи програми

| № з/п | Перелік заходів Програми | Орієнтовна вартість, тис. грн. | Шляхи фінансування | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування міста за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 13873,237 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади фінансування здійснювати як одержувачам коштів | КП «ВУКГ» |
| 2 | Догляд за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових мікрорайонів, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 756,720 |  | КП «КК Північна» |
| 3 | Утримання сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 2371,300 |  | КП «ВУКГ» |
| 4 | Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, вирубки дерев, висадки квітів, очистки озера, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 2354,635 |  | КП «ВУКГ» |

- Результативні показники програми окремо по заходах і підприємствах

Захід № 1 КП «ВУКГ»: Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування міста за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

Показники затрат

Загальна площа територій загального користування - 15500000 м2

Площа територій міста, яка потребує утримання вручну -  556549 м2

Протяжність доріг, що потребує механізованого літнього і зимового  прибирання, до 200 км

Площа міських об’єктів озеленення (клумб), що потребує утримання та догляду (включаючи придбання посадкового матеріалу, копання клумб, завезення землі, внесення добрив, посадку розсади (квітів) та ін.) – 4964,62 м2.

Показники продукту

Площа міста, на якій планується здійснювати заходи програми з ручного прибирання, 556549 м2

Площа міста, на якій планується здійснювати заходи механізовано – 966153 м2

Площа об’єктів озеленення (клумб), на яких планується виконувати роботи по догляду та утриманню,  4964,62 м2

Показники ефективності:

Середні витрати на прибирання 1 кв. м площ загального користування в рік (556549 м2) – 24,93 грн.

Середні витрати на утримання 1 прибиральника територій (в т. ч. лісника) на рік  - 99,74 тис. грн.

Середні витрати на утримання 1 робітника з благоустрою парків і скверів – 98,73 тис. грн.

Середні витрати на утримання 1 робітника з утримання та догляду за об’єктами озеленення (клумбами) – 96,42 тис. грн.

Середні витрати на утримання 1 працівника по механізованому літньому і зимовому прибиранню – 99,71 тис. грн.

Показники якості:

Питома вага площ загального користування (комунальних територій), які обслуговуються у загальній кількості площ комунальних територій, що потребують обслуговування ручним та механізованим способом – 10,18 %

Питома вага протяжності доріг, які утримуються в загальній протяжності доріг, що потребують утримання – 100 %

Питома вага площ міських клумб, які обслуговуються в у загальній кількості площ міських клумб, що потребують обслуговування – 100%

Динаміка кількості території що обслуговують порівняно з попереднім роком:

2017 – 3.6 %, 2018 – 6,23 %, 2019 – 9,24%, 2020 – 14 %., 2021 – 15,0 %

Захід № 2 КП «КК Північна»: Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані,  чищення снігу в зимовий період та здійснення косовиці трави. Заходи з прибирання територій планується проводити протягом січня - грудня 2021 р., косовицю трави, підрізання кущів – протягом травня – вересня 2021 р. відповідно, чищення снігу - в періоди значного випадіння  снігу

Показники затрат:

додаткові площі житлових мікрорайонів, які потребують утримання (прибирання) – 128914 кв. м.;

площі, які потребують додаткової косовиці – 100240 кв. м.,

площа підрізання кущів – 300 кв.

Показники продукту:

додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких плануються заходи з утримання (прибирання) в межах міста – 128914 кв. м.

площі, на яких плануються заходи з косовиці трави – 100240 кв. м.

площа, на якій плануються заходи з підстригання кущів -300 кв. м.

Показники ефективності:

Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів на рік – 7,07 грн.

Середні витрати на косовицю трави 1 кв. м. на рік  – 1,37 грн.

Середні витрати на підстригання кущів на 1 кв. м.- 3,28 грн.

Показники якості:

Динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком:

2018 – 100%, 2019 – 67%, 2020 – 100%, 2021– 100 %

Динаміка площ, на яких виконувались заходи по косовиці трави, в порівнянні з минулим роком:

2018 – 100%, 2019 - 83% , 2020 – 100%, 2021 – 100%

Захід № 3 КП «ВУКГ»: Утримання сміттєприймальних пунктів  за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

Показники затрат

Загальна кількість сміттєприймальних пунктів (в т.ч. 1 пункт сміттєсортування), які потребують санітарного утримання – 7

Показники продукту

Загальна кількість сміттєприймальних пунктів (в т.ч. пункт сміттєсортування), які планується утримувати за рахунок реалізації заходу програми - 7

Показники ефективності:

Середні витрати на утримання 1 сміттєприймального пункту  на рік – 338,76 тис. грн.

Середні витрати на утримання 1 працівника на рік  - 112,92 тис. грн.

Показники якості:

Питома вага сміттєприймальних пунктів,  що обслуговуються у загальній кількості сміттєприймальних пунктів,  що потребують обслуговування – 100%

Динаміка кількості пунктів що  обслуговують порівняно з попереднім роком:

2015 – 100 %, 2016 - 100 %, 2017 - 100%, 2018 - 100 %, 2019 – 100%, 2020 – 100%, 2021 – 100%

Захід № 4 КП «ВУКГ»: Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, вирубки дерев, висадки квітів, очистки озера, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

Показники продукту:

Забезпечення інженерно-технічним  та адміністративно-управлінським персоналом:

З 01.01.2021 р. по 29.06.2021 р.

- Начальник КП «ВУКГ» - з оплатою 50%  від посадового окладу

- Перший заступник начальника – з оплатою 50 % від посадового окладу

- Заступник начальника з питань роздільного збирання вторинної сировини та утилізації відходів – 100 % від посадового окладу,

- Головний інженер – 50% від посадового окладу,

- Старший механік – 50 % від посадового окладу,

- Механік по автотракторній техніці – 50 % посадового окладу;

- Менеджер з логістики – 50 % від посадового окладу

- Інженер з охорони праці – 50 % від посадового окладу

- Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів – 50 % від посадового окладу,

- Юрист – 50 % від посадового окладу,

- Інженер з кадрових питань – 50 % від посадового окладу,

- Головний бухгалтер – 50% від посадового окладу,

- Заступник головного бухгалтера – 50 % від посадового окладу,

- Бухгалтер – 50 % від посадового окладу,

- Бухгалтер – 50 % від посадового окладу,

- Бухгалтер– 50 % від посадового окладу,

- Головний економіст – 50 % від посадового окладу,

- Економіст – 50 % від посадового окладу;

- Начальник цеху сміттєприймання та сортування ТПВ – 50% посадового окладу.

З 30.06.2021 р.

- Начальник КП "ВУКГ" – 50 % посадового окладу;

- Перший заступник начальника КП «ВУКГ» - 50% посадового окладу;

- Заступник начальника з питань з поводження з побутовими відходами – 100 % посадового окладу;

- Головний інженер - 50 % посадового окладу;

- Інженер з охорони праці - 50 % посадового окладу;

- Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів - 50 % посадового окладу;

- Юрист - 50 % посадового окладу;

- Менеджер з персоналу - 50 % посадового окладу;

- Головний бухгалтер – начальник відділу - 50 % посадового окладу;

- Провідний бухгалтер - 50 % посадового окладу;

- Бухгалтер - 50 % посадового окладу;

- Бухгалтер - 50 % посадового окладу;

- Бухгалтер – 50 % посадового окладу;

- Комірник – 50% посадового окладу;

- Головний економіст – начальник відділу - 50 % посадового окладу;

- Економіст  - 50 % посадового окладу;

- Старший механік - 50 % посадового окладу;

- Механік - 50 % посадового окладу;

- Диспетчер автомобільного транспорту – 50% посадового окладу.

Показники затрат:

Кількість штатних одиниць, які плануються до фінансування за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу 19 працівників або 10 штатних одиниць.

Кількість штатних одиниць – робітничих професій, яка фінансується за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу – 129 чол.

Показники ефективності:

Середні видатки на 1 шт. од. інженерно – технічного та адміністративно-управлінського персоналу на рік – 123,93 тис. грн.

Показники якості:

Динаміка зміни порушень з боку робітників: 2017 - 0,1%, 2018 - 0%, 2019 - 0%, 2020 – 0 %, 2021 - 0%

Покращення продуктивності праці: 2017 - 93%, 2018 -97%, 2019 - 97,5 %, 2020 – 98 %, 2021 – 98,2

- Економічне обґрунтування заходів програми

Захід № 1 КП «ВУКГ»: Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування міста за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

Ручне прибирання  вулиць, парків, скверів, в т. ч. зупинок  та урн міста, проведення робіт по догляду за об’єктами озеленення (клумбами), санітарне утримання контейнерних майданчиків

Вихідні дані:

556549 м2 – загальна площа міста, яка потребує утримання, у тому числі:

- 225608 м2 – вулиці,

- 164081 м2 – парки, сквери,

- 166860 м2 – ліс;

4964,62 м2 – об’єкти озеленення (клумби);

65 зупинок.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановлений прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб у розмірі: з 1 січня 2021 року — 2270 гривень, з 1 липня — 2379 гривень, з 1 грудня — 2481 гривня.

Коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок відповідно до Колективного договору між адміністрацією комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» та трудовим колективом:

- коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,6

- коефіцієнт за посадою: заступник начальника КП «ВУКГ» з питань прибирання вулиць та озеленення міста – 3,4, старший майстер – 2,2, фахівець з ландшафтного дизайну – 2,4

- коефіцієнт за видами робіт/професією: (посадка, догляд за зеленими насадженнями, їх захист) – 1,4, (невиробничі види робіт і послуг) – 1,34; (двірник, прибиральник територій, робітник з благоустрою, підсобний робітник)  – 1,69; (лісник) – 2,24; (квітникар, озеленювач,)  – 1,76.

В зв’язку з затвердженням Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2021-2024 роки, розробленого у відповідності до змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями від 29.01.2018 р., зареєстрованими Мінсоцполітики 19.02.2018 за № 5; від 23.11.2018, зареєстрованими в Мінсоцполітики 04.12.2018 за № 26; від 16.07.2019, зареєстрованими в Мінсоцполітики 29.07.2019 за № 13) від 22.04.2021, зареєстрованими Мінекономіки 11.05.2021 за № 10), зміною організаційної структури та штатного розпису підприємства, з 30 червня 2021 року коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників встановлені:

- Коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,8;

- Коефіцієнт за посадою: заступник начальника з питань прибирання вулиць – 3,01, майстер – 1,9, фахівець з ландшафтого дизайну – 2,05;

- Коефіцієнт за видами робіт: невиробничі видт робіт і послуг – 1,41, посадка, догляд за зеленими насадженнями, їх захист – 1,47;

- Коефіцієнт за професією; двірник, прибиральник територій – 1,51; робітник з благоустрою - 1,51; підсобний робітник – 1,51; лісник – 2,0; квітникар, озеленювач – 1,57.

Норми витрат палива для автотранспортних засобів, які залучаються до механізованого утриманні вулиць міста, розраховані на підставі наказу Міністерства транспорту України № 43 від 10.02.1998 року зі змінами і доповненнями «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів» з урахуванням коефіцієнтів коригування норм витрат палива, та затверджені комунальним підприємством у встановленому порядку.

Перелік вулиць, які планується прибирати вручну Ніжинської міської  територіальної громади в 2021 році

| № п/п | Найменування вулиць | Класність території | Площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шляхопровід, тротуар/права і ліва сторона, до повороту на Вокзал | ІІ | 3600 |
| 2 | Вул. Яворського від вул. Батюка до вул. Набережна | ІІІ | 1680 |
| 3 | Вул. Небесної сотні, Інститутський міст, з’їзд з мосту, пішохідні доріжки мосту та тротуари до монументу Вічного Вогню | ІІІ | 3050 |
| 4 | Сквер ім. Гоголя, пішохідні доріжки, тротуари | ІІ | 11000 |
| 5 | Сквери Б.Хмельницького, М.Заньковецької, очистка пішохідних доріжок, прибирання сміття | ІІ | 12426 |
| 6 | Вул. Братів Зосим від вул. Небесної Сотні до вул. Московська | ІІ | 870 |
| 7 | Вул. Батюка від кафе «Вітамінний бар» до пам’ятника Центральної Площі ім.І.Франка | ІІ | 1240 |
| 8 | Вул. Набережна від мосту базарного до мосту Інститутського, дві автобусні зупинки, тротуар, зелена смуга вздовж тротуару, тротуар з боку приватних будинків | ІІ | 2960 |
| 9 | Вул. Набережна від Інститутського мосту до газового мосту, дві автобусні зупинки, стоянка на розі вулиць Набережна-Шевченка | ІІ | 2650 |
| 10 | Вулиця Гоголя від пл. Івана Франка до скверу Лисянського, тротуари з обох сторін, прилегла територія до стендів міськвиконкому | ІІ | 2240 |
| 11 | Вул. Гоголя,від скверу Лисянського включаючи сквер ім. Лисянського до вул. Яворського | ІІ | 3200 |
| 12 | Вул. Гоголя, від вул. Яворського до пл. Заньковецької, включаючи сквер Л. Губіної | ІІ | 5900 |
| 13 | Вул. Покровська, від Черевичок до мосту, ліва і права сторона /,дві автобусні зупинки по вул. Василівська | ІІ | 3700 |
| 14 | Вул. Овдіївська, від пл. Франка до кінця вул. Челюскіна (враховуючи всі зупинки) | ІІ | 33419 |
| 15 | Вул. Московська, від світлофора біля мосту базарного до світлофора біля ЗОШ № 10 дві сторони | ІІ | 6000 |
| 16 | Вул. Московська, від повороту вул. Гоголя до повороту по вул. Набережна сторона банку Аваль | ІІ | 1300 |
| 17 | пл. Заньковецької від автобусних зупинок до бувш. м-ну «Черевички» по вул. Покровська, тротуари і зелена зона | ІІ | 2700 |
| 18 | Провулок Урожайний, від автостанції, з автобусними зупинками ТПО по Шевченка | ІІ | 1840 |
| 19 | Вул. Шевченко, від пл. Івана Франка до вул. Червонокозача, обидві сторони тротуару і зелена зона | ІІ | 5600 |
| 20 | Вул. Шевченко, від вул. Козача до вул. 8-го Березня, обидві сторони тротуар під парканом, автобусна зупинка "Парк ім. Т.Г. Шевченка" | ІІ | 5400 |
| 21 | Вул. Шевченка, від вул. 8-го Березня до будівлі Суду, права і ліва сторона до суду, автобусна зупинка, тротуари і зелена зона | ІІ | 7100 |
| 22 | Вул. Шевченка, від суду, до вул. Синяківська права і ліва сторона, від гастроному «Ювілейний» до вул. Синяківська, дві автобусні зупинки | ІІ | 3200 |
| 23 | Пл. Франка, стоянка біля магазину «Прогрес», тротуари, територія біля виконкому, тротуар/ ліва сторона, клумби, зупинка автобусу 13,12, 14, зупинка автобусу 3, 9 | ІІ | 6590 |
| 24 | площа біля Спасо-Преображенської церкви | ІІ | 2500 |
| 25 | Сторона базару, від вул. Гоголя» до мосту по вул. Московська | ІІ | 1600 |
| 26 | Вул. Кушакевичів (колишня вул. Лащенка), зелена зона і тротуари вздовж парку | ІІІ | 3800 |
| 27 | Площа Гоголя, територія пам’ятника «Слави», біля педуніверситету, тротуари прилеглі, територія біля санстанції | ІІ | 11960 |
| 28 | Вул. Шевченка, від мосту по вул. Воздвиженська, ліва і права сторона, до пл. Франка | ІІ | 4000 |
| 29 | Вул. Незалежності від вул. Синяківська до вул. Корчагіна (ліва сторона) | ІІ | 6400 |
| 30 | Вул. Незалежності від вул. Синяківська до вул. Корчагіна (права сторона) | ІІ | 6400 |
| 31 | Вул. Амосова до будівлі магазину «Магніт» | ІІ | 1230 |
| 32 | Вул. Набережна-Вороб'ївська тротуар, зелена зона | ІІ | 1320 |
| 33 | Центральна алея від вул. Синяківська до в/ч 4558, Пам’ятник «Афганцям», польське кладовище | ІІ | 8500 |
| 34 | Кругове перехрестя навколо пам’ятника Танк, дві автобусні зупинки по вул. Московська | ІІ | 500 |
| 35 | Вул. Шевченко (від вул. Синяківська до вул. Об’їжджа), права сторона, автобусна зупинка, тротуар і зелена зона | ІІІ | 2400 |
| 36 | Вул. Шевченко, від вул. Синяківська до вул. Об’їжджа, ліва сторона, автобусна зупинка, тротуар і зелена зона | ІІ | 2400 |
| 37 | Вул. Успенська від поліклініки до вул. Купецька, тротуари і зелена зона | ІІІ | 2200 |
| 38 | Вул. Воздвиженська, початок газового мосту /ліва сторона/ до повороту до стадіону «Спартак» | ІІ | 1470 |
| 39 | Вул. Воздвиженська, початок газового мосту /права сторона/ до повороту до стадіону «Спартак» | ІІ | 1470 |
| 40 | Вул. Прилуцька від спуску шляхопроводу до стелли «Ніжин» | ІІ | 7750 |
| 41 | Носівський шлях, до теплиць | ІІ | 2370 |
| 42 | Спуск з шляхопроводу, Привокзальна площа | ІІ | 5500 |
| 43 | Вул. Шевченка від «Велмарт» до зупинки «Молодіжна» | ІІ | 2880 |
| 44 | Вул. Шевченка від зупинки «Молодіжна» до вул. Об’їжджа | ІІ | 3120 |
| 45 | Парк по вул. Незалежності та пішохідна доріжка від парку Незалежності до вул. П. Прокоповича вздовж стадіона | ІІ | 14620 |
| 46 | 3-ій Мікрорайон від вул. Об’їжджа до парку Чорнобильців, Польське кладовище | ІІ | 2512 |
| 47 | Парк Чорнобильців | ІІ | 9935 |
| 48 | Вул. Василівська від зупинки «Ринок» до повороту на вул.Франка | ІІ | 2200 |
| 49 | Вул. Франка від вул. Василівська до вул. Л.Губіної, тротуар одна сторона | ІІ | 2200 |
| 50 | Вул. Синяківська від вул. Шевченка до вул. Незалежності | ІІ | 3200 |
| 51 | Вул. Б. Хмельницького, тротуар зелена зона | ІІ | 15500 |
| 52 | Вул. Козача від вул. Шевченка до перехрестя біля буд. 26 | ІІ | 840 |
| 53 | Сквер Театральний | ІІ | 20700 |
| 54 | Графський парк | ІІ | 50000 |
| 55 | Вул. Купецька від вул. Василівська до вул. Весняна, площа біля Покровської церкви, частина вул. Миколаївська, частина вул. Енгельса | ІІ | 3400 |
| 56 | Вул. Гребінки | ІІ | 1280 |
| 57 | вул. Борзнянський шлях від танку до молокозаводу | ІІ | 5000 |
| 58 | Вул. Батюка включаючи зону пам’ятника Б.Хмельницькому | ІІ | 3089 |
| 59 | Міській Ліс | ІІ | 166860 |
| 60 | Парк Шевченка | ІІ | 46000 |
| 61 | Пішохідна доріжка від будинку Молитви по вул. Об’їжджа до ЗОШ №15 | ІІ | 791 |
| 62 | Територія біля Санстанції до перехрестя, пішохідна доріжка до перетину з вул. Широкомагерська | ІІ | 987 |
|  | Разом: |  | 556549 |

Перелік об’єктів озеленення (клумб),

які підлягають догляду та утриманню в 2021 р.

| № | Найменування місця розташування | Площа, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площа ім. І. Франка (поряд з Фреш) | 62,30 |
| 2 | Перетин вулиць Батюка та Кушакевичів | 26,67 |
| 3 | вул. Батюка (поряд з Ніжинським краєзнавчим музеєм) | 50,80 |
| 4 | Будинок культури | 185,55 |
| 5 | пам’ятник Л. Губіній | 23,00 |
| 6 | Сквер Гоголя | 201,00 |
| 7 | вул. Гоголя (поряд з УПСЗН) | 60,36 |
| 8 | вул. Гоголя (пам’ятник Небесній сотні) | 136,71 |
| 9 | Сквер Театральний | 575,60 |
| 10 | пам’ятний знак «Танк» | 167,24 |
| 11 | вул. Московська (поряд з МРЕВ) | 6,00 |
| 12 | вул. Московська (поряд зі Спасо-преображенською церквою) | 21,33 |
| 13 | вул. Московська (поряд з УЖКГтаБ) | 14,0 |
| 14 | Пам’ятний знак «Вічний вогонь» | 28,28 |
| 15 | вул.Об'їжджа (пам’ятник Афганцям) | 114,83 |
| 16 | Польське кладовище | 67,54 |
| 17 | вул. Борзнянський шлях (поряд з цегельним заводом) | 30,75 |
| 18 | Бульвар Шевченка | 554,20 |
| 19 | Пам’ятний знак «Огірок» | 96,80 |
| 20 | Площа ім. І. Франка ,1 | 28,26 |
| 21 | Пам’ятник жертвам голодомору | 45,00 |
| 22 | Площа М. Заньковецької (біля Будинку книги) | 66,70 |
| 23 | вулиця Воздвиженська | 79,50 |
| 24 | вул. Шевченка (біля універмагу «Прогрес») | 24,20 |
| 25 | вул. Московська (козацька гармата) | 49,60 |
| 26 | Площа ім. І. Франка, навколо виконкома | 624,00 |
| 27 | Сквер О. Кониського | 778,00 |
| 28 | Сквер Ю.Ф. Лисянського | 501,50 |
| 29 | Сквер Чорнобильців | 33,0 |
| 30 | парк Незалежності | 250,00 |
| 31 | сквер М. Заньковецької | 56,90 |
| 32 | Підвісні вазони (вул. Гоголя) – 14 шт. | 5,00 |
|  | Всього: | 4964,62 |

Розрахунок чисельності:

1)  Згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 р. N 105   на 1 прибиральника добова норма прибирання складає  5000 м2 .

З  урахуванням коефіцієнту, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо) дана норма зменшується на 1,15.

Тому кількість працівників, 225608 м2 /5000  м2/ люд. *1,15 = 52 шт. од.

2) ліс доглядається 1 лісником, в частині заміни сміттєвих мішків, ручного прибирання в залежності від забруднення території, несанкціонованого спилювання дерев.

3)  Згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 р. N 105  на 1 робітника з благоустрою, який займається прибиранням парків і скверів  прибирання складає  8000 м2 . З  урахуванням коефіцієнту, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо) дана норма зменшується на 1,15.

Загальна  площа прибирання парків і скверів 164081 м2 – 50000 м2 = 114081 м2,  де 50000 м2 – Графський парк, який планується прибирати по окремому  замовленню

Тому, кількість працівників 114081 м2/8000 м2/люд *1,15 = 16 шт. од.

4) Робітник з благоустрою, що прибирає зупинки – 65 шт. (Загальна кількість зупинок 111 – рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради № 279 від 30.08.2018 р. «Про призначення відповідальних  за підтриманням належного санітарного стану на автобусних зупинках по м. Ніжину», не підпадають до зони прибирання прибиральників територій вулиць міста).

65 зупинок * 30 м2 (Наказ № 25 від 15.05.1995 «Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок  міського електро- та автомобільного транспорту)  = 1950   м2 – 1 шт. од (з урахування віддаленості зупинок одна від одної – загальний час руху 3,84 години – 96 км /25 км/год  = 3,84 год.  км, де 96 км – загальна відстань, яку долає транспортний засіб, що перевозить даного працівника, 25 км/год. середня швидкість; норма на прибирання майданчика 0,22 год. Тому, протягом 4,16 год. буде згідно норм - 1890 м2).

5) Згідно наказу № 105 від 11.04.2004 р. нормативна чисельність працівників по зеленому будівництву  на одного працівника з урахуванням коефіцієнту п.1 – 1,15 =  (4964,62 м2) /600 м2/люд *1,15 = 9 шт. од.

Тому, до виконання даного заходу планується залучати 9 працівників (квітникар – 4 чол., озеленювач – 4 чол., підсобний робітник – 1 чол.) на період з березня по листопад 2021 року включно (всього 9 місяців).

Роботи по догляду за клумбами, підвісними вазонами, деревами і кущами включають: завезення землі, внесення добрив, посадка розсади (квітів), полив рослин та ін.

6) Планування, упорядкування зелених насаджень, організацію насаджень в паркових зонах, на газонах та клумбах  проводиться 1 фахівцем з ландшафтного дизайну, який володіє всебічними знаннями і організовує процес зеленого будівництва на території територіальної громади.

7) Організовує роботу по утриманню вулиць в належному санітарному стані 1 майстер (норма чисельності працівників зайнятих оперативним керівництвом становить 1 чол. на 21 (від 10) чол. робітничого персоналу у підпорядкуванні.

8) Контролює роботу по утриманню та прибиранню вулиць заступник начальника КП «ВУКГ» з питань прибирання вулиць та озеленення територій  – 1 шт. од. (з 30.06.2021 р. – заступник начальника з питань прибирання вулиць).

9) Організацію і контроль за утриманням в належному стані територій парків, скверів та зелених зон (квітників) здійснює начальник підрозділу з утримання парків, скверів та озеленення територій – 1 шт. од. та майстер – 1 шт. од.

Розрахунок посадових окладів (тарифних ставок) працівників

- З 01.01.2021 р. по 29.06.2021 р.

- З 30.06.2021 р. по 30.06.2021 р.

- З 30.06.2021 р. по 31.12.2021 р.

Розрахунок фонду оплати праці працівників

- З 01.01.2021 р. по 29.06.2021 р.

- з 30.06.2021 р. по 31.12.2021 р.

Розрахунок фонду оплати праці працівників, зайнятих ручним прибиранням територій вулиць, парків і скверів, міського лісу

- з 01.01.2021 р. по 29.06.2021 р.

- з 30.06.2021 р. по 31.12.2021 р.

Допускаються доплати, визначені колективним договором підприємства, а саме: доплата за розширення зони обслуговування у разі відсутності повного штату працівників, доплата за понаднормові, вихід у вихідний і святковий день, щомісячна премія,  тощо -  в сумі що не перевищує 35 % від тарифної ставки.

Розрахунок фонду оплати праці працівників, зайнятих доглядом за об’єктами озеленення (клумбами)

- з 01.03.2021 р. по 29.06.2021 р.

- з 30.06.2021 р. по 30.11.2021 р.

Для забезпечення гарного естетичного та декоративного вигляду міських клумб та газонів, росту здорових зелених насаджень (квітів, декоративних рослин тощо) необхідно забезпечити їх належний догляд та утримання, що включають виконання таких робіт: копання клумб, завезення землі, внесення мінеральних добрив, поливання газонів із шланга, прополювання клумб та газонів тощо.

Відповідно наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105, зареєстрованого в МЮУ 27 липня 2006 р. за №880/12754, необхідно забезпечити захист зелених насаджень від шкідників і хвороб та внесення мінеральних добрив. Обробка рослин хімічними препаратами здійснюється згідно інструкцій щодо їх застосування.

Для влаштування, обробки та підживлення об’єктів озеленення площею 4964,62 м2 необхідно закупити:

- добрива (комплексне добриво для газону N27P4K10 з мікроелементами, комплексне добриво для газону N4P17K40 з мікроелементами, комплексне добриво для троянд  N20P17K14 + мікроелементи N8P24K24, нітроамофоска N16P16K16, комплексне добриво для хвойних, добриво для підвісних вазонів) на суму 15712,0 грн;

- засоби захисту рослин (Актара 25 WG, Децис профі, Топаз, Скор, Хорус, Фітоспорин М, Гольф, Ураган форте) на суму 5544,0 грн.;

- матеріали (торфяний субстракт для підвісних вазонів, бордюр садовий, агротканину, мульчуючі матеріали, шпагат для підв’язування, деревину для кілків) на суму 15503,5 грн.;

- посадковий матеріал на суму 193175,0 грн.

Всього витрати на придбання необхідних мінеральних добрив, засобів захисту рослин, матеріалів та посадкового матеріалу для забезпечення догляду за зеленими насадженнями становлять  229934,5  грн.

Для надання першої долікарської допомоги працівникам згідно вимог нормативних актів з охорони праці необхідно забезпечити придбання медичних аптечок та забезпечити своєчасне їх поповнення.

Наказом МОЗ від 07.07.98 р. № 187 затверджено Перелік лікарських засобів, які повинні бути у медичних аптечках першої медичної допомоги для пасажирських легкових з кількістю пасажирів до 9 осіб та вантажних транспортних засобів (автомобільна аптечка-1 (АМА-1) та визначено склад такої аптечки.

За актуальними цінами в аптеках Ніжинської міської  територіальної громади на момент розрахунку вартість однієї медичної аптечки становить 399,50 грн. Для забезпечення надання першої долікарської допомоги 83 працівникам необхідно придбати 9 медичних аптечок (1 аптечка на 9 осіб).

Таким чином, витрати на придбання медичних аптечок працівниками становлять 3596,0 грн. (399,5 грн/шт * 9 шт = 3595,6 грн.)

Для ручного прибирання територій вулиць міста, парків і скверів, а також тротуарів в належному санітарному стані, прибирання опалого листя, очищення снігу, в тому числі снігу, який щойно випав, швидкого та ефективного прибирання скошеної трави й залишків рослин,  скошування газонів та ін. використовуються техніка малої механізації:

- підмітальна машина SMART SWEEP1000 – 1 шт.,

- сніговбиральна машина STIGA ST 5266PB – 1 шт.,

- ранцеві бензинові повітродувки STIHL BR550– 3 шт.

Розрахунок витрат паливо-мастильних матеріалів для техніки малої механізації

1) Витрати палива на підмітальну машину – 1 шт.:

1371 маш/год * 0,035 л бензину А-92 = 48,0 л бензину А-92 (площа очищення – 2545 м2 * 1371 год. = 3489195 м2)

Всього необхідно бензину А-92 у кількості 48,0 л по ціні 26,0 грн/л на суму 1248,0 грн.

2) Витрати палива  на сніговбиральну машину:

410 маш/год * 1,0 л  бензину А-92 = 410 л  бензину А-92 (площа очищення -  778,4 м2 * 410 маш/год = 319144 м2 )

Всього необхідно бензину А-92 у кількості 410 л по ціні 26,0 грн/л на суму 10660,0 грн.

3) Витрати ПММ на 3 ранцеві повітродувки:

900 маш/год * 3 шт * 1,15 л бензину А-92 = 3105 л бензину А-92  (площа очищення  - 250 м2 * 900 маш/год  *3 шт = 675000 м2 )

900 маш/год * 3 шт * 0,035 л масла 2-тактного = 94,5 л масла 2-тактного

Всього на 3 ранцеві повітродувки необхідно: бензину А-92 у кількості 3105 л по ціні 26,0 грн/л  =  80730,0 грн., а також масла 2-тактного у кількості 94,5 л по ціні 216,0 грн/л на суму 20412,0 грн.

Загальна потреба фінансування на придбання ПММ для техніки малої механізації складає 113050,0 грн., у тому числі на придбання бензину А-92 у кількості 3563 л на суму 92638,0 грн., масла 2-тактного у кількості 94,5 л. на суму 20412,0 грн.

Всього витрати по ручному прибиранню вулиць, парків, скверів, в т. ч. зупинок, по проведенню робіт по догляду за об’єктами озеленення (клумбами)  становлять:

| Найменування статті розрахунку | К-сть працівників | Обгрунтування | Сума в грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати на оплату праці з урахуванням ЄСВ, в т.ч.: | 83 |  | 8 669 078 |
| оплата праці працівників, зайнятих оперативним управлінням | 5 | розрахунок | 1 126 318 |
| оплата праці працівників, зайнятих ручним прибиранням територій вулиць, парків і скверів, лісу | 69 | розрахунок | 6 694 546 |
| оплата праці працівників, зайнятих доглядом за міськими клумбами і озелененням | 9 | розрахунок | 848 214 |
| Витрати на паливо |  | розрахунок | 92 638 |
| Витрати на мастила |  | розрахунок | 20 412 |
| Витрати на придбання мінеральних добрив |  | розрахунок | 15 712 |
| Витрати на придбання засобів захисту рослин |  | розрахунок | 5 544 |
| Витрати на посадковий матеріал |  | розрахунок | 193 175 |
| Витрати матеріали для посадки рослин |  | розрахунок | 15 504 |
| Витрати на інвентар |  | 700 грн. * 78 чол. | 54 600 |
| Витрати на спецодяг |  | 1433 грн. * 78 чол. | 111 774 |
| Витрати на придбання медичних аптечок |  | 399,50 грн. * 9 шт. | 3 596 |
| Витрати на придбання пересувних пластикових контейнерів для сміття ємністю 120 л |  | 1065,0 грн. * 20 шт. | 21 300 |
| Разом |  |  | 9 203 333 |

Механізоване утримання територій вулиць міста

Щоденне механізоване утримання територій

Вихідні дані:

З метою прибирання вуличного змету і сміття, щодня на літньому і зимовому прибиранні працює автомобіль ГАЗ 53  - самоскид і 2 вантажники вуличного змету, причому в суботу і неділю працюють інший водій і вантажники понаднормово.

Згідно аналізу з лютого по липень 2020 р. прогнозна кількість такого сміття на 2021 рік становить – 832,0 т., середній пробіг автомобіля 77 км, кількість ходок в день – 2 шт.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановлений прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб у розмірі: з 1 січня 2021 року — 2270 гривень, з 1 липня — 2379 гривень, з 1 грудня — 2481 гривня.

Коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок згідно Колективного договору з 01.01.2021 р. встановлені у розмірі:

- коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 1,6

- Коефіцієнт за посадою – 1

- Коефіцієнт за видами робіт / професією (вантажник вуличного змету)  – 1,69, (водіям в залежності від тоннажу – для водія автомобіля ГАЗ 33023 – 2,31, для водія автомобіля ГАЗ 53 – 2,83).

В зв’язку з затвердженням Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2021-2024 роки, розробленого у відповідності до змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями від 29.01.2018 р., зареєстрованими Мінсоцполітики 19.02.2018 за № 5; від 23.11.2018, зареєстрованими в Мінсоцполітики 04.12.2018 за № 26; від 16.07.2019, зареєстрованими в Мінсоцполітики 29.07.2019 за № 13) від 22.04.2021, зареєстрованими Мінекономіки 11.05.2021 за № 10), зміною організаційної структури та штатного розпису підприємства, з 30 червня 2021 року коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників встановлені:

- коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 1,8;

- Коефіцієнт за посадою – 1,0;

- Коефіцієнт за видами робіт / професією (вантажник вуличного змету)  – 1,58; (водіям в залежності від тоннажу – для водія автомобіля ГАЗ 53 самоскид – 2,52).

Розрахунок тарифних ставок працівників, зайнятих на щоденному механізованому прибиранні вулиць

- з 01.01.2021 р. по 29.06.2021 р.

- з 30.06.2021 р. по 30.06.2021 р.

- з 01.07.2021 р. по 30.11.2021 р.

- з 01.12.2021 р. по 31.12.2021 р.

Розрахунок витрат на оплату праці працівників, задіяних в щоденному механізованому прибиранні вулиць

- Витрати на оплату праці на період з 01.01.2021 р. по 29.06.2021 р.

- Витрати на оплату праці на період з 30.06.2021 р. по 31.12.2021 р.

До роботи у вихідні, святкові та неробочі дні додатково залучається 1 водій ГАЗ-53 самоскид та 2 вантажника вуличного змету

У разі виходу з лади транспортного засобу чи з інших причин допускається заміна транспортного засобу на інший.

Розрахунок витрат на паливо:

Всього витрати по щоденному механізованому прибиранні територій вулиць міста (без урахування витрат на придбання запчастин, мастил, ТО та захоронення вуличного змету) становлять:

| Найменування статті розрахунку | К-сть працівників | Обгрунтування | Сума в грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати на оплату праці з урахуванням ЄСВ | 6 | 193743 грн + 213867 грн + 186194 грн | 593 804 |
| Витрати на паливо |  | розрахунок | 170 809 |
| Витрати на інвентар |  | 700 грн. * 4 чол. | 2 800 |
| Витрати на спецодяг |  | 1433 грн. * 6 чол. | 8 598 |
| Витрати на придбання медичних автомобільних аптечок (1 аптечка на 1 ТЗ) |  | 2 шт * 200,0 грн. | 400 |
| Разом |  |  | 776 411 |

Літнє механізоване утримання територій Ніжинської міської територіальної громади

Вихідні дані:

З метою зменшення негативного впливу відходів (сміття) на навколишнє середовище та здоров’я громадян, покращення мікроклімату та зниження запиленості та загазованості повітря протягом літнього періоду необхідно регулярно проводити полив та очищування від пилу доріг з підвищеної інтенсивністю руху. Інтенсивне проведення таких робіт запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах із інтенсивним рухом автотранспорту, а також позитивно впливає на екологічну ситуацію в місті, оскільки суттєво зменшує випари шкідливих речовин від гарячого асфальтобетону в повітря. З цією метою комунальне підприємство планує залучати 5 одиниць техніки: поливомийну машину ПМ-130 КО-002, спеціалізований самоскид МАЗ 5550С3, СБМ МДКЗ12-06 на базі МАЗ-5340С2, 2 трактори КИЙ, трактор Беларус. У разі необхідності техніка може бути замінена аналогічними транспортними одиницями.

Утримання вулиць та доріг, а також миття покриття проїзної частини вулиць та доріг в обох напрямках планується проводити з дотриманням Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 р. № 54.

Для поливу і миття вулиць та доріг планується закуповувати воду у комунального підприємства «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»  згідно затверджених тарифів. Так, тарифи на холодне водопостачання, встановлені рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 02.08.2018 р. № 239, становлять 10,09  грн./м3.

Норма витрат води, що використовується для знепилювання зони роботи підбирача підмітально - прибиральної машини, становлять 0,02 - 0,025 літра на квадратний метр дорожнього покриття в залежності від засміченості (п. 4.7  Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів).

Полив доріг вулиць буде проводитися згідно автобусних маршрутів протяжністю 86 км. Загальна протяжність доріг автобусних маршрутів в обидві сторони - 172 км.  Площа доріг, яка підлягає миттю та поливу в період з середини травня по середину вересня, становить 1032000 м2. (при ширині дороги 6,0 м). Планова кількість днів поливу доріг в період з 15 травня по 15 вересня – 72.

Так, добова потреба у забезпеченні водою для поливання доріг і вулиць складає:

1032000 м2 * 0,02л/м2 = 20640, 0 л або 20,64 м3. Річна потреба: 20,64 м3 * 72 дн. = 1486,08 м3.

Загальна вартість закупівлі води для забезпечення поливу та миття доріг на 2021 рік – 1486,08 м3 * 10,09 грн./м3 = 14994,5 грн.

Тарифні ставки водіїв розроблені з урахуванням розміру прожиткового мінімуму на 2021 р, коефіцієнта першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,6, і коефіцієнтів за професією, що відповідають колективному договору підприємства.

Кількість робочих днів планується на рівні літнього періоду 2020 року з квітня по листопад включно.

Розрахунок витрат на оплату праці:

Розрахунок тарифних ставок водіїв автотранспортних засобів

- з 01.04.2021 р. по 29.06.2021 р.

- з 30.06.2021 р. по 30.06.2021 р.

- з 01.07.2021 р. по 30.11.2021 р.

Розрахунок фонду оплати праці працівників

Розрахунок витрат на паливо:

Всього витрати по літньому механізованому прибиранні територій (без урахування витрат на придбання запчастин, мастил, ТО та захоронення вуличного змету) становлять:

| Найменування статті розрахунку | К-сть працівників | Обгрунтування | Сума в грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати на оплату праці з урахуванням ЄСВ | 6 |  | 562 841 |
| Витрати на паливо |  | розрахунок | 571 800 |
| Витрати на спецодяг |  | 1433 грн. * 6 чол. | 8 598 |
| Витрати на закупку води |  | розрахунок | 14 995 |
| Витрати на придбання медичних автомобільних аптечок (1 аптечка на 1 ТЗ) |  | 6 шт * 200 грн/шт | 1 200 |
| Разом |  |  | 1 159 434 |

Зимове механізоване утримання територій Ніжинської міської територіальної громади

Вихідні дані:

Загальна протяжність вулиць у Ніжинської міської  територіальної громади до 200 км, прибирання яких взимку поділяється на кілька черг. В першу чергу приділяється увага центральним вулицям міста, потім прилеглим до них вулицям.

Для утримання доріг вулиць в належному стані взимку (очищення доріг і тротуарів від снігу, в т. ч. підмітання і згрібання снігу з проїжджої частини, посипання піщано – сольовою сумішшю, вивезення снігу) комунальне підприємство планує залучати 15 одиниць техніки: 2 автогрейдери, транспортний засіб КРАЗ 255Б1, 2 трактора КИЙ, трактор Бєларус, екскаватор – навантажувач JCB,  поливо – мийна машина ПМ – 130 КО – 002, спеціалізований самоскид МАЗ 5550С3, СБМ МДКЗ12-06 на базі МАЗ-5340С2, трактор Т-25, піскорозкидач ПР – 130 КО 713, 2 самоскида КАМАЗ 5511, самоскид ЗІЛ – 130. Транспортні засоби можуть бути замінені на аналогічні у разі виходу з ладу, перебування в ремонті тощо.

Тарифні ставки водіїв розроблені з урахуванням розміру прожиткового мінімуму на 2021 р, коефіцієнта першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,6, і коефіцієнтів за професією, визначених колективним договором підприємства.

Кількість робочих днів планується на рівні  зимового періоду 2019 року (4 місяці).

Для забезпечення безперебійного руху автотранспортних засобів та безпеки дорожнього руху по дорогам Ніжинської міської  територіальної громади, більшу частину часу робітники працюють в понаднормовий час (вечірній час, нічний час).

Розрахунок витрат на оплату праці:

Розрахунок тарифних ставок працівників

- з 01.01.2021 р. по 31.03.2021 р.

- з 01.12.2021 р. по 31.12.2021 р.

Розрахунок фонду оплати праці працівників

Розрахунок витрат на паливо:

Всього витрати по зимовому механізованому утриманню територій (без урахування витрат на придбання запчастин, мастил, ТО та захоронення вуличного змету) становлять:

| Найменування статті розрахунку | К-сть працівників | Обгрунтування | Сума в грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати на оплату праці з урахуванням ЄСВ | 15 | розрахунок | 900 944 |
| Витрати на паливо |  | розрахунок | 965 669 |
| Витрати на спецодяг (розраховані на 9 чол. із 15, оскільки 6 чол. задіяні і в літньому механізованому у триманні територій) |  | 1433 грн. * 9 чол. | 12 897 |
| Витрати на придбання медичних автомобільних аптечок (1 аптечка на 1 ТЗ) |  | 9 шт * 200 грн/шт | 1 800 |
| Разом |  |  | 1 881 310 |

З метою підтримування дорожніх транспортних засобів у технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді, забезпечення надійності, економічності, безпеки руху та екологічної безпеки, технічне обслуговування (щоденне, сезонне) і ремонт (включаючи технічне обслуговування та ремонт на лінії) колісних транспортних засобів здійснюють водії автотранспортних засобів. Оплата часу ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів проводиться у порядку, визначеному колективним договором підприємства. Періодичність здійснення ТО і ремонту транспортних засобів визначена Положенням про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженим наказом Мінтрансу України від 30.03.1998 р. № 102.

Разом витрати по заходу № 1 «Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування міста за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу» становлять 13 873 237,0 грн., у тому числі:

- витрати на оплату праці – 8669078 грн. + 593804 грн + 562841 грн + 900944 грн = 10726667 грн. (при виробничій необхідності можуть залучатися додаткові працівники підприємства);

- витрати на спецодяг – 21 чол ( щоденне прибирання вулиць 6 чол. + зимове  15 чол., з них 6 чол. працюють і на літньому утриманні)* 1433 грн. грн. = 30093 грн.;

- витрати на паливо – 92638 грн + 170809 грн + 571800 грн + 965669 грн = 1800916 грн.;

- витрати на інвентар – 82 чол. * 700 грн. = 57400 грн. ( у т. ч. 78 працівників, задіяних на ручному прибиранні територій, і 4 працівники – на механізованому);

- витрати на придбання медичних аптечок – 3596 грн + 400 грн + 1200 грн + 1800 грн. = 6996 грн.;

- витрати на закупку води – 14995 грн.;

- витрати на захоронення вуличного змету і сміття – 832,0 т * 169,05 грн. = 140650 грн.;

- витрати на масла  - 25452 грн. (23544,9 грн. (планові витрати 2020 року) *108,1% (індекс споживчих цін));

- витрати на запчастини – 324078 грн. (299795 грн. (фактичні витрати 2020 року) *108,1 % (індекс споживчих цін));

- витрати на технічне обслуговування (послуги сторонніх організацій на ремонт та ТО) -  362569 грн. (335401,5 грн. (планові витрати 2020 р.) *108,1 % (індекс споживчих цін)).

Узагальнюючі дані по заходу

У разі відсутності фінансування або фінансування не в повному обсязі заходів програми  комунальне підприємство не матиме змоги в повній мірі забезпечити якісне виконання покладених на нього завдань, що в результаті може призвести до забруднення територій вулиць міста, суттєвого накопичення відходів, відсутності належного догляду за зонами садово-паркового мистецтва та зелених зон, погіршення санітарно-екологічного стану довкілля в населеному пункті і поширенню захворювань серед населення.

В результаті реалізації даного заходу програми буде забезпечено:

- санітарне у тримання територій вулиць Ніжинської міської  територіальної громади;

- своєчасне та якісне прибирання вулиць та доріг;

- зменшення травматизму громадян та зниження кількості ДТП на дорогах;

- покращення рівня благоустрою територій Ніжинської міської  територіальної громади;

- покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування.

Захід № 2 КП «КК Північна»:

Заходи з прибирання територій планується проводити протягом січня - грудня 2021 р., косовицю трави, підрізання кущів – протягом травня – вересня 2021 р. відповідно, чищення снігу - в періоди значного випадіння  снігу .

Показники продукту:

додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких плануються заходи з утримання (прибирання) в межах міста – 128914 кв. м.

площі, на яких плануються заходи з косовиці трави – 100240 кв. м.

площа, на якій плануються заходи з підрізання кущів - 300 кв. м.

Для виконання вищезазначених заходів підприємству необхідно 6,3 штатних одиниць.

Розрахунок чисельності працівників, зайнятих санітарною очисткою міста на 2021 рік проведено згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 603 від 25.12.2013 року.

Склад робіт:

Прибирання  території  від випадкового сміття (періодичність прибирання – 1 раз на тиждень вся територія, ділянки, що підлягають прибиранню, прибираються почергово),

прибирання газонів від ТПВ, 1  раз  на рік весною,

прибирання газонів від листя в осінній період сильної засміченості, 1 разі на рік восени,

прибирання території від снігу, в т. ч. механізоване,

косіння трави (тричі на рік),

підрізання кущів (тричі на рік).,

прибирання території зони відпочинку  по вул. Космонавтів (прибирання території від випадкового сміття з тротуарів, газонів, очищення урн, догляд за зеленими насадженнями в місті відпочинку).

Плановий розрахунок місячних посадових окладів працівників здійснено  відповідно до умов оплати праці, визначених Колективною Угодою між адміністрацією підприємства «Керуюча компанія «Північна» на 2017-2018 роки (зі змінами), що враховує гарантії працівників стосовно оплати праці, визначені Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України, об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки» (зі змінами та доповненнями від  19.02.2018 року, від 04.12.2018 року).

Відповідно до п. 5.6 Колективної угоди мінімальний розмір  місячної  тарифної  ставки (окладу) за просту некваліфіковану працю працівника 1 розряду  з 1 січня 2019  повинен бути не менше 160 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Проектом Державного бюджету на 2021 рік  встановлено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

З 01 січня 2021 року – 2270,00 грн.,

З 01 липня 2021 року – 2379,00 грн.,

З 01 грудня 2021 року – 2481,00 грн.

Середній розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2021 рік становитиме 2333,00 грн.

Отже, мінімальний розмір  місячної  тарифної  ставки (окладу) в середньому на 2021 рік становитиме 3732,8 грн. Для розрахунку посадового окладу працівників підприємства до мінімального розміру місячної тарифної ставки застосовується коефіцієнт галузі (1,46) та коефіцієнт за посадою.

Коефіцієнти за посадою:

- Бухгалтер – 2,2.

- Майстер  – 2,0,

- Садівник – 1,35 ( відповідно до  єдиної  сітки міжрозрядних коефіцієнтів для працівника 4 розряду)

- Тракторист 1,20 ( відповідно до  єдиної  сітки міжрозрядних коефіцієнтів для працівника 3 розряду).

Для прибиральників територій застосовується коефіцієнт 1,26 без урахування галузевого коефіцієнта.

Під час проведення планових розрахунків з оплати праці на 2021 рік враховується той факт, що розмір заробітної плати не може бути меншим за законодавчо встановлений розмір, який з 01 січня 2021 року заплановано в розмірі 6000,00 грн., а з 01 липня 2021 року в розмірі 6500,00 грн.

Розрахунок ФОП  на бюджетну потребу на 2021 рік

| Найменування посади | К-ть одиниць змінена | Середній розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2021 рік | Середній плановий посадовий оклад | Премія, 25% | Доплата до законодавчо встановленого рівня за період з 01.01.2020 року | Доплата до законодавчо встановленого рівня за період з 01.07.2020 року по 31.12.2020 року | Заробітна плата одного працівника | Заробітна плата з урахуванням кількісті одиниць | Оздоровчі | Оздоровчі з урахуванням кількості одиниці | ВСЬОГО ВИТРАТИ на ОП на рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бухгалтер | 0,20 | 2333,00 | 11990 | 2997 |  |  | 14987 | 2997 | 5995 | 1199 | 37168 |
| Майстер | 0,50 | 2333,00 | 10900 | 2725 |  |  | 13625 | 6812 | 5450 | 2725 | 84473 |
| Прибиральник території | 5,00 | 2333,00 | 4703 | 1176 | 121 | 621 | 6250 | 31250 | 2352 | 11758 | 386758 |
| Тракторист | 0,10 | 2333,00 | 6540 | 1635 |  |  | 8175 | 817 |  |  | 9810 |
| Садівник 4 р. | 0,70 | 2333,00 | 7357 | 1839 |  |  | 9197 | 6438 |  |  | 77252 |
| ВСЬОГО | 6,30 | 9332,00 | 29500,32 | 7375,08 | 120,84 | 620,84 | 37246,24 | 45317,52 | 7801,55 | 14483,26 | 558293,54 |

Розрахунок планових прямих матеріальних витрат на здійснення прибирання територій та косовицю здійснено за цінами станом на 01 вересня 2020 року з урахуванням індексу споживчих цін на 2021 рік

Індекс споживчих цін відповідно до Постанови КМУ від 29.07.2020 року № 671

на 2021 рік   – 108,1%

Планова вартість  бензину А 92 – 16,98 *108,1% = 18,36 грн/л

Вартість мастила (усереднена) – 260,00 *108,1% = 281,06 грн./л

Вартість дизельного палива – 17,50 *108,1% = 18,92 грн/л.

Вартість косильної жилки – 3,22 *108,1% = 3,48  грн/м.п.

Потреба в бензині А-92 (0,44 л./100 кв.м.) при трьохразовому косінню – 1323 л на сезон

Розрахунок 0,44*100240,00/100 * 3)

Потреба в бензині на підрізання кущів (0,6 лм/час*34,2) – 20 л.

Потреба в маслі ( (1323+20)*0,025) – 34  л. на сезон

Потреба у косильній жилці (внутрішній облік) –  3000 м/п на сезон

За даними внутрішнього обліку за січень-вересень 2020 року прогнозна кількість сміття з додаткових територій в 2021 році становитиме 20 т або 95 куб. м.

Кількість витрачених машиногодин на перевезення сміття – 70.

Потреба в дизельному пальному по перевезення ТПВ 70  машино/год*2,76 = 193,2 л.

Потреба в дизельному пальному для чищення снігу 100 машино/год*2,76 = 276 л

Витрати мастильних матеріалів для роботи трактора 470*0,15= 70,5 кг.

Вартість вивезення ТПВ 84,52 грн. за 1 куб. м.

Вартість захоронення ТПВ 38,72 грн. за 1. куб м.

ВСЬОГО ВИТРАТ на утримання в належному санітарному стані закріплених за КП КК «Північна»  територій на 2021 рік.

| № з/п | Найменування статті розрахунку | Один. виміру | Кількість |  | Сума в грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витрати на оплату праці | грн |  | Розрахунок | 558294 |
| 2 | Єдинй соцвнесок 22% | грн |  | 22% від ФОП | 122825 |
| 3 | Прямі матеріальні витрати | грн |  | Прогнозована вартість за одиницю | 75602 |
| 3,1 | В т. ч. на косовицю додаткових територій | грн. |  |  | 44286 |
|  | Витрати на бензин | л | 1323 | 18,36 | 24290 |
|  | Витрати на масло | л | 34 | 281,06 | 9556 |
|  | Витрати на косильну струну | пог. м. | 3000 | 3,48 | 10440 |
| 3,2 | в т. ч. на підрізання кущів | грн. |  |  | 508 |
|  | Витрати на бензин | л | 20 | 18,36 | 367 |
|  | Витрати на масло | л | 0,5 | 281,06 | 141 |
| 3,3 | В т. ч. витрати на очищення від снігу |  |  |  | 10531 |
|  | Витрати на дизельне пальне | грн | 470 | 18,92 | 8892 |
|  | Витрати на масло | грн. | 70,5 | 23,24 | 1639 |
| 3,4 | Вивіз та захоронення ТПВ | тон | 95 | 133,22 | 12656 |
| 3,5 | Спецодяг | комплект | 6 | 1270,18 | 7621 |
|  | Разом |  |  |  | 756720 |

Перелік території

Які підлягають прибиранню  по Ніжинській міській  територіальній громаді в 2021 р. Комунальним Підприємством « Керуюча компанія «Північна»

| № п/п | Найменування вулиць | Площа прибирання, кв. м. | Площа косовиці, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житлове містечко по вулиці Космонавтів (територія біля буд.43-55,буд. 42-48,територія парку,територія вздовж центральної дороги від адмін. будівлі до КПП | 45547 | 41800 |
| 2 | Житлове містечко 3-й мікрорайон – Шевченко(територія в районі будинків по вул. 3-й мікрорайон 9а, Шевченко буд.97, 97Д, 97/2 | 7100 | 5200 |
| 3 | Житлове містечко вул. Богуна - вул. Овдіївська ( територія в районі вул. Богуна буд 49-55., вул. Овдіївська буд.44Б-54) | 24837 | 10000 |
| 4 | Житлове містечко по вулиці Прилуцька(території в районі в районі будинків 120,124,136,150/1,132, 140,158,164,вздовж цетральної дороги від б.116 до зупинки Заводська, території біля дитячих майданчиків, в районі зупинки « Заводська» | 51430 | 43200 |
|  | Всього | 128914 | 100200 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у наступному році.

Якщо ж додаткові кошти на прибирання та косовицю  додаткових територій  на 2021рік не будуть виділені за рахунок бюджетного фінансування, то відповідно забезпечити чистоту,  порядок та належний санітарний стан на закріплених додаткових територіях в повному обсязі буде неможливо.

Захід № 3 КП «ВУКГ»: Утримання сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

В зв’язку з тим, що з 1 січня 2018 року згідно пункту і) статті 32 Закону України «Про відходи» заборонено захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів на полігонах ТПВ, на території Ніжинської міської  територіальної громади запроваджено систему роздільного збирання відходів. Роздільно зібрані відходи за ресурсоцінними компонентами збираються в клітки-контейнери для вторинної сировини, розміщені на контейнерних майданчиках. Оскільки, населення не в повній мірі відсортовує власні тверді побутові відходи, роботу по сортуванню відходів забезпечують 6 сміттєприймальних пунктів та 1 сміттєсортувальний пункт.

Вихідні дані:

Враховуючи, що діяльність по роздільному збиранню побутових відходів є законодавчою вимогою, яка, як показує практика, не є рентабельною, повне забезпечення робіт по роздільному збору відходів може призвести до збитку підприємства.

Тому, підприємство планує утримувати підрозділ, задіяний до виконання робіт по роздільному збору відходів (загальна кількість працівників 36 шт. од.) частково за рахунок бюджетних коштів, а саме:

1 майстра і 20 приймальників побутових відходів, 12 з яких зайняті утриманням в належному санітарному стані сміттєприймальних пунктів, розміщених в м. Ніжин за адресами: 3- й мікрорайон, 8б, вул. Об’їжджа, 120а, вул. Покровська, 11а, вул. Шевченка, 16б, вул. Шевченка, 124в, вул. Космонавтів, 45А та 8 приймальників побутових відходів, що займаються збором по місту відходів з кліток – контейнерів для вторинної сировини та сортуванням відходів на сміттєсортувальному пункті по вул. Прилуцька, 89а м. Ніжина.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановлений прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб у розмірі: з 1 січня 2021 року — 2270 гривень, з 1 липня — 2379 гривень, з 1 грудня — 2481 гривня.

Відповідно до Колективного договору між адміністрацією комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» та трудовим колективом на 2017-2018 роки (зі змінами і доповненнями) коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок встановлені:

- Коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,6;

- Коефіцієнт за посадою (майстер) – 2,1;

- Коефіцієнт за професією/за видами робіт (приймальник побутових відходів)  – 1,69, (невиробничі види робіт і послуг) – 1,34

В зв’язку з затвердженням Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2021-2024 роки, розробленого у відповідності до змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями від 29.01.2018 р., зареєстрованими Мінсоцполітики 19.02.2018 за № 5; від 23.11.2018, зареєстрованими в Мінсоцполітики 04.12.2018 за № 26; від 16.07.2019, зареєстрованими в Мінсоцполітики 29.07.2019 за № 13) від 22.04.2021, зареєстрованими Мінекономіки 11.05.2021 за № 10), зміною організаційної структури та штатного розпису підприємства, з 30 червня 2021 року коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників встановлені:

- Коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,8;

- Коефіцієнт за посадою (майстер) – 1,9;

- Коефіцієнт за видами робіт (перероблення побутових відходів) – 1,53;

- Коефіцієнт за професією (приймальник побутових відходів) – 1,54.

Колективним договором гарантуються доплати, пільги та компенсації працівникам у тому числі:

- щомісячне преміювання за особисті внески працівників у загальний результат роботи підприємства, якість і своєчасність виконання завдань, обсяги виконуваних робіт  у розмірі від 0 до 50 % посадового окладу (тарифної ставки);

- одноразова матеріальна допомога на оздоровлення (1 раз на рік) при наданні щорічної відпустки у розмірі 0,5 посадового окладу (тарифної ставки);

- доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

- доплата за понаднормові, тощо.

Оплата роботи у святковий, неробочий або вихідний день гарантується чинним законодавством України.

Крім того, Законом України «Про охорону праці» та колективним договором підприємства передбачається забезпечення працівників, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, за встановленими нормами спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Розрахунок тарифних ставок (посадових окладів) працівників:

1) з 01.01.2021 р. по 29.06.2021 р.

| № п/п | Посада/ професія | Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2021 | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за посадою | Коефіцієнт за видами робіт/ професією | Тарифна ставка / оклад, грн. на період з 01.01.2021 р. по 29.06.2021р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Майстер | 2270 | 1,6 | 2,1 | 1,34 | 10220 |
| 2 | Приймальник побутових відходів | 2270 | 1,6 | 1 | 1,69 | 6138 |

2) з 30.06.2021 р. по 30.06.2021 р.

| № п/п | Посада/ професія | Прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 30.06.2021 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за посадою | Коефіцієнт за видами робіт/ професією | Тарифна ставка / оклад, грн. на період з 30.06.2021 р. по 30.06.2021 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Майстер | 2270 | 1,8 | 1,9 | 1,53 | 11878 |
| 2 | Приймальник побутових відходів | 2270 | 1,8 | 1 | 1,54 | 6292 |

3) з 01.07.2021 р. по 30.011.2021 р.

| № п/п | Посада/ професія | Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.07.2021 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за посадою | Коефіцієнт за видами робіт/ професією | Тарифна ставка / оклад, грн. на період з 01.07.2021 р. по 30.11.2021 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Майстер | 2379 | 1,8 | 1,9 | 1,53 | 12448 |
| 2 | Приймальник побутових відходів | 2379 | 1,8 | 1 | 1,54 | 6595 |

4) з 01.12.2021 р. по 31.12.2021 р.

| № п/п | Посада/ професія | Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.12.2021 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за посадою | Коефіцієнт за видами робіт/ професією | Тарифна ставка / оклад, грн. на період з 01.12.2021 р. по 31.12.2021 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Майстер | 2481 | 1,8 | 1,9 | 1,53 | 12982 |
| 2 | Приймальник побутових відходів | 2481 | 1,8 | 1 | 1,54 | 6877 |

Розрахунок витрат на оплату праці:

| Посада/ професія | Кіл-сть праців-ників | Тарифна ставка/ оклад, грн. |  |  |  |  | Щомісячна премія - 10 % від тарифної ставки (окладу) | Разова матеріальна допомога в рік при наданні щорічної відпустки 50 % від тарифної ставки (окладу) | Всього ФОП на рік, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | з 01.01.21 р. по 29.06.21 р. | з 30.06.21 р. по 30.06.21 р. | з 01.07.21 р. по 30.11.21 р. | з 01.12.21 р. по 31.12.21 р. | Всього за 12 міс., грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Майстер | 1 | 10220 | 11878 | 12448 | 12982 | 136625 | 13663 | 6224 | 156512 |
| Приймальник побутових відходів | 20 | 6138 | 6292 | 6595 | 6877 | 1533754 | 153375 | 63906 | 1751035 |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  | 1907547 |
| ЄСВ (22%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 419660 |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  |  |  |  | 2327207 |

Допускаються доплати працівникам, визначені колективним договором підприємства (в т. ч. за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, доплата за понаднормові, вихід у святковий і неробочий день та ін.).

Витрати на інвентар – 20 працівників (без майстра) * 700,00 грн. = 14000,0 грн.

Витрати на спецодяг – 21 працівників * 1433,00 грн. = 30093,00 грн.

Разом витрати на утримання працівників сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу складають 2371300,0 гривень

(2327207 грн + 14000,0 грн. + 30093,0 грн = 2371300,0 грн.)

В результаті реалізації даного заходу буде досягнуто мети цієї програми в частині:

- запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- повноцінне впровадження роздільного збирання відходів на території громади;

- покращення якості послуг по видаленню твердих побутових відходів;

- поліпшення санітарно-екологічного стану міста та утримання міста в належному санітарному стані.

Захід № 4 КП «ВУКГ: Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, вирубки дерев, висадки квітів, очистки озера, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

З метою виконання заходів Програми, для забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом утримання вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів,  вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди та утримання робітників сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу комунальним підприємством було розраховано необхідну кількість інженерно-технічних працівників та керівників для організації роботи 124 працівників робітничих професій. Відповідно до проведених розрахунків необхідна чисельність інженерно-технічного та керівного персоналу склала 10 штатних одиниць.

Нормативна чисельність працівників була визначена підприємством за результатами аналізу організації праці на підприємстві та на підставі діючих нормативних актів та методичних вказівок з нормування праці працівників.

Під час розрахунку були використані такі нормативні матеріали:

- Міжгалузева угода «За інвестицію в працю» в сферах комунальної інфраструктури, житлово – комунального господарства та управління багатоквартирними будинками на 2017 – 2021 роки зареєстрована в Міністерстві соціальної політики України 02 листопада 2017 р за № 57 (Додаток 2 параграф 2.1.2, параграф 3.1.2, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.12 параграф 3.1.12, параграф 3.1.16 – 3.1.20);

- Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 26.09.2003 р. № 269 (Нормативна частина Розділ 2 «Нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку» Норматив № 11);

- Міжгалузеві нормативи чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2003 р. № 341; (Нормативна частина Розділ 2 Нормативи чисельності працівників зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовки) та обліку кадрів);

- Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 01 рудня 2004 р. № 1526/10125 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці»; (п. 1.4 Стаття 1 «Служба охорони  праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб.»);

- Наказ Мінсоцполітики України від 11.05.2004 р. №108 «Про затвердження міжгалузевих норм чисельності працівників юридичної служби» (Розділ 2 Норми чисельності працівників юридичних підрозділів - Норматив № 8 ).

Відповідно до вище зазначених нормативних актів норматив чисельності керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців встановлюється в залежності від чисельності робітничого персоналу.

Норматив чисельності першого керівника (начальник, директор, інший) становить 1 чол. один суб’єкт господарювання. Фактично на КП «ВУКГ» введена посада «начальник КП «ВУКГ» у кількості 1 шт. од., до програми закладено 50% посадового окладу керівника підприємства.

Головний інженер вводиться в штат при нормативній чисельності робітничого персоналу зайнятого на виробничих дільницях 15 чол. Фактично на КП «ВУКГ» посада «головний інженер» - 1 шт. од., до програми закладено 50 % посадового окладу головного інженера.

Посада заступника начальника підприємства вводиться при чисельності робітничого персоналу від 100 чол. – 1 чол., від 200 чол. – 2 чол. У разі нормативної чисельності заступників керівника, що дорівнює або перевищує 2, вводиться посада першого заступника (середньооблікова чисельність працівників підприємства за 2020 рік склала 201 чол). Тобто, для забезпечення повноцінної роботи та організації працівників робітничих професій та майстрів у кількості 129 штатних одиниць необхідна кількість заступників начальника становить 2,5 шт. од. В програму закладено розмір оплати праці за рахунок бюджетних коштів за посадами: перший заступник начальника КП «ВУКГ» – 50% від посадового окладу, заступник начальника з питань прибирання вулиць – 100 % від посадового окладу (до 30.06.2021 р. – заступник начальника з питань прибирання вулиць та озеленення територій) так як він одночасно здійснює і оперативне керівництво роботою працівників, задіяних в ручному і механізованому утриманні територій, заступник начальника з питань з поводження з побутовими відходами (до 30.06.2021 р. – заступник начальника з питань роздільного збирання вторинної сировини та утилізації відходів) – 100% від посадового окладу. Тобто, кількість заступників начальника, врахованих в Програмі, не перевищує  законодавчо встановлених нормативів.

З 30.06.2021 р. фактично роботу по організації працівників робітничих професій здійснюють перший заступник начальника КП «ВУКГ», заступник начальника з питань поводження з побутовими відходами, заступник начальника з питань прибирання вулиць.

Кадровий підрозділ підприємства сформовано на КП «ВУКГ» з 1 штатної одиниці «Інженер з кадрових питань», оскільки норматив чисельності кадрового підрозділу становить 1 чол. при нормативній чисельності робітничого персоналу від 100 до 500 чол. Для забезпечення виконання заходів Програми підприємством враховано оплату праці 0,5 штатної одиниці «Інженера з кадрових питань», тобто 50 % від посадового окладу.

З 30.06.2021 р. посаду «Інженер з кадрових питань» виведено з штатного розпису та введено посаду «Менеджер з персоналу» (приведено у відповідність до Класифікатора професій). Тому, з 30.06.2021 р. до програми включено оплату праці у розмірі 0,5 посадового окладу «Менеджера з персоналу».

Норматив чисельності виробничо-технічного підрозділу підприємства з посадами (інженер, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, інженер проектно-кошторисної роботи, інженер садово-паркового господарства та ін.) встановлюється наступним чином:

| Нормативна чисельність робітничого персоналу, зайнятого на виробничих дільницях згідно спеціалізації, чол. | Норматив, чол. |
| --- | --- |
| Від 5 | 0,5 |
| Від 15 | 1 |
| Від 30 | 2 |

Для повноцінного функціонування підрозділів підприємства, які забезпечують облік та роботу працівників, що виконують роботи, передбачені заходами Програми, враховано оплату праці «інженера з програмного забезпечення комп’ютерів» у розмірі 50 % від посадового окладу.

Нормативна чисельність працівників, зайнятих охороною праці, становить 0,2 чол. для підприємств з чисельністю працюючих до 20 чол. та 0,5 чол. з чисельністю працюючих від 21 до 49 чол. При чисельності працюючих на підприємстві від 50 чол. створюється служба охорони праці. До Програми закладено фінансування оплати праці інженера з охорони праці у розмірі 50 % з метою недопущення порушень норм з охорони праці з боку робітничого персоналу.

Норма чисельності працівників, які здійснюють оперативне керівництво експлуатацією та обслуговуванням виробничих споруд, обладнанням, мережами, територією, транспортом (начальник цеху, начальник дільниці, майстер, старший механік, майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів, механік по автотракторній техніці (механік), майстер зеленого господарства, квітникар, майстер звалища (полігону) побутових відходів) становить 1 чол. на 30 чол. від 10 чол. робітничого персоналу в безпосередньому підпорядкуванні. Понад чисельність працівників зайнятих оперативним керівництвом організацією роботи транспорту вводяться штатні одиниці працівників зайнятих забезпеченням безпеки руху із розрахунку 0,2 чол. на кожні 10 одиниць  від 10 одиниць рухомого складу та працівників зайнятих медичним обслуговуванням та профілактичним оглядом робітничого персоналу із розрахунку 0,2 чол. на кожні 20 від 5 одиниць рухомого складу.

По факту, утримання вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування Ніжинської територіальної громади на КП «ВУКГ» та роботу автотранспортних засобів забезпечують старший механік – 1 чол. та механік по автотракторній техніці (з 30.06.2021 р. – механік) – 1 чол., диспетчер автомобільного транспорту – 1 чол. У разі відсутності диспетчера автомобільного транспорту його обов’язки виконує менеджер з логістики. До програми включено 50 % від посадових окладів зазначених працівників.

Нормативна чисельність юридичного відділу (начальник відділу, юрист, юрисконсульт) розраховано за наступними нормативами

| Нормативна чисельність робітничого персоналу, чол. | Норматив, чол. |
| --- | --- |
| 10 | 0,5 |
| 30 | 1 |
| 100 | 2 |

Незважаючи на нормативні вимоги до програми включено 50 % посадового окладу юриста.

Норматив чисельності відділу економічного планування та організації праці (начальник планово-економічного відділу, головний економіст, головний економіст – начальник відділу, економіст) КП «ВУКГ» розраховано за наступними нормативами (з урахуванням надання підприємством декількох видів послуг – багатопрофільне підприємство):

| Нормативна чисельність робітничого персоналу, чол. | Норматив, чол. |
| --- | --- |
| 20 | 1 |
| 70 | 2 |
| 200 | 4 |

Для забезпечення заходів Програми КП «ВУКГ» враховано нормативну чисельність, а саме - посади головного економіста (головного економіста-начальника відділу), 2 економістів з оплатою праці бюджетними коштами - 50 % посадового окладу. Незважаючи на нормативи до програми включено 1,0 шт. од. економістів замість необхідних 3,0.

З 30.06.2021 р. у зв’язку зі зміною організаційної структури та штатного розпис   у підприємства, затвердженням колективного договору на 2021-2024 роки, замість посади «головний економіст» введено посаду «Головний економіст – начальник відділу».

Бухгалтерський облік та фінансова діяльність підприємства забезпечується наступним чином. Норматив чисельності головного бухгалтера становить 1 чол. на 1 суб’єкт господарювання. В залежності від чисельності робітників визначається кількість бухгалтерів.

| Нормативна чисельність робітничого персоналу, чол. | Норматив, чол. |
| --- | --- |
| 120 | 3 |

Фактично до Програми закладено наступних працівників бухгалтерії з оплатою праці за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу у розмірі 50 % від посадового окладу, а саме: головний бухгалтер (з 30.06.2021 р. – головний бухгалтер – начальник відділу), заступний головного бухгалтера (з 30.06.2021 р. – провідний бухгалтер), 3 бухгалтера. Тобто, незважаючи на нормативи підприємством враховано до Програми 2,5  штатні одиниці замість необхідних трьох.

Норматив чисельності підрозділу господарського забезпечення на підприємстві розраховано за наступними нормативами. Посада завідуючого господарством вводиться за нормативної чисельності робітничого персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративних та виробничих приміщень та територій підприємства, складів (комор), що дорівнює або перевищує 5 чол. Фактично на підприємстві функції завідуючого господарством виконує комірник, який відповідає за складський облік матеріальних цінностей та основних засобів, що використовуються для забезпечення всіх видів діяльності підприємства, у тому числі для утримання територій загального користування територіальної громади та інших видів благоустрою. До Програми з 30.06.2021 р. закладено 0,5 штатної одиниці комірника з оплатою 50% від посадового окладу (тарифної ставки).

Розрахунок витрат по інженерно-технічному та адміністративно-управлінському персоналу проведено з урахуванням вище наведених нормативів. Посадові оклади розраховані з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та колективного договору комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства».

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановлений прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб у розмірі: з 1 січня 2021 року — 2270 гривень, з 1 липня — 2379 гривень, з 1 грудня — 2481 гривня.

З 01.01.2021 р. по. 29.06.2021 р. згідно колективного договору застосовуються:

- коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 1,6;

- галузевий коефіцієнт (вивезення побутових відходів) – 1,46;

- коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду працівника основної професії, що відповідають Галузевій угоді,  зареєстрованій Мінсоцполітики за реєстраційним  № 7 від 31.01.2017 р. (зі змінами і доповненнями), та колективному договору підприємства.

З 30.06.2021 р. в зв’язку з затвердженням нової редакції колективного договору Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2021-2024 роки, розробленого у відповідності до змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями від 29.01.2018 р., зареєстрованими Мінсоцполітики 19.02.2018 за № 5; від 23.11.2018, зареєстрованими в Мінсоцполітики 04.12.2018 за № 26; від 16.07.2019, зареєстрованими в Мінсоцполітики 29.07.2019 за № 13) від 22.04.2021, зареєстрованими Мінекономіки 11.05.2021 за № 10), а також зміною організаційної структури та штатного розпису підприємства, коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників встановлені:

- коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 1,8;

- галузевий коефіцієнт «вивезення побутових відходів» – 1,46, «захоронення побутових відходів»  - 1,58;

- коефіцієнти за посадою в залежності від приналежності займаної посади до категорій працівників.

У разі відсутності одного з працівників, проводиться доплата іншим працівникам за виконання обов’язків основного працівника згідно колективного договору.

Розрахунок витрат на оплату праці

1) На період з 01.01.2021 р. по 29.06.2021 р.

| Посада/ професія | Кіл-ть працівників | К-сть штатних одиниць | Основна заробітна плата (50% окладу та 1 шт.од. 100% окладу ) |  | Разова матеріальна допомога в рік при наданні щорічної відпустки 50 % від окладу | Всього ФОП, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з 01.01.2021 по 29.06.2021 | Всього |  |  |
| Начальник КП «ВУКГ» | 1 | 0,5 | 10606 | 63106 | 0 | 63106 |
| Перший заступник начальника | 1 | 0,5 | 9545 | 56793 | 4773 | 61565 |
| Заступник начальника з питань роздільного збирання вторинної сировини та утилізації відходів | 1 | 1 | 18029 | 107273 | 0 | 107273 |
| Головний інженер | 1 | 0,5 | 7954 | 47326 | 3977 | 51303 |
| Старший механік | 1 | 0,5 | 5992 | 35652 | 2996 | 38648 |
| Механік по атотракторній техніці | 1 | 0,5 | 5436 | 32344 | 0 | 32344 |
| Інженер з охорони праці | 1 | 0,5 | 4773 | 28399 | 0 | 28399 |
| Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів | 1 | 0,5 | 6761 | 40228 | 3381 | 43608 |
| Юрист | 1 | 0,5 | 5966 | 35498 | 0 | 35498 |
| Інженер з кадрових питань | 1 | 0,5 | 5966 | 35498 | 0 | 35498 |
| Головний бухгалтер | 1 | 0,5 | 9545 | 56793 | 0 | 56793 |
| Заступник головного бухгалтера | 1 | 0,5 | 7424 | 44173 | 3712 | 47885 |
| Бухгалтер | 1 | 0,5 | 5701 | 33921 | 0 | 33921 |
| Бухгалтер | 1 | 0,5 | 5170 | 30762 | 0 | 30762 |
| Бухгалтер | 1 | 0,5 | 4508 | 26823 | 2254 | 29077 |
| Головний економіст | 1 | 0,5 | 7954 | 47326 | 3977 | 51303 |
| Економіст | 1 | 0,5 | 6761 | 40228 | 0 | 40228 |
| Менеджер з логістики | 1 | 0,5 | 4773 | 28399 | 2387 | 30786 |
| Начальник цеху смттєприймання та сортування ТПВ | 1 | 0,5 | 5597 | 33302 | 0 | 33302 |
| Разом | 19 | 10 |  |  |  | 851298 |
| ЄСВ (22 %) |  |  |  |  |  | 187286 |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  | 1038584 |

2) На період з 30.06.2021 р. по 31.12.2021 р.

Витрати по оплату праці інженерно – технічного та адміністративно-управлінського персоналу за 2021 рік за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу становлять 2354635,0 грн.  (1038584,0 грн + 1316051,0 грн = 2354635,0 грн.).

В результаті реалізації даного заходу буде досягнуто мети цієї програми в частині:

- покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування;

- покращення рівня благоустрою територій Ніжинської територіальної громади;

- поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану територій, покращення естетичного її вигляду;

- запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- повноцінне впровадження роздільного збирання відходів на території Ніжинської міської  територіальної громади;

- поліпшення санітарно-екологічного стану міста та утримання міста в належному санітарному стані;

- забезпечення оперативної та якісної організації робіт з благоустрою на території Ніжинської міської  територіальної громади.

7. Організація управління та контроль за ходом реалізації програми

Організація виконання Програми, аналіз та контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів -Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради.

Учасники (співвиконавці Програми) надають звіт про виконання заходів Програми фінансово-господарському відділу управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально, до 5-го числа місяця, наступного за звітним.

Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально, до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає інформацію про стан виконання Програми фінансовому управлінню міської ради та звітує про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Міський голова			                                         	           Олександр   КОДОЛА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради «Про внесення змін в Паспорт міської   цільової програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської  територіальної громади на 2021 рік» (Додаток 44) до рішення Ніжинської міської ради  VIIІ скликання  від 24 грудня 2020 року №3-4/2020 «Про затвердження бюджетних програм  місцевого  значення на 2021рік»

Даним проектом рішення передбачено перенаправлення фінансування для КП «ВУКГ» у сумі:

315,5349 тис. грн. на сплату змін, у колективному договорі між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2021-2024 роки та штатний розпис, який вводиться в дію 30.06.2021 р.щоКомунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» приведеному у відповідність до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями від 29.01.2018 р., зареєстрованими Мінсоцполітики 19.02.2018 за № 5; від 23.11.2018, зареєстрованими в Мінсоцполітики 04.12.2018 за № 26; від 16.07.2019, зареєстрованими в Мінсоцполітики 29.07.2019 за № 13) від 22.04.2021, зареєстрованими Мінекономіки 11.05.2021 за № 10).

Крім того, проведено розрахунки на покриття прямих витрат роботи техніки малої механізації (машин та механізмів), яка використовується під час ручного прибирання територій.

Підставою для підготовки змін є лист начальника КП «ВУКГ» Шпака В.А. від 15.06.2021 р. № 04.1-09/852 щодо надання дозволу на використання зекономлених коштів у сумі 41,0 тис. грн. на придбання комп’ютерної та оргтехніки.

Проект рішення підготовлений з дотриманням норм, статей 25, 26, 42, 46, 59, 73 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Регламенту Ніжинської міської ради Чернігівської області, затвердженого рішенням Ніжинської міської ради 8 скликання Чернігівської області від 27 листопада 2020 року №3-2/2020.

Порівняльна таблиця:

| Було загальна сума фінансування програми | Стало загальна сума фінансування програми |
| --- | --- |
| 19040,3571 тис. грн | 19355,892 тис.грн. |

Додаток:

1) копія листа начальника КП «ВУКГ» Шпака В.А. від 15.06.2021 р. № 04.1-09/852 на 8 арк.

Начальник УЖКГ та будівництва                                                      Анатолій КУШНІРЕНКО

| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» (вул. Чернігівська, 128, м. Ніжин, Чернігівська обл.,16600 тел./факс.: (04631) 4-15-64, E-mail: kpvukg@ukr.net, р/р UA 673535530000026009300940330 в ТВБВ 10024/0281 філії Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31818672) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.06.2021 № 04.1-09/ |  | Міському голові Олександру КОДОЛІ |  |
|  | Копія: | Начальнику Управління житлово-комунального господарства та будівництва Анатолію КУШНІРЕНКУ |  |
|  | Копія: | Начальнику фінансового управління Ніжинської міської ради Людмилі ПИСАРЕНКО |  |
|  | Копія | Голові постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестиційної діяльності, бюджету та фінансів Володимиру МАМЕДОВУ |  |

Шановний Олександре Михайловичу!

Просимо внести зміни до Міської цільової «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської  територіальної громади на 2021 рік» (Додаток 44) до рішення Ніжинської міської ради  VIIІ скликання  від 24 грудня 2020 року  №3-4/2020 «Про затвердження бюджетних програм  місцевого  значення на 2021рік» (далі – Програма) та винести проект рішення на затвердження сесії Ніжинської міської ради Чернігівської області.

З урахуванням змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями від 29.01.2018 р., зареєстрованими Мінсоцполітики 19.02.2018 за № 5; від 23.11.2018, зареєстрованими в Мінсоцполітики 04.12.2018 за № 26; від 16.07.2019, зареєстрованими в Мінсоцполітики 29.07.2019 за № 13) від 22.04.2021, зареєстрованими Мінекономіки 11.05.2021 за № 10), на КП «ВУКГ» було  затверджено колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2021-2024 роки, штатний розпис та внесені зміни до організаційної структури підприємства. Всі зміни набувають чинності 30 червня 2021 року, незважаючи на те, що сторонами галузевої угоди рекомендовано впровадити зміни уже з 01 червня 2021 р.

В результаті змін, на галузевому рівні  підвищені коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників. Так, коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб збільшився з 1,6 до 1,8, також збільшений діапазон коефіцієнтів за видами робіт, внесені зміни до коефіцієнтів, що використовуються при розрахунку посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців тощо.

З урахуванням усіх змін, комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» провело перерахунок тарифних ставок працівників, що враховані в програних заходах, а також пільг а компенсацій гарантованих колективним договором та чинним законодавством.

Таким чином, для забезпечення виконання заходів МЦП «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік»,  виконавцем яких є комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства», до програми необхідно наступні зміни:

Захід 1. Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування міста за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

| Стаття витрат | В діючій програмі, грн. | В новій редакції, грн. | Відхилення, грн. | Пояснення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ручне прибирання вулиць, парків і скверів, в т. ч. зупинок, проведення робіт по догляду за клумбами |  |  |  |  |
| Оплата праці з урахуванням ЄСВ | 8526774 | 8669078 | 142304 | Проведено перерахунок тарифних ставок з 30.06.2021 р. відповідно до колективного договору; виключено з програми робітника з благоустрою (прибирання зупинок), оскільки до прибирання зупинок залучається працівник з наявних у штаті підприємства (16 чол.); для організації робіт по утриманню парків і скверів включено майстра дільниці утримання парків і скверів; посаду старшого майстра замінено на посаду начальника підрозділу, який контролює роботи по утриманню парків і скверів та зеленого будівництва (утримання квітників) |
| Витрати на інвентар | 58100 | 54600 | -3500 | Витрати передбачено лише на забезпечення працівників робітничих професій у розрахунку 700,0 грн на 1 чол. (на забезпечення 78 осіб замість 83) |
| Витрати на спецодяг | 118939 | 111774 | -7165 | Витрати передбачено лише на забезпечення працівників робітничих професій у розрахунку 1433,0 грн на 1 чол. (на забезпечення 78 осіб замість 83) |
| Витрати на паливо (бензин) | 9805 | 92638 | 82833 | В діючі програмі не були враховані витрати на всю техніку малої механізації, яка використовується під час ручного прибирання вулиць, тому до заходу включені витрати на придбання бензину А-92 для 3 ранцевих бензинових повітродувок, 1 підмітальної машини, 1 сніговбиральної машини. Потреба в паливі розрахована на підставі затверджених норм підприємством та періодичності використання. |
| Витрати на мастила | 0 | 20412 | 20412 | Розраховані витрати на придбання мастил для техніки малої механізації (3 ранцевих бензинових повітродувок, 1 підмітальної машини, 1 сніговбиральної машини) згідно затверджених підприємством норм |
| Решта статей витрат | - | - | - | Без змін |
| 2. Щоденне механізоване прибирання територій |  |  |  |  |
| Оплата праці з урахуванням ЄСВ | 1001889 | 593804 | -408085 | Проведено перерахунок тарифних ставок з 30.06.2021 р. відповідно до колективного договору; виключено із заходу витрати з оплати праці 2 водіїв автотранспортних засобів ГАЗ33023 у буденні, вихідні, святкові і неробочі дні та придбання палива (газ пропан) на ГАЗ 33023 |
| Витрати на інвентар | 1400 | 2800 | 1400 | Зроблена перекидка витрат на придбання інвентарю для вантажників вуличного змету з заходу по літньому механізованому прибиранню в межах лімітів програми |
| Витрати на спецодяг | 11464 | 8598 | -2866 | Витрати зменшено в зв'язку з виключенням з програми 2 водіїв автотранспортних засобів ГАЗ33023 у розрахунку 1433,0 грн на 1 чол. (на забезпечення 6 осіб замість 8) |
| Витрати на паливо | 289796 | 170809 | -118987 | Витрати зменшено в зв'язку з виключенням з програми автомобіля ГАЗ33023 |
| Витрати на придбання аптечок автомобільних | 0 | 400 | 400 | Захід доповнено даною статтею з метою дотримання вимог з ОП, забезпечення водіїв автотранспортних засобів медичними аптечками для надання першої невідкладної допомоги у розрахунку 1 аптечка на 1 транспортний засіб (для 2 самоскидів ГАЗ-53) |
| Решта статей витрат | - | - | - | Без змін |
| 3. Літнє механізоване утримання територій |  |  |  |  |
| Оплата праці з урахуванням ЄСВ | 424653 | 562841 | 138188 | Проведено перерахунок тарифних ставок відповідно до колективного договору; до заходу включено додатково 1 тракториста КИЙ (трактор закуплено на початку 2021 року для виконання робіт по місту) |
| Витрати на інвентар | 1400 | 0 | -1400 | Зроблена перекидка витрат на придбання інвентарю для вантажників вуличного змету з даного заходу на щоденне механізоване утримання територій |
| Витрати на спецодяг | 0 | 8598 | 8598 | Проведена перекидка витрат на придбання спецодягу з зимового механізованого утримання територій на забезпечення 6 чол. у розрахунку 1433,0 грн. на 1 працівника |
| Витрати на паливо | 486915 | 571800 | 84885 | Витрати збільшилися в зв'язку із включенням до заходу трактора КИЙ |
| Витрати на придбання аптечок автомобільних | 0 | 1200 | 1200 | Захід доповнено даною статтею з метою дотримання вимог з ОП, забезпечення водіїв автотранспортних засобів медичними аптечками для надання першої невідкладної допомоги у розрахунку 1 аптечка на 1 транспортний засіб (для 6 автотранспортних засобів) |
| Решта статей витрат | - | - | - | Без змін |
| Зимове механізоване утримання територій |  |  |  |  |
| Оплата праці з урахуванням ЄСВ | 877563 | 900944 | 23381 | Проведено перерахунок тарифних ставок відповідно до колективного договору та штатного розпису |
| Витрати на спецодяг | 21495 | 12897 | -8598 | Проведена перекидка витрат на придбання спецодягу з зимового механізованого утримання територій на літнє |
| Витрати на придбання аптечок автомобільних | 0 | 1800 | 1800 | Захід доповнено даною статтею з метою дотримання вимог з ОП, забезпечення водіїв автотранспортних засобів медичними аптечками для надання першої невідкладної допомоги у розрахунку 1 аптечка на 1 транспортний засіб (для 9 автотранспортних засобів) |
| Решта статей витрат | - | - | - | Без змін |

Додатково переглянуті витрати на придбання запчастин до транспортних засобів, що працюють на механізованому у триманні територій, а саме:

| Стаття витрат | В діючій програмі, грн. | В новій редакції, грн. | Відхилення, грн. | Пояснення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати на придбання запчастин | 248362 | 324078 | 75716 | Потребу у фінансуванні придбання запчастин переглянуто відповідно до фактичних витрат 2020 року. Варто зазначити, що при щоденній експлуатації спеціального прибирального автомобіля СБМ МДКЗ 12-06 швидко зношуються щітки для прибирання дорожнього покриття та потребують регулярної заміни |

Захід 3. Утримання сміттєприймальних пунктів  за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

| Стаття витрат | В діючій програмі, грн. | В новій редакції, грн. | Відхилення, грн. | Пояснення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата праці з урахуванням ЄСВ | 2211449 | 2327207 | 115758 | Проведено перерахунок тарифних ставок з 30.06.2021 р. відповідно до колективного договору; донараховано разову матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі 0,5 тарифної ставки, що надається при наданні щорічної відпустки для працівників, оскільки в діючій редакції програми розрахунок проведено на 1 працівника (виправлення допущеної помилки) |

Захід 4. Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, вирубки дерев, висадки квітів, очистки озера, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

| Стаття витрат | В діючій програмі, грн. | В новій редакції, грн. | Відхилення, грн. | Пояснення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата праці з урахуванням ЄСВ | 2185376 | 2354635 | 169259 | Проведено перерахунок оплати праці за період з 01.01.2021 р. по 29.06.2021 р. (враховано виплату матеріальної допомоги працівникам, які за 1 півріччя перебували у відпустці); проведено перерахунок тарифних ставок з 30.06.2021 р. відповідно до колективного договору та штатного розпису; передбачені кошти з 30.06.2021 р. на виплату премії у розмірі від 5 до 10 % від посадового окладу (гарантується колективним договором підприємства) |

Після перерахунку витрат на виконання програмних заходів загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, збільшився на суму 315,5349 тис. грн., тобто з 19040,3571 тис. грн до 19355,892 тис. грн.

| № з/п | Перелік заходів Програми | Орієнтовна вартість, тис. грн. (чинна редакція) | Орієнтовна вартість, тис. грн. (нова редакція) | Відхилення, +/- тис. грн. | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування міста за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 13842,7191 | 13873,237 | 30,5179 | КП «ВУКГ» |
| 3 | Утримання сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 2255,542 | 2371,3 | 115,758 | КП «ВУКГ» |
| 4 | Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, вирубки дерев, висадки квітів, очистки озера, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 2185,376 | 2354,635 | 169,259 | КП «ВУКГ» |
|  | Всього: | 19040,3571 | 19355,892 | 315,5349 |  |

Всі необхідні розрахунки для включення до Міської цільової програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської  територіальної громади на 2021 рік» (Додаток 44 до рішення Ніжинської міської ради  VIIІ скликання  від 24 грудня 2020 року  №3-4/2020 «Про затвердження бюджетних програм  місцевого  значення на 2021рік») додаються.

Прийняття змін до Програми спрямоване на покриття витрат комунального підприємства на виконання робіт на території Ніжинської територіальної громади, спрямованих на забезпечення потреб громадян та забезпечення належного санітарного  та естетичного стану територій загального користування.

У разі прийняття змін буде досягнуто мети програми в частині:

- забезпечення санітарної очистки території, підвищення рівня благоустрою міста, охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урбанізованою забудовою Ніжинської міської територіальної громади, утримання у здоровому впорядкованому стані;

- покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування;

- покращення рівня благоустрою територій Ніжинської міської  територіальної громади;

- запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- поліпшення санітарно-екологічного стану територіальної громади та утримання  в належному санітарному стані;

- створення комфортних умов проживання для мешканців і гостей міста;

- забезпечення зайнятості громадян, недопущення поширення безробіття.

Начальник КП «ВУКГ»							Володимир ШПАК

- Вик.: Павлюк О.М.

- Тел. (04631)41564