|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021 року

Програма інформатизації діяльності Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки

рішення Ніжинської  міської ради VII скликання від  24 грудня 2019 року №7-65/2019 зі змінами

рішення Ніжинської  міської ради  №1-80/2020 від  13.10.2020року та №6-9/2021 від 22.04.2021 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0617520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1412300 | ## 1133500 | 278 800 | 1137993,72 | ## 861422 | 276571,72 | -274306,28 | -272 078 | -2228,28 | Планові показники передбачені на 4 кв. 2021р |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п |  | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Придбання та обслуговування комп’ютерної та оргтехніки, оплата послуг за супровід програм «УКС-зарплата», "Курс Школа", «М.Е.Dоc», «Варта»; оплата послуг Інтернет та підключення до високошвидкісної мережі, придбання дидактичного мультимедійного контенту для НУШ | Управління освіти 2021 р. | 1 133 500 |  | 861 422 | 76% Придбано монітори та маршрутизатори, сплачено за обслуговування програм «УКС-зарплата», «М.Е.Dоc», «Варта», придбано дидактичний мультимедійний контент для 1-х класів НУШ; сплачено за послуги Інтернет та підключення до високошвидкісної мережі |  |
| 2. |  | Придбання комп’ютерної та оргтехніки | Управління освіти 2021 р. | 278 800 |  | 276 571,72 | 99,2 % Придбано 5 МФУ, 2 сканери, 4 системних блоків, 4 ноутбуки, 3 моноблоки |  |
|  | Керівник Бухгалтер |  |  |  | Валентина ГРАДОБИК Наталія ЖАДЬКО |  |  |  |