|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021 року

Програма інформатизації діяльності фінансового управління Ніжинської міської ради  Чернігівської області на 2020-2022 роки, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради № 7-65/2019 від 24.12.2019 р.  зі змінами, внесеними  Рішеннями Ніжинської міської ради  № 4-75/2020 від 26.06.2020 р.,  № 13-79/2020 від 30.09.2020 р.,

№ 1-8/2021 від 30.03.2021р.,   № 5-9/2021 від 22.04.2021 р.,   № 2-13/2021 від 16.09.2021 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3717520 |  | Виконання Національної програми інформатизації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 125 000 | ## 100 000 | 25 000 | 85 066 | 71 752 | 13 314 | 39 934 | 28 248 | 11 686 | Використання коштів відповідно до напрямків програми |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЕКВ 2210 – Придбання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки та комплектуючих | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021р.) | 10 000 | 9303 | Придбано у ТОВ "СВІНГ ПЛЮС" картридж, монітор, клавіатуру, 2 мишки |
| 2 | КЕКВ 2240 – Супроводження програми АС «Місцеві бюджети» | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021р.) | 6 600 | 6 600 | Перераховано ТОВ "Неоком XХI" за послуги на право користування аналітично-інформаційною системою "Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»" з подальшим адмініструванням, супроводженням і обслуговуваням. |
| 3 | КЕКВ 2240 – Оплата кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та затвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021р.) | 9000 | 4 405 | ДП "Національні інформаційні системи" - реєстрація підписувача в Автоматизованій системі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, з метою отримання ним кваліфікованих довірчих послуг та обслуговування даних підписувача Надавачем протягом одного року - 3 послуги, ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" за обробку даних та формування семи кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів на 2 роки, постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованих сертифікатів електронних підписів |
| 4 | КЕКВ 2240 – Технічне обслуговування комп’ютерного обладнання | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021р.) | 10 000 | 0 | Витрати за даним напрямом не проводились |
| 5 | КЕКВ 2240 – Оплата послуг Інтернет | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021р.) | 4 000 | 2 504 | Оплачено Інтернет-послуги. |
| 6 | КЕКВ 2240 – Супроводження програми «Бюджетний модуль. Доходи», придбання інших комп’ютерних програм, тощо | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021р.) | 51 400 | 48 940 | ТОВ "ДП "Центр інформатизаційних та аналітичних технологій" - за постійний моніторинг функціонування Системи, надання консультацій в телефонному режимі та/або за технологією віддаленого доступу на робочих місцях користувачів Системи, оперативне оновлення конфігурації базового програмного забезпечення, адміністрування Системи і бази даних комп’ютерної програми "Єдина інформаційна система управління місцевим бюдетом" ("ІЄСУБ для місцевого бюджету") |
| 7 | КЕКВ 2240 – Придбання програм для комп’ютерів (Windows) | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021р.) | 5 000 | 0 | ТОВ "Е-РІШЕННЯ" - послуги за придбання субліцензії на право користування програмним забезпеченням: Доступ онлайн-сервісів Економічний профайл громади |
| 8 | КЕКВ 2240 – Супроводження та обслуговування інших програм | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021р.) | 4 000 | 0 | Витрати за даним напрямом не проводились |
| 9 | КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021р.) | 25 000 | 13 314 | Придбано у ТОВ "СВІНГ ПЛЮС" багатофункціональний пристрій (принтер) А4 ч/б Canon i-SENSYS MF237w з Wi-Fi (бандл з 2 картриджами) |
| Всього |  |  | 125 000 | 85 066 |  |

Начальник фінансового управління                                                                         __________            ____Людмила  ПИСАРЕНКО___
Ніжинської міської ради                                                                                             (підпис)                                (ініціали та прізвище)

Начальник відділу  бухгалтерського обліку та звітності –

головний бухгалтер фінансового управління

Ніжинської  міської ради                                                                                           __________            _____Алла   ЛАПУЗА_________ 
                                                                                                                                                                   (підпис)                                    (ініціали та прізвище)