Додаток 4

до Порядку розроблення міських цільових

програм, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021р.

«Програма інформатизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

Чернігівської області на 2020 – 2022 роки»,

рішення Ніжинської міської ради від 24.12.2019р. №7-65/2019 зі змінами, внесеними рішеннями міської №3-68/2020, №15-68/2020 від 26.02.2020,5-72/2020 від 29.04.2020,№4-73/2020 від 20.05.2020,№3-76/2020 від 03.08.2020,№4-77/2020 від27.08.2020,№6-79/2020 від 30.09.2020,№3-80/2020 від 13.10.2020,№57-4/2020 від 24.12.2020.№4-6/2021 від 04.02.2021,№10-8/2021 від 30.03.2021, №54-11/2021 від 01.07.2021р., №8-12/2021 від 19.08.2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0217520 |  | Реалізації національної програми інформатизації  (найменування бюджетної програми) |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування  з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальний  фонд | Спеціальний  фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| **2 543 598,00** | 1 041 633,0 | 1 501 965,00 | **1 260 161,87** | 685 004,27 | 575 157,60 | **-1 283 436,13** | -356 628,73 | -926 807,40 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2021 р. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, строк дії програми до 31.12.2021 р. | 1 898 500,00 | 900 598,37 | | **Загальний фонд-430 373,77грн.:** 19 324,00грн.-оплата послуг інтернет провайдерів;  36 900,00грн.програмне забезпечення програми «Умуні»,  18 500,00грн.- оплата хостингу веб-сайту Ніжинської міської ради.,послуги з обстеження веб-сайту  45 000,00грн. створення пздля взаємодії мобільних платформ з сайтом виконкому  64 646,00грн.- послуги з обслуговування та установки цифрових ключівлокальної мережі;  222 208,77грн.-послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «ІС-ПРО»,Медок; програми докуметообігу  22 000грн.-послуги з ремонту ноутбуків,комп.,  1 795,00грн.-придбання цифрових ключів  **Спеціальний фонд -470 224,60грн.**  154 999,00грн. ноутбуки 7шт.  6 828,00грн. планшет,  286 509,60грн.-ПК, монітори-7шт.,БФП-4шт.,відео карта -2шт.  21 888,00грн.-3 планшети безоплатна передача **за КДБ 25020100»Благодійні внески,гранти та дарунки» від програми «Добре»** |
| 2 | Інформатизація діяльності Ніжинського міського  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Ніжинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, строк дії програми до 31.12.2021 р. | 38 300,00 | 29 200,00 | | **Загальний фонд-4 200,00грн.:** **2 500,00грн** оплата послуг інтернет провайдерів;  **1 700,00грн**-супровід програмного забезпечення «Медок»  **Спеціальний фонд -25 000,00грн.**  **25 000,00грн. ПК-1шт.** |
| 3 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2021 р. | 000,00 | 6 500,00 | | **Загальний фонд 6 500 ,00грн.: 4 50000**грн.-послуги інтернет,  **2 000,00грн.ремонт. обсл.оргтехніки**  **Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок», строк дії програми до 31.12.2021 р. | 90 000,00 | 66 233,00 | | **Загальний фонд 51 533,00грн.:**  16 755,00грн -послуги Інтернет ;  27 719,00грн -супровід програмного забезпечення «Медстат», «Облік медичних кадрів» ;   7 059,00 грн. придбання періферійного обладнання та оргтехніки: принтер 1шт  **Спеціальний фонд-14 700,00грн.** 14700,00.-придбання термінального сервера |
| 5 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2021 р. | 450 000,00 | 236 930,50 | | **Загальний фонд-171 697,50грн.:** 16 464,00грн.- програмне забезпечення  155 233,50-обслуг. програми  **Спеціальний фонд-65 233,00грн.**  20250,00грн. БФП 2шт.  44 983,00грн. комп’ютери 3шт. |
| 6 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка», строк дії програми до 31.12.2021 р. | 24 910,00 | 20 700,00 |  | **Загальний фонд-20 700,00грн.:**    6 360,00грн.-мережа інтернет.  13 190,00грн.програмне забезпечення Дебет + 12 версія,зарплата  1 150,00 заправка картриджів  **Спеціальний фонд-0,00грн.** |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Наталія ЄФІМЕНКО