|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 4до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021 р.**Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки**затверджений проект рішенням міської ради VIII скликання № 10-7/2021 від 26.02.2021р  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030  |  |  **\_Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

 |   |
|  |  |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 1 267 898,00 | 1 267 898,00 |  | 735 643,00 | 735 643,00 |  | -532 255,00 | -532 255,00 |  | Проведено тендер, заключні договори на проведення робіт. Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування,гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Проект переможець Громад.бюджету Створення спортивного майданчику в районі вул.. Шевченко МПС  | УЖКГ та Б  | 95 000,00 | 85 999,00 | Спортивний комплекс з доставкою - 72376,00; витрати на монтування комплексу - 13623,00. Договір на виконання робіт № 167 12.05.21 - 85999,00 ТОВ Спотртстрой Херсон |
| 2 | Проект переможець Громад.бюджету « Облаштування доріжок в Графському парку» | УЖКГ та Б  | 99 000,00 |  |  |
| 3 | Проект переможець Громад.бюджету " Облаштування громадського простору для активного відпочинку та гармонійного розвитку дітей дошкільного та шкільного віку «Smile»" м. Ніжин, вул. 3-й мікрорайон, буд. 2, вул. Шевченка, 89 | УЖКГ та Б  | 99 999,00 | 90 965,00 | Гойдалка-балансир 1 шт. 7645,00 грн., карусель «Волошка» 1 шт. 11467,00 грн., пісочниця мала 1 шт. 6670,00 грн., гірка велика 1 шт. 12925,00 грн.гойдалка подвійна зі спинкою на ланцюгах 1 шт. 10995,00 грн., гойдалка на пружині «Курча» 7 225,00 грн., лавка садова (діаметр 42.3 мм) 2 шт. 9500,00 грн., гойдалка на пружинах «Коники» 1 шт. 10450,00 грн., монтаж 20088,00 грн.Договір на виконання робіт № 176 від.17.05.2021 року - 90965,00 ТОВ "Спортстрой Херсон" |
| 4 | Проект переможець Громад.бюджету "«Облаштування громадського простору для активного відпочинку та гармонійного розвитку дітей дошкільного та шкільного віку «Smile» м. Ніжин, вул. 3-й мікрорайон, буд. 13, 14, 15" | УЖКГ та Б  | 99 999,00 | 96 965,00 | Гойдалка-балансир 1 шт. 8600,00 грн., карусель «Волошка» 1 шт. 12417,00 грн., пісочниця мала, 1 шт. 7600,00 грн.,гірка велика, 1 шт. 13875,00 грн., гойдалка подвійна зі спинкою на ланцюгах 1 шт. 11975,00 грн., гойдалка на пружині «Курча» 8160,00 грн., лавка садова (діаметр 42.3 мм) 2 шт. 9500,00 грн., гойдалка на пружинах «Коники» 1 шт. 10450,00 грн., монтаж 14388,00 грн.Договір на виконання робіт № 182 від.24.05.2021 року - 96965,00 ТОВ "Спортстрой Херсон" |
| 5 | Проект переможець Громад.бюджету «Облаштування простору для дітей та молоді сіл Паливода та Наумівське Кунашівського старостинського округу».  | УЖКГ та Б  | 73 900,00 | 69 696,00 | Карусель 1 шт. 11220,00 грн., пісочний двір «Човник 1 шт. 14250,00 грн., гойдалка на пружині «Їжачок» 7905,00 грн., лавка дерев’яна 2 шт. 10416,00 грн., бруси паралельні 1 шт. 9836,00 грн., урна 2 шт. 5834,00 грн., монтаж 10235,00 грн. Договір на виконання робіт № 175 17.05.21 - 69696,00 ТОВ Спотртстрой Херсон |
| 6 | Проект переможець Громад.бюджету «Облаштування громадського прстору біля пам’ятного знаку «Героїв Чорнобиля » з елементами благоустрою та дитячим майданчиком» | УЖКГ та Б  | 400 000,00 | 7 000,00 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Облаштування громадського прстору біля пам’ятного знаку «Героїв Чорнобиля » з елементами благоустрою та дитячим майданчиком» договір № 218 від 16.06.2021 року ТОВ АСПО |
| 7 | Проект переможець Громад.бюджету « Створення громадського простору шляхом облаштування зони відпочинку для мешканців міста на території мікрорайону Космонавтів» | УЖКГ та Б  | 400 000,00 | 385 018,00 | Благоустрій із облаштуванням території пішохідними доріжками( 178 м2), лавами(3шт),парковими ліхтарями(3шт) та урнами(3 шт). 369018,00 грн. в тому числі: виготовлення проектно-кошторисної документації 10 000 грн. Будівельні матеріали (поребрик 1000х200х80 (266 шт.) 37072,00 грн., плитка тротуарна 200х100х40 (178 кв.м.) 91062 грн., щебінь (178 м.куб.) 37124,00 грн., відсів (178м.куб.) 8509,00 грн., пісок (181,6 м.куб.) 20178,00 грн.,) Витратні матеріали (круги, арматура, пальне) 38887,00 грн. Земляні роботи 5903,00грн. Встановлення лав(3 шт) 9021,00 грн. Паркові ліхтарі (3шт) 57914,00 грн.встановлення поребрика 46490,00 Придбання електрокабелю(66 м-п) 5659,00 грн., Встановлення урн (3шт) 4431,00 грн , встановлення ліхтарів 3 шт. 6768,00. Тех. нагляд 6000,00 |
|  | всього |  | 1 267 898,00 | 735 643,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |