|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021 року

«Програма інформатизації діяльності відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки», рішення Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від   24 грудня 2019 року №7-65/2019 (із змінами № 2-70/2020 від 25.03.20 р., № 20-76/2020 від 03.08.20 р., № 9-79/2020 від 30.09.20р., № 2-80/2020 від 13.10.20р., продовжена № 3-4/2020 від 24.12.20р., № 7-4/2020 від 24.12.20 р.,  № 8-8/2021 від 30.03.21р., №14-13/2021 від 16.09.21р.)

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

1 1117520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 41 600,00; ## 41 600,00; 0,00; 17 777,77; 17 777,77; 0,00; -23 822,23; -23 822,23; 0,00; Використання відповідно до фактичних витрат.

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн | ## Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання, супроводження пакетів програмного забезпечення | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, ДЮСШ, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2021 року | ## 14 200,00 | ## 4 880,00 | Супроводження програми «Соната» ВПФКСНіжинМР- 780,00 грн., «ТіС-зарплата» - 8 міс. – 2 400,00 грн. МЦ «Спорт для всіх» Медок – 1700,00 грн. |
| 2 | Придбання комп’ютерного обладнання. Комплектуючих та приладдя | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2021 року | ## 5 700,00 | ## 4 545,00 | МЦ «Спорт для всіх» придбання картриджу – 1 шт. 1200,00 грн., ВПФКСНіжинМР придбання сканеру – 2 650,00 грн., токен-ключ 1 шт. – 695,00 грн. |
| 4 | Оплата послуг інтернет | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, ДЮСШ, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2021 року | ## 17 700,00 | ## 8 352,77 | поповнення мережі інтернет ВПФСНіжинМР 6 місяці – 1 563,00 грн., ДЮСШШ 8 міс. – 800,00 грн., КДЮСШ, ДЮСФШ 8 міс. – 3 949,77 грн., МЦ «Спорт для всіх» 8 міс. – 2 040,00 грн. |
| 5 | Послуги по підключенню інтернету | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області Ніжинської міської ради Чернігівської області протягом 2021 року | ## 4 000 | ## 0 |  |

Начальник відділу з питань фізичної

культури та спорту Ніжинської міської ради                   __________                                     ___Павло ГЛУШКО__________
                                                                                                                (підпис)                                                       (ініціали та прізвище)

Головний  бухгалтер                                                           __________                                 ____Людмила КОРНІЄНКО______ 
                                                                                                               (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)