Затверджено

###### Рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС

від  __  грудня  2021 року протокол №_22_

.

### П Л А Н

дій міських управлінь, служб, організацій і підприємств з підготовки до безпечного  пропуску

льодоходу, повені  та  дощових паводків на території Ніжинської територіальної громади у весняний період 2022 року

План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з підтопленням внаслідок повені та дощових паводків.

Основні завдання плану:

- забезпечення готовності органів управління спеціалізованих служб ЦЗ, організацій та підприємств до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та дощових паводків;

- здійснення координації дій виконавчого комітету, спеціалізованих служб ЦЗ, підприємств, установ, організацій щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечення контролю на місцевому рівні за станом готовності міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів визначити можливість виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з паводком та пропуском повені. Визначити ймовірність підтоплення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування. | Відділ з питань НС ЦЗН ОМР, установи, організації, підприємства | До 10.02.2022р |
|  | Уточнити порядок своєчасного інформування населення, керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і повені та їх орієнтовні масштаби | Відділ з питань НС ЦЗН ОМР, Ніжинська метеостанція | До 10.02.2022р |
|  | Забезпечити проведення регулярних спостережень за гідрологічним і льодовим режимом р. Остер, Ніжин - озера та проведення замірів рівня ґрунтових вод на території міста | Управління водного господарства, Ніжинська метеостанція | Щоденно |
|  | Встановити посилений нагляд за ділянками доріг, мостами та іншими інженерними спорудами, що знаходяться в зонах негативного впливу паводку, весняної повені, в разі необхідності виконати укріплюючі роботи | КП «ВУ КГ», Спеціалізована комунально-технічна служба | На період паводків та повені |
|  | Перевірити стан гідротехнічних споруд на р. Остер, Ніжин – озері та озері в Графському парку та вжити заходів для забезпечення їх готовності до паводку, пропуску льодоходу та повені | Управління водного господарства, спеціалізована комунально-технічна служба | До 10.02.2022р |
|  | Визначити необхідність та організувати проведення робіт з розчистки водовідвідних каналів, ремонту і відновленню насосного і енергетичного обладнання, що забезпечують захист територій від підтоплення | Управління ЖКГ та Б | До 10.02.2022р |
|  | Винести на розгляд засідання виконавчого комітету питання про фінансування заходів щодо запобігання підтоплення окремих мікрорайонів міста внаслідок весняної повені та дощових паводків (при неохідності) | Управління ЖКГ та Б | До 10.02.2022р |
|  | Провести обстеження повітряних ліній електромереж, забезпечити на період ускладнення повеневої обстановки безперебійне електропостачання об’єктів життєзабезпечення міста | Ніжинський РЕМ | До 10.02.2022р |
|  | Провести обстеження об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які знаходяться в зонах можливого підтоплення і вжити заходів до безаварійної їх експлуатації | КП «Ніжинське УВКГ», Спеціалізована комунально-технічна служба | До 10.02.2022р |
|  | Підготувати до проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків повені інженерну техніку, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлення, засоби забезпечення питною водою | Управління ЖКГ та Б, КП «ВУ КГ» КП «Ніжинське УВКГ» | До 10.02.2022р |
|  | Спланувати і здійснити комплекс протиепідемічних заходів, забезпечити посилений контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою при підтопленні окремих мікрорайонів та вулиць міста та після спаду води | Ніжинське МРУ ГУ Держпродспоживслужби | При підтопленні |
|  | Забезпечити висвітлення інформації про розвиток весняної повені та заходи, що вживаються для захисту населення і територій від шкідливої дії весняної повені | Міські ЗМІ та інтернет - ресурси | Протягом весняної повені |
|  | Ліквідувати стихійні сміттєзвалища, які знаходяться в зонах можливого підтоплення та весняної повені | Управління ЖКГ та Б, КП «ВУ КГ» | До 10.02.2022р |
|  | Перевірити наявність та поповнити в разі необхідності матеріальні резерви для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій (аварійний запас паливно-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, тощо) | Управління ЖКГ та Б, Відділ з питань НС ЦЗН ОМР, установи, організації, підприємства | До 10.02.2022р |
|  | Провести обстеження територій, які постраждали внаслідок шкідливої дії повені, та подати на розгляд виконавчого комітету обґрунтовані матеріали щодо завданих населенню збитків та наданню потерпілим матеріальної допомоги | Склад визначеної міським головою комісії | В разі необхідності |

Начальник відділу з питань НС ЦЗН ОМР           							                                                                  М.А.Чуйко