|  | Додаток 4 до Порядку розроблення цільових програм Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

«Програма інформатизації діяльності управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради на 2020-2022 роки», рішення Ніжинської  міської ради  VІII скликання від 24.12.2019 року №7-65/2020 зі змінами, внесеними рішеннями Ніжинської міської ради  №7-2/2020 від 27.11.2020, №6-10/2021 від 03.06.2021, №37-18/2021 від 21.12.2021

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

1 0817520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 75 000,00; ## 59 000,00; 16 000,00; 57 960,28; 41 960,28; 16 000,00; 17 039,72; 17 039,72; Використання відповідно до фактичних витрат (залишок кошторисних призначень по центру реабілітації «Віра» в зв’язку з плановим закриттям установи і відсутністю в забезпеченні матеріально-технічної бази).

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн | ## Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування управління соціального захисту заселення | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021 року) | ## 24 000,00 | ## 23 903,40 | Здійснено: ремонт 1 принтера; постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc»; послуги з реєстрації та підтримки програмного продукту «АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів»; придбано 16 картриджів. |
| 2 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» | Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021 року) | ## 18 000,00 | ## 1 957,00 | Придбано 1 картридж для лазерного принтера; придбано флеш-накопичувач; виготовлення токенів; постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc». |
| 3 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування територіального центру | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021 року) | ## 33 000,00 | ## 32 099,88 | Придбано 2 принтери, 1 монітор. Здійснено оплату за інтернет за дванадцять місяців. Постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc». Налаштування програмного забезпечення. |

Начальник управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                   __________                                        ___Валентина КУЛІНІЧ_____
                                                                                                  (підпис)                                                                   (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер                          __________                                       ____Олена МАЧАЧА______ 
                                                                                                                                         (підпис)                                                                    (ініціали та прізвище)