|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних програм Ніжинської територіальної громади, затвердження моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022р.

Міська цільова програма по інформатизації на 2021 р»

Затверджена рішенням сесії міської ради  №3-4/2020 від 24.12.2020 року,  рішенням Ніжинської міської ради №2-10/2021 від 03.06.2021 року, рішення Ніжинської міської ради від 19.08.2021 року №11-12/2021, рішення Ніжинської міської ради від 16.09.2021 року №3-13/2021, рішення Ніжинської міської ради від 26.10.2021 року №11-15/2021, рішення Ніжинської міської ради від 23.11.2021 року №8-16/2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0217520 |  | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                  гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  |  | ## Касові видатки |  |  |  | ## Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд | ## Усього |  | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд |  |
| 443 300,00 | 311 760,00 | 131 540,00 | 441790,80 |  | ## 311757,80 | ## 130033,00 | -1 509,20 |  | ## -2,20 | ## -1 507,00 | Виконання плану згідно програми до кінця року. Збереження коштів за рахунок тендерних пропозицій. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, гривень |  | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реалізація національної програми інформатизації | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2021 р. | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | Загальний фонд: проведені видатки на придбання комп. Обладнання, а саме – 33 298,00 грн.; за обслуговування програми – 278 459,80 грн. Спеціальний фонд: придбання багатофункціональних пристроїв – 30 552,00 грн., придбання комп’ютерів – 99 481,00 грн. (6 шт.) Стан виконання 99,7% |
|  |  |  | 311 760,00 | 131 540,00 | 311757,80 | 130033,00 |  |

Генеральний директор                                                                                                                                          О.М.Костирко

Головний бухгалтер                                                                                                                                               Т.С.Павловська