|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 3  До рішення Ніжинської міської ради  Від 2022 р. № /2022 |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

|  |
| --- |
| Міська цільова програма співфінансування робіт з ремонту та утримання фасадів багатоквартирних житлових будинків центральних вулиць Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 4-8/2021 від 30.03.2021р.зі змінами 10-11/2021 від 01.07.2021 року №4-17/2021 від 14.12.2021року. |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216011 |  | **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 921 446,00 | 682 140,00 | 239 306,00 | 396 049,20 | 396 049,20 | 0,00 | -525 396,80 | -286 090,80 | -239 306,00 | Мешканцями будинків не було внесено співфінансування на виконання робіт у розмірі 5% згідно програми |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Проведення ремонтів фасадів багатоквартирних житлових будинків | УЖКГ та Б | 682 140 | 239 306 | 396 049,20 | 0,00 | Проведено роботи по поточному ремонту фасаду житлового будинку по вул Московська 54 г – 315 250,00 грн.  Проведено роботи по поточному ремонту цоколів 3-х житлових будинків  - по вул Московська 13 в – 14 626,20 грн.  - по вул Московська 15 б – 25 466,45 грн,  - по вул Московська 13 б – 40 706,55 грн. |