Додаток  4

до  Порядку розроблення місцевих/ регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної

громади, затвердження, моніторингу та

звітності про їх виконання в новій редакції

# Інформація про виконання програми станом на 01 квітня 2022р.

Програма інформатизації діяльності управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської  міської ради Чернігівської області на 2020-2022роки,

затверджена рішенням Ніжинської  міської ради від  24.12.2020р. № 7-65/2019,

в т. ч. зі змінами від 26.02.2020р. №13-68/2020, від 27.08.2020р. №2-77/2020 та  від 27.11.2020р. №6-2/2020,

від 23.11.2021р. №66-16/2021

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 180000,00 | ## 130000,00 | 50000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 179000,00 | 129000,00 | 50000,00 | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг та придбання обладнання внаслідок обмеження видатків через введення воєнного стану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрямки/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Придбання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки та комплектуючих | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 23700,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Технічне обслуговування комп’ютерного обладнання |  | 11600,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Оплата послуг по ремонту та заправці картриджів |  | 28000,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Оплата послуг Інтернет |  | 8600,00 |  | 1000,00 |  | Оплачено послуги інтернету |
| 5 | Придбання програмного забезпечення |  | 16000,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6 | Супроводження та обслуговування програм |  | 42100,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  | 50000,00 |  | 0,00 |  |

| Начальник управління комунального майна та земельних відносин | Ірина ОНОКАЛО |
| --- | --- |

Начальник відділу - головний  бухгалтер                                                     Валентина МІСАН