Додаток  4

до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на  01.01.2022 року

Програма інформатизації діяльності управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки, затверджена 24.12.2019 року, № 7-65/2019 (зі змінами, внесеними рішеннями НМР від 30.09.2020 №7-79/2020, від 15.12.2020 №3-3/2020, від 03.06.2021 №1-10/2021, від 26.10.2021 №40-15/2021, від 21.12.2021 №4-18/2021)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 1017520 |  | Реалізація національної програми інформатизації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 197 300 | 127 800 | 69 500 | 195 868,28 | 126 964,28 | 68 904 | - 1 431,72 | - 835,72 | - 596 | По загальному фонду – залишок внаслідок економії. По спеціальному фонду – залишок виник в результаті придбання комп’ютерної техніки за нижчими цінами ніж передбачалось. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної  цільової програми

- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури;

- розширення сегменту Інтернет  за рахунок веб-ресурсів;

- організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет;

- забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності;

- ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки;

- введення системи електронного підпису;

- впровадження систем технічного захисту інформації;

- модернізація локальної мережі.

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн. |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | ## спеціальний фонд | ## загальний фонд | ## спеціальний фонд |  |
| 1 | Оплата та отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та затвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, придбання токен-ключів | Управління культури і туризму, ЦБ, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей, МБК, школи естетичного виховання | 4 940 | ## - | 4 288 | ## - | Придбано 4 токен-ключі – 2780 грн, та отримано 4 сертифікати на КЕП – 1324 грн. (управління – 1, ЦБС – 1, Музей – 1, БК – 1) переоформлено 2 сертифікат на КЕП по ДМШ – 184 грн. |
| 2 | Придбання, супроводження пакетів програмного забезпечення | Управління культури і туризму, ЦБ, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей, МБК, школи естетичного виховання | 69 540 | ## - | 69 535 | ## - | Інформаційні та консультаційні послуги із впровадження та налаштування програмного забезпечення «ІС ПРО» - 54 800 грн. (центр.бухгалтерія), «Логіка» - 2 735 грн. (управління), «МеДок» - 12 000 грн. (всі заклади культури по 2000 грн.) |
| 3 | Оплата послуг Інтернет | Управління культури і туризму, ЦБ, ЦБС, Ніжинський краєзнавчий музей, МБК, школи естетичного виховання | 44 420 | ## - | 44 248,86 | ## - | Оплачено послуги: управління і ЦБ – 6851,70 грн., ЦБ – 4200,00 грн., ЦБС – 10685,43 грн., Музей – 7744,13 грн., БК – 4467,60 грн., ДМШ – 4800 грн., ДХШ – 5500 грн. |
| 4 | Придбання комп’ютерного обладнання та приладдя | Управління культури і туризму, ЦБ, ЦБС | 8 150 | 69 500 | 8 146 | 68 904 | Придбано: 2 сканери для управління – 9 922 грн. (ЗФ – 2322 грн., СФ – 7600 грн.) Акустична система для управління – 924 грн. 3 комп’ютери для управління – 46 220 грн. (СФ) Жорсткий диск для ЦБ – 2 200 грн. Клавіатура для ЦБ – 550 грн. Комп’ютер для ЦБ – 15 084 грн. (СФ) Жорсткий диск для ЦБС – 2 150 грн. |
| 5 | Обслуговування сайтів управління культури і туризму | Управління культури і туризму | 750 | ## - | 746,42 | ## - | Оплачено послуги – 746,42 грн. |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Тетяна БАССАК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |  | Оксана СУШКО |