|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2022р.

Програма інформатизації діяльності фінансового управління Ніжинської міської ради  Чернігівської області на 2020-2022 роки, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради       № 7-65/2019 від 24.12.2019 р.  зі змінами, внесеними  Рішеннями Ніжинської міської ради        № 4-75/2020 від 26.06.2020 р.,  № 13-79/2020 від 30.09.2020 р., № 1-8/2021 від 30.03.2021р.,

№ 5-9/2021 від 22.04.2021 р.,   № 2-13/2021 від 16.09.2021 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3717520 |  | Виконання Національної програми інформатизації |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                  гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 148500 | ## 116000 | 32500 | 15 515 | 15 515 | 0 | -132 985 | -100 485 | -32500 | Залишок планових призначень |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | КЕКВ 2210 – Придбання комп’ю-терної техніки, мережевого облад-нання, оргтехніки та комплектуючих | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 20 000 | 0 | 0 | 0 | Видатки з даного напрямку не проводились |
| 2 | КЕКВ 2240 – Супроводження програми АС «Місцеві бюджети» | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 7 000 | 0 | 6 600 | 0 | Перераховано ТОВ "Неоком XХI" за послуги на право користування аналітично-інформаційною системою "Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»" з подальшим адмініструванням, супроводженням і обслуговуваням. |
| 3 | КЕКВ 2240 – Оплата послуг з обробки даних (послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування ) | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 9 000 | 0 | 1 655 | 0 | Перераховано ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"- за обробку даних та формування двох кваліфікованих сертфікатів відкритого ключа юридичної особи на 2 роки та постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну діїкваліфікованих сертфікатів електронних підписів |
| 4 | КЕКВ 2240 – Оплата послуг Інтернет | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 6 200 | 0 | 2 880 | 0 | Оплачено Інтернет-послуги ПрАТ «ДАТА ГРУП» |
| 5 | КЕКВ 2240 – Послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 23 800 | 0 | 4 380 | 0 | Перераховано ТОВ "ДП "Центр інформатизаційних та аналітичних технологій" - за постійний моніторинг функціонування Системи, надання консультацій в телефонному режимі та/або за технологією віддаленого доступу на робочих місцях користувачів Системи, що вказані у п.11. даного Договору, оперативне оновлення конфігурації базового програмного забезпечення, адміністрування Системи і бази даних комп’ютерної програми "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом" ("ІЄСУБ для місцевого бюджету") |
| 6 | КЕКВ 2240 – Системи баз даних | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 45 000 | 0 | 0 | 0 | Видатки з даного напрямку не проводились |
| 7 | КЕКВ 2240 – Придбання програм для комп’ютерів (Windows) | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 5 000 | 0 | 0 | 0 | Видатки з даного напрямку не проводились |
| 8 | КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 0 | 32 500 | 0 | 0 | Видатки з даного напрямку не проводились |
| Всього |  |  | ## 116 000 | 32 500 | 15 515 | 0 |  |

Начальник фінансового управління                                __________                             Людмила ПИСАРЕНКО

Ніжинської міської ради                                                      (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

Начальник  відділу  бухгалтерського обліку та звітності –

головний бухгалтер фінансового управління

Ніжинської  міської ради                                                 __________                                    Алла  ЛАПУЗА

(підпис)                                    (ініціали та прізвище)