|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01 липня 2022р.

Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2022 рік,

затверджена рішенням Ніжинської  міської ради

від  21.12.2021 року  № 6-18/2021

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117130 |  | Здійснення заходів із землеустрою |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1080000,00 | ## 1080000,00 | 0,00 | 99523,89 | 99523,89 | 0,00 | 980476,11 | 980476,11 | 0,00 | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок обмеження видатків через введення воєнного стану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  | № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець |  | Планові обсяги фінансування, грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
|  | 1. 2. | виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м.Ніжин, вул. Богуна, 10; м.Ніжин, вул. Л. Толстого, 52г; м.Ніжин, вул. Московська, 7. - виконання комплексу геодезичних робіт, надання послуг по виносу меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками за адресою: м.Ніжин | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради |  | 1080000,00 |  | 0,00 | 49707,98 49815,91 | 0,00 | Виконано на 9,2 % |  |
| Начальник управління комунального майна та земельних відносин |  |  |  | Ірина ОНОКАЛО |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник відділу - головний  бухгалтер                                           Валентина  МІСАН