|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2022 року

**Міська цільова програма « Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2022 рік»**

затвердженої рішенням Ніжинської міської ради від 21 грудня 2021 року № 6-18/2021"Про затвердженням бюджетних програм місцевого /регіонального значення на 2022 рік" зі змінами, внесеними згідно розпорядження міського головаи м. Ніжина від 18 березня 2022 р. № 55

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030  |  |  **\_Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 17 111 471,00 | 17 111 471,00 |  | 6 060 630,84 | 6 060 630,84 |  | -11 050 840,16 | -11 050 840,16 |  | Кошти використані відповідно до потреби |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування,. Гривень  | Фактичні обсяги фінансування, . гривень  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  |  |
| Загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| **Керуюча компанія «Комунального підприємства «Північна»** |
| 1. | Догляд за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових мікрорайонів, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | УЖКГ і Б | 654 850,00 |  | 356 421,66 |  | **Показники затрат**:додаткові площі житлових мікрорайонів,на яких проводилось утримання (прибирання) – 128914 кв. м.;Площі,які потребують додаткової косовиці -100240 м. кв **Показники продукту**:додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких проводились заходи з утримання (прибирання) – 128914 кв. м.Площі,які потребують додаткової косовиці -100240 м. кв**Показники ефективності**:Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів за Січень-червень – 2,0 грн.Середні витрати на косовицю 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів за травень-червень – 0,99 грн**Показники якості**:динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком (%). 2020 рік – 67%, 2021рік- 93% 2022 -93%**На прибиранні** додаткової території працювало 5 працівників в січні - червні місяці.Заробітна плата – 213 060,52 грн.Нарахування на заробітну плату - 41 350,28грнПридбання диз. Палива- 1 425грн.Вивіз ТПВ-1 426,68грн.Всього затрат на прибирання**- 257 262,48** грн. **На косовиці додаткової** території працювало 3 чоловіки травень-червень місяці;Заробітна плата- 64 483,01 грн.Нарахування на заробітну плату-14 186,26 грнПридбано бензин 200 л.- 10 499,91 грнПридбана ліска тамастило -9 990 грн.Всього на косовицю витрат**- 99 159,18 грн.** |
|  | *Всього по КК КП Північна* |  |  |  |  |  |
|  | **Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»** |
|  | Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | УЖКГ і Б | 14 274 003,00 |  | 4 885 254,80 |  | Додаток 1 |
|  | Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | УЖКГ і Б | 2 182 618,00 |  | 818 954 ,38 |  | Додаток 1 |
|  | *Всього по КП ВУКГ* | *16 456 621,00* |  | *5 704 209,18* |  |  |
|  | Всього |  | **17 111 471,00** |  | **6 060 630,84** |  |  |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |