|  |  |
| --- | --- |
|  |   Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальноїгромади, затвердження, моніторингу тазвітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01 жовтня 2022р.

 **Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2022 рік,**

 затверджена рішенням Ніжинської міської ради

 від 21.12.2021 року № 6-18/2021,

в т.ч. зі змінами від 21.06.2022р. №10-22/2022

 (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  1. | 3117130  |  |  Здійснення заходів із землеустрою  |
|  | КПК |  |  (найменування бюджетної програми)  |

 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 380000,00 | 380000,00 | 0,00 | 99756,29 | 99756,29 | 0,00 | 280243,71 | 280243,71 | 0,00 | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок обмеження видатків через введення воєнного стану  |

 3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п |  Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1.2. 3. |  - виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м.Ніжин, вул. Богуна, 10; м.Ніжин, вул. Л. Толстого, 52г;м.Ніжин, вул. Московська, 7. - виконання комплексу геодезичних робіт, надання послуг по виносу меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками за адресою: м.Ніжин- публікація оголошення щодо проведення робіт по відновленню меж земельних ділянок комунальної власності | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 380000,00 | 0,00 | 49707,9849815,91232,40 | 0,00 | Виконано на 26,25%    |
| Начальник управління комунального майна та земельних відносин |    Ірина ОНОКАЛО |

 Начальник відділу - головний бухгалтер Валентина МІСАН