|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2022 року

«Міська цільова програма «Фінансової підтримки та розвитку КНП «Ніжинський міський пологовий будинок»

на 2022 рік затверджена рішенням №6-18/2021 від 21.12.2021 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0217322 |  | Будівництво медичних установ і закладів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 305900,00 | ## - | 305900,00 | 204568,00 | - | 204568,00 | -101332,00 | - | -101332,00 | Касові видатки менше бюджетних асигнувань по причині: економія за результатами виконання робіт |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
|  | Реконструкція системи електропостачання (встановлення генераторної електростанції) | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | - | 305900,00 | - | 204568,00 | Спеціальний фонд: проведені видатки на реконструкцію системи електропостачання (встановлення ДЕС) – 204568,00 грн. |

В.о. генерального директора Якуба В.М. Головний бухгалтер Філоненко Т.Г.