Додаток 35

до рішення Ніжинської міської ради

№             від _________________________

Міська цільова програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської територіальної громади на 2023 рік»

###### Паспорт міської цільової програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської  територіальної громади на 2023 рік.»

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Законодавча база програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України |
| 3 | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 4 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 5 | Відповідальні виконавці програми(учасники програми) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради КП «ВУКГ», КП КК «Північна», КП «СЄЗ» |
| 6 | Термін реалізації програми | 2023 р. |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т. ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього, гривень у тому числі: | 22 358 195 грн. |
| 7.1. | Кошти бюджету Ніжинської міської територіальної громади | 22 358 195 грн. |
| 7.2 | Кошти інших джерел | 0,0 грн |

###### Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської  територіальної громади на 2023 рік.» (далі – Програма) розроблена з метою реалізації на території Ніжинської міської  територіальної громади державної політики,  повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно зі статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація благоустрою населених пунктів.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-ІV елементами (частинами) об’єктів благоустрою є:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2) зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

7) комплекси та об'єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

9) малі архітектурні форми;

10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Згідно пунктів 1-3 статті 20 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-ІV організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території населеного пункту.

Фінансування  програми  з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідного бюджету територіальної громади.

Для утримання об’єктів благоустрою в належному технічному та санітарному стані необхідно постійно виконувати ряд робіт з їх обслуговування і ремонту.

Проблемами, на розв’язання яких спрямована програма, є:

- виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів» згідно якого власники об’єктів благоустрою забезпечують їх утримання в належному санітарному стані, тобто міська рада повинна створити умови для  забезпечення 100% прибирання об’єктів благоустрою міста;

- виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»;

- виконання вимог Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 № 157/98-ВР;

- виконання вимог Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального  господарства України від 01.12.2010р. №435;

- забезпечення вимог Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-ХІІ;

- забезпечення виконання норм та вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VII;

- забезпечення виконання вимог Законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;

- дотримання вимог інших нормативно-правових актів.

###### Визначення мети програми

Метою програми  є:

- забезпечення санітарної очистки території Ніжинської міської територіальної громади;

- охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урбанізованою забудовою Ніжинської міської територіальної громади, утримання у здоровому впорядкованому стані, створення та формування декоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища;

- покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування;

- покращення рівня благоустрою територій Ніжинської міської  територіальної громади;

- поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану територій, покращення естетичного її вигляду;

- запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- поліпшення санітарно-екологічного стану територіальної громади та утримання  в належному санітарному стані;

- збереження зелених насаджень шляхом поліпшення заходів щодо утримання зелених насаджень, зменшення кількості сухостійних та уражених шкідниками дерев, проведення кронування з метою омолодження дерев, продовження їх віку;

- створення місць загального відпочинку населення та гостей міста Ніжина;

- створення комфортних умов проживання для мешканців і гостей міста Ніжина;

- створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, наданих їм повноважень, необхідних для відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки в період воєнного стану в Україні;

- забезпечення виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану.

Забезпечення гідних та комфортних умов життя — одне з найважливіших завдань громади.

###### Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

| № з/п | Перелік заходів Програми | Орієнтовна вартість, грн. | Шляхи фінансування | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 17 308 680 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади фінансування здійснювати як одержувачам коштів | КП «ВУКГ» |
| 2. | Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані, чищення снігу в зимовий період та здійснення косовиці трави за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 1258520 |  | КП КК «Північна» |
| 3. | Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 2 646 000 |  | КП «ВУКГ» |
| 4. | Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 1144995 |  | КП «СЄЗ» |

###### Напрями діяльності, перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Захід № 1 КП «ВУКГ»: Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Загальний фонд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | затрат |  |  |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів | грн. | 17308680 |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів програми на оплату праці працівників | грн. | 11951270 |
|  | Обсяг фінансових ресурсів, передбачених на утримання територій загального користування вручну | грн. | 10661056 |
|  | Обсяг фінансових ресурсів, передбачених на утримання територій загального користування механізованим способом | грн. | 6647624 |
|  | Загальна площа територій загального користування | кв.м. | 15500000 |
|  | Площа територій загального користування, що потребує утримання ручним способом | кв.м. | 563335 |
|  | Площа територій загального користування, що потребує утримання механізованим способом | кв.м. | 966153 |
| 2 | продукту |  |  |
|  | Загальна площа територій загального користування, на якій заплановане виконання програмного заходу | кв.м. | 1529488 |
|  | Площа територій міста, яку планується утримувати вручну | кв.м. | 563335 |
|  | Площа територій міста, яку планується утримувати механізовано | кв.м. | 966153 |
|  | Загальна кількість працівників, залучених до виконання програмного заходу | осіб | 93 |
| 3 | ефективності |  |  |
|  | Середні витрати на утримання 1 кв.м. території загального користування в рік | грн | 11,32 |
|  | Середні витрати на утримання ручним способом 1 кв. м площ загального користування в рік | грн | 18,92 |
|  | Середні витрати на утримання механізованим способом 1 кв. м площ загального користування в рік | грн | 6,88 |
|  | Середні витрати на оплату праці 1 працівника на рік | грн. | 128508 |
| 4 | якості |  |  |
|  | Питома вага площ загального користування (комунальних територій), які обслуговуються у загальній кількості площ комунальних територій, що потребують обслуговування ручним та механізованим способом | відс. | 9,87 |
|  | Питома вага площ загального користування, які утримуються вручну, у загальній кількості площ, що потребують утримання | відс. | 100,0 |
|  | Питома вага площ загального користування, які утримуються механізовано, у загальній кількості площ, що потребують утримання | відс. | 100,0 |

Захід № 2 КП «КК Північна»: Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані,  чищення снігу в зимовий період та здійснення косовиці трави за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. Заходи з прибирання територій планується проводити протягом січня - грудня 2023 р., косовицю трави, підрізання кущів – протягом травня – вересня 2023 р. відповідно, чищення снігу - в періоди значного випадіння  снігу

Показники результату фактичні:

Фактичні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів (включаючи косовицю трави) в

2020 році становили  2,79 грн. на рік, та 0,23 грн. на місяць,

2021 рік становили 5,77 грн. на рік та 0,48 грн. на місяць.

2022 рік становлять 6,72 грн. на рік та 0,56 грн. на місяць.

Фактичні витрати (заробітна плата та прямі матеріальні витрати)  на косовицю 1 кв. м. трави  в 2020 році - 0,43 грн.

Фактичні витрати (заробітна плата та прямі матеріальні витрати)  на косовицю 1 кв. м. трави   - в 2021 році 0,58 грн.

Фактичні витрати (заробітна плата та прямі матеріальні витрати)  на косовицю 1 кв. м. трави   - в 2022 році 0,85 грн.

Станом на 01.09.2022 року фактично скошено 2380,41 сотку або 238041 кв. м., що складає 80 % площі газонів при трьохразовому косінні.

Заходи з прибирання територій планується проводити протягом січня - грудня 2023 р., косовицю трави, підрізання кущів – протягом травня – вересня 2023 р. відповідно, чищення снігу - в періоди значного випадіння  снігу.

Показники продукту:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Загальний фонд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | затрат |  |  |
|  | Плановий обсяг фінансових ресурсів | грн. | 1258520,00 |
|  | Плановий обсяг фінансових ресурсів на оплату праці працівників для виконання заходів програми | грн. | 901831,00 |
|  | Плановий обсяг фінансових ресурсів, передбачених на прибирання територій | грн. | 952394,00 |
|  | Плановий обсяг фінансових ресурсів, передбачених на здійснення косовиці | грн. | 302220,00 |
|  | Плановий обсяг фінансових ресурсів, передбачених на підрізання кущів | грн. | 3906,00 |
|  | Загальна площа територій прибирання | кв.м. | 128914 |
|  | Загальна площа газонів для косовиці (тричі на рік) | кв.м. | 100240 |
|  | Загальна площа кущів, що підлягають підрізанню (тричі на рік) | кв.м. | 300 |
| 2 | продукту |  |  |
|  | Загальна площа територій прибирання, на якій планується здійснення запропонованого заходу | кв.м. | 128914 |
|  | Загальна площа територій прибирання, що припадає на 1 прибиральника | кв.м. | 6875 |
|  | Загальна площа газонів, які планується косити | кв.м. | 100240 |
|  | Загальна площа кущів, що підлягають підрізанню | кв.м. | 300 |
|  | Загальна кількість працівників, залучених до виконання програмного заходу | осіб | 7,1 |
| 3 | ефективності |  |  |
|  | Планові витрати на утримання 1 кв. м. території з урахуванням косовиці на рік | грн. | 9,76 |
|  | Планові витрати на утримання 1 кв. м. території загального користування без урахування косовиці в рік | грн | 7,39 |
|  | Планові витрати на здійснення косовиці 1 кв. м площі | грн. | 1,05 |
|  | Планові витрати на здійснення косовиці 1 кв. м площі на рік (тричі на рік ) | грн | 3,15 |
|  | Планові витрати на підрізання кущів 1 кв. м. | грн | 4,34 |
|  | Планові витрати на підрізання кущів 1 кв. м. площі на рік (тричі на рік ) | грн. | 13,02 |
|  | Середні витрати на оплату праці 1 прибиральника на місяць | грн. | 8406,00 |
|  | Середні витрати на оплату праці 1 прибиральника на рік | грн | 100872,00 |
|  | Середні витрати на оплату праці 1 садівника на місяць | грн. | 14203,00 |
|  | Середні витрати на оплату праці 1 садівника на рік | грн. | 170444,00 |
|  | Середні витрати на оплату праці 1 працівника управління на місяць | грн | 17843,00 |
|  | Середні витрати на оплату праці 1 працівника управління на рік | грн. | 214110,00 |
| 4 | якості |  |  |
|  | Питома вага площ прибирання, що планується прибирати в загальній кількості площ прибирання, закріплених за підприємством | відс. | 100,00 |
|  | Питома вага площ косовиці, що планується косити в загальній кількості | відс. | 100,00 |
|  | Питома вага площ кущів, що планується підрізати в загальній кількості | відс. | 100,00 |

Захід № 3 КП «ВУКГ» Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Загальний фонд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | затрат |  |  |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів | грн. | 2646000 |
|  | Загальна працівників, яких необхідно залучити до утримання територій загального користування | осіб | 101 |
| 2 | продукту |  |  |
|  | Загальна кількість інженерно-технічного та адміністративно-управлінського персоналу, залученого до виконання програмного заходу | осіб | 18 |
|  | Загальна працівників, залучених до утримання територій загального користування |  | 93 |
| 3 | ефективності |  |  |
|  | Середні витрати на оплату праці 1 інженерно-технічного та адміністративно-управлінського працівника на рік | грн. | 147000,00 |
| 4 | якості |  |  |
|  | Забезпечення відсутності порушень техніки безпеки, трудової дисципліни та ін. з боку працівників робітничих професій, покращення продуктивності праці | відс. | 100,00 |

###### Захід № 4 КП «СЄЗ» Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

Заходи з прибирання територій планується проводити протягом січня - грудня 2023 р.,

Показники затрат:

додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких плануються заходи з утримання (прибирання) в межах міста – 40608,2 кв. м.

Показники продукту:

Перелік територій, які підлягають прибиранню  по Ніжинській міській  територіальній громаді в 2023 р. комунальним підприємством «Служба Єдиного Замовника»

| Місцезнаходження | Площа території, м2 |
| --- | --- |
| вул. 3-й мікрорайон, 4 | 62,5 |
| вул. Академіка амосова, 10 | 3562,5 |
| вул. Б. Хмельницького, 20 | 1642 |
| вул. Батюка, 7 | 60 |
| вул. Березанська, 8 А | 1875 |
| вул. Г. Корчагіна, буд. 5, 7, 9 | 2900 |
| вул. Незалежності, 34 | 2531,2 |
| вул. Незалежності, 40 А | 1575 |
| вул. Овдіївська, 19 | 2388 |
| вул. Шевченка, 101 А | 1925 |
| вул. Шевченка, 116 | 575 |
| вул. Шевченка, 128 | 1237,5 |
| вул. Шевченка, 83, корп. 2 | 1375 |
| вул. Шевченка, 83, корп. 3 | 500 |
| вул. Шевченка, 99 Б | 1312,5 |
| вул. 3-й мікрорайон, 14 | 1125 |
| вул. Академіка Амосова, 2 | 1737,5 |
| вул. Б. Хмельницького, 20 | 608 |
| вул. Г. Корчагіна, 5 | 415 |
| вул. Л. Толстого, 33 Б | 1656 |
| вул. Незалежності, 21, корп.5 | 1500 |
| вул. Обїжджа, 116, корп. 4 | 1575 |
| вул. Обїжджа, 120, корп. 1 | 1687,5 |
| вул. Овдіївська, 9 | 1025 |
| вул. Озерна, 21 | 1125 |
| вул. Покровська, 14 | 240 |
| вул. Покровська, 18 А | 216 |
| вул. Шевченка, 101 | 502 |
| вул. Шевченка, 11 | 1250 |
| вул. Шевченка, 128 | 1237,5 |
| вул. Шевченка, 83, корп. 4 | 1187,5 |
| РАЗОМ | 40608,2 |

Для організації робіт з прибирання територій житлових мікрорайонів від твердих побутових відходів, їх раціонального збирання  підприємству необхідно 7,9 штатних одиниць.

Із них двірників 7 штатних одиниць. Розрахунок необхідної кількості двірників здійснено із застосуванням наказу № 603 від 25.12.2013 року Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій

| Місцезнаходження | Площа території, м2 | Прибирання газонів від листя, хмизу, сміття: газони середньої засміченості 100 % площі газонів код (1-34-1 ) |  |  | Прибирання газонів від випадкового сміття код (1-34-3 ) |  |  | Кількість двірників |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма на 100 м2 | Періодичність, разів на рік | всього л/год | норма на 100 м2 | Періодичність, разів на місяць | всього л/год |  |
| вул. 3-й мікрорайон, 4 | 62,5 | 1,17 | 2 | 1,46 | 0,13 | 12 | 11,70 | 0,01 |
| вул. Академіка амосова, 10 | 3562,5 | 1,17 | 2 | 83,36 | 0,13 | 12 | 666,90 | 0,38 |
| вул. Б. Хмельницького, 20 | 1642 | 1,17 | 2 | 38,42 | 0,13 | 12 | 307,38 | 0,17 |
| вул. Батюка, 7 | 60 | 1,17 | 2 | 1,40 | 0,13 | 12 | 11,23 | 0,01 |
| вул. Березанська, 8 А | 1875 | 1,17 | 2 | 43,88 | 0,13 | 12 | 351,00 | 0,20 |
| вул. Г. Корчагіна, буд. 5, 7, 9 | 2900 | 1,17 | 2 | 67,86 | 0,13 | 12 | 542,88 | 0,31 |
| вул. Незалежності, 34 | 2531,2 | 1,17 | 2 | 59,23 | 0,13 | 12 | 473,84 | 0,27 |
| вул. Незалежності, 40 А | 1575 | 1,17 | 2 | 36,86 | 0,13 | 12 | 294,84 | 0,17 |
| вул. Овдіївська, 19 | 2388 | 1,17 | 2 | 55,88 | 0,13 | 12 | 447,03 | 0,25 |
| вул. Шевченка, 101 А | 1925 | 1,17 | 2 | 45,05 | 0,13 | 12 | 360,36 | 0,20 |
| вул. Шевченка, 116 | 575 | 1,17 | 2 | 13,46 | 0,13 | 12 | 107,64 | 0,06 |
| вул. Шевченка, 128 | 1237,5 | 1,17 | 2 | 28,96 | 0,13 | 12 | 231,66 | 0,13 |
| вул. Шевченка, 83, корп. 2 | 1375 | 1,17 | 2 | 32,18 | 0,13 | 12 | 257,40 | 0,15 |
| вул. Шевченка, 83, корп. 3 | 500 | 1,17 | 2 | 11,70 | 0,13 | 12 | 93,60 | 0,05 |
| вул. Шевченка, 99 Б | 1312,5 | 1,17 | 2 | 30,71 | 0,13 | 12 | 245,70 | 0,14 |
| вул. 3-й мікрорайон, 14 | 1125 | 1,17 | 24 | 315,90 | 0,13 | 12 | 210,60 | 0,27 |
| вул. Академіка Амосова, 2 | 1737,5 | 1,17 | 24 | 487,89 | 0,13 | 12 | 325,26 | 0,41 |
| вул. Б. Хмельницького, 20 | 608 | 1,17 | 24 | 170,73 | 0,13 | 12 | 113,82 | 0,14 |
| вул. Г. Корчагіна, 5 | 415 | 1,17 | 24 | 116,53 | 0,13 | 12 | 77,69 | 0,10 |
| вул. Л. Толстого, 33 Б | 1656 | 1,17 | 24 | 465,00 | 0,13 | 12 | 310,00 | 0,39 |
| вул. Незалежності, 21, корп.5 | 1500 | 1,17 | 24 | 421,20 | 0,13 | 12 | 280,80 | 0,35 |
| вул. Обїжджа, 116, корп. 4 | 1575 | 1,17 | 24 | 442,26 | 0,13 | 12 | 294,84 | 0,37 |
| вул. Обїжджа, 120, корп. 1 | 1687,5 | 1,17 | 24 | 473,85 | 0,13 | 12 | 315,90 | 0,40 |
| вул. Овдіївська, 9 | 1025 | 1,17 | 24 | 287,82 | 0,13 | 12 | 191,88 | 0,24 |
| вул. Озерна, 21 | 1125 | 1,17 | 24 | 315,90 | 0,13 | 12 | 210,60 | 0,27 |
| вул. Покровська, 14 | 240 | 1,17 | 24 | 67,39 | 0,13 | 12 | 44,93 | 0,06 |
| вул. Покровська, 18 А | 216 | 1,17 | 24 | 60,65 | 0,13 | 12 | 40,44 | 0,05 |
| вул. Шевченка, 101 | 502 | 1,17 | 24 | 140,96 | 0,13 | 12 | 93,97 | 0,12 |
| вул. Шевченка, 11 | 1250 | 1,17 | 24 | 351,00 | 0,13 | 12 | 234,00 | 0,29 |
| вул. Шевченка, 128 | 1237,5 | 1,17 | 24 | 347,49 | 0,13 | 12 | 231,66 | 0,29 |
| вул. Шевченка, 83, корп. 4 | 1187,5 | 1,17 | 24 | 333,45 | 0,13 | 12 | 222,30 | 0,28 |
| РАЗОМ | 40608,2 |  |  | 5348,43 |  |  | 7601,86 | 7 |

###### Економічне обґрунтування заходів програми

Захід № 1 КП «ВУКГ»: Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

І. Ручне утримання та благоустрій територій загального користування

Ручне прибирання  вулиць, парків, скверів, в т. ч. автобусних зупинок  та урн міста, проведення робіт по догляду за об’єктами озеленення (клумбами), санітарне утримання контейнерних майданчиків

Вихідні дані:

557789 м2 – загальна площа міста, яка потребує утримання, у тому числі:

226208 м2 – вулиці, в т. ч. дитячі майданчики,

164081 м2 – парки, сквери,

166860 м2 – ліс;

5546,16 м2 – об’єкти озеленення (квітники);

70 автобусних зупинок.

Відповідно до Проекту Закону про Державний бюджет України на 2023 рік, зареєстрованого Верховною Радою України 14.09.2022 за № 8000, в 2023 році рекомендовано встановити прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб у розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2023 року — 2684 гривень.

Відповідно до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2021-2024 роки, розробленого у відповідності до змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями від 29.01.2018 р., зареєстрованими Мінсоцполітики 19.02.2018 за № 5; від 23.11.2018, зареєстрованими в Мінсоцполітики 04.12.2018 за № 26; від 16.07.2019, зареєстрованими в Мінсоцполітики 29.07.2019 за № 13) від 22.04.2021, зареєстрованими Мінекономіки 11.05.2021 за № 10, коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників встановлені:

- коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,8;

- коефіцієнт за посадою: заступник начальника з питань прибирання вулиць – 3,1, начальник підрозділу – 2,9, майстер – 1,9, фахівець з ландшафтого дизайну – 2,1;

- коефіцієнт за видами робіт: невиробничі види робіт і послуг – 1,41, посадка, догляд за зеленими насадженнями, їх захист – 1,47;

- коефіцієнт за професією; двірник, прибиральник територій – 1,51; робітник з благоустрою - 1,51; підсобний робітник – 1,51; лісник – 2,0; квітникар, озеленювач – 1,57.

Норми витрат палива для автотранспортних засобів, які залучаються до механізованого утримання вулиць міста, розраховані на підставі наказу Міністерства транспорту України №43 від 10.02.1998 року зі змінами і доповненнями «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів» з урахуванням коефіцієнтів коригування норм витрат палива, та затверджені комунальним підприємством у встановленому порядку.

Перелік вулиць, які планується прибирати вручну Ніжинської територіальної громади в 2023 р.

| № п/п | Найменування вулиць | Класність території | Площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шляхопровід, тротуар/права і ліва сторона, до повороту на Вокзал | ІІ | 3600 |
| 2 | Вул. Яворського від вул. Батюка до вул. Набережна | ІІІ | 1680 |
| 3 | Вул. Небесної сотні, Інститутський міст, з’їзд з мосту, пішохідні доріжки мосту та тротуари до монументу Вічного Вогню | ІІІ | 3050 |
| 4 | Сквер ім. Гоголя, пішохідні доріжки, тротуари | ІІ | 11000 |
| 5 | Сквери Б.Хмельницького, М.Заньковецької, очистка пішохідних доріжок, прибирання сміття | ІІ | 12426 |
| 6 | Вул. Братів Зосим від вул. Небесної Сотні до вул. Московська | ІІ | 870 |
| 7 | Вул. Батюка від кафе «Вітамінний бар» до пам’ятника Центральної Площі ім.І.Франка | ІІ | 1240 |
| 8 | Вул. Набережна від мосту базарного до мосту Інститутського, дві автобусні зупинки, тротуар, зелена смуга вздовж тротуару, тротуар з боку приватних будинків | ІІ | 2960 |
| 9 | Вул. Набережна від Інститутського мосту до газового мосту, дві автобусні зупинки, стоянка на розі вулиць Набережна-Шевченка | ІІ | 2650 |
| 10 | Вулиця Гоголя від пл. Івана Франка до скверу Лисянського, тротуари з обох сторін, прилегла територія до стендів міськвиконкому | ІІ | 2240 |
| 11 | Вул. Гоголя,від скверу Лисянського включаючи сквер ім. Лисянського до вул. Яворського | ІІ | 3200 |
| 12 | Вул. Гоголя, від вул. Яворського до пл. Заньковецької, включаючи сквер Л. Губіної | ІІ | 5900 |
| 13 | Вул. Покровська, від Черевичок до мосту, ліва і права сторона /,дві автобусні зупинки по вул. Василівська | ІІ | 3700 |
| 14 | Вул. Овдіївська, від пл. Франка до кінця вул. Челюскіна (враховуючи всі зупинки) | ІІ | 33419 |
| 15 | Вул. Московська, від світлофора біля мосту базарного до світлофора біля ЗОШ № 10 дві сторони | ІІ | 6000 |
| 16 | Вул. Московська, від повороту вул. Гоголя до повороту по вул. Набережна сторона банку Аваль | ІІ | 1300 |
| 17 | пл. Заньковецької від автобусних зупинок до бувш. м-ну «Черевички» по вул. Покровська, тротуари і зелена зона | ІІ | 2700 |
| 18 | Провулок Урожайний, від автостанції, з автобусними зупинками ТПО по Шевченка | ІІ | 1840 |
| 19 | Вул. Шевченко, від пл. Івана Франка до вул. Червонокозача, обидві сторони тротуару і зелена зона | ІІ | 5600 |
| 20 | Вул. Шевченко, від вул. Козача до вул. 8-го Березня, обидві сторони тротуар під парканом, автобусна зупинка "Парк ім. Т.Г. Шевченка" | ІІ | 5400 |
| 21 | Вул. Шевченка, від вул. 8-го Березня до будівлі Суду, права і ліва сторона до суду, автобусна зупинка, тротуари і зелена зона | ІІ | 7100 |
| 22 | Вул. Шевченка, від суду, до вул. Синяківська права і ліва сторона, від гастроному «Ювілейний» до вул. Синяківська, дві автобусні зупинки | ІІ | 3200 |
| 23 | Пл. Франка, стоянка біля магазину «Прогрес», тротуари, територія біля виконкому, тротуар/ ліва сторона, клумби, зупинка автобусу 13,12, 14, зупинка автобусу 3, 9 | ІІ | 6590 |
| 24 | площа біля Спасо-Преображенської церкви | ІІ | 2500 |
| 25 | Сторона базару, від вул. Гоголя» до мосту по вул. Московська | ІІ | 1600 |
| 26 | Вул. Кушакевичів (колишня вул. Лащенка), зелена зона і тротуари вздовж парку | ІІІ | 3800 |
| 27 | Площа Гоголя, територія пам’ятника «Слави», біля педуніверситету, тротуари прилеглі, територія біля санстанції | ІІ | 11960 |
| 28 | Вул. Шевченка, від мосту по вул. Воздвиженська, ліва і права сторона, до пл. Франка | ІІ | 4000 |
| 29 | Вул. Незалежності від вул. Синяківська до вул. Корчагіна (ліва сторона) | ІІ | 6400 |
| 30 | Вул. Незалежності від вул. Синяківська до вул. Корчагіна (права сторона) | ІІ | 6400 |
| 31 | Вул. Амосова до будівлі магазину «Магніт» | ІІ | 1230 |
| 32 | Вул. Набережна-Вороб'ївська тротуар, зелена зона | ІІ | 1320 |
| 33 | Центральна алея від вул. Синяківська до в/ч 4558, Пам’ятник «Афганцям», польське кладовище | ІІ | 8500 |
| 34 | Кругове перехрестя навколо пам’ятника Танк, дві автобусні зупинки по вул. Московська | ІІ | 500 |
| 35 | Вул. Шевченко (від вул. Синяківська до вул. Об’їжджа), права сторона, автобусна зупинка, тротуар і зелена зона | ІІІ | 2400 |
| 36 | Вул. Шевченко, від вул. Синяківська до вул. Об’їжджа, ліва сторона, автобусна зупинка, тротуар і зелена зона | ІІ | 2400 |
| 37 | Вул. Успенська від поліклініки до вул. Купецька, тротуари і зелена зона | ІІІ | 2200 |
| 38 | Вул. Воздвиженська, початок газового мосту /ліва сторона/ до повороту до стадіону «Спартак» | ІІ | 1470 |
| 39 | Вул. Воздвиженська, початок газового мосту /права сторона/ до повороту до стадіону «Спартак» | ІІ | 1470 |
| 40 | Вул. Прилуцька від спуску шляхопроводу до стелли «Ніжин» | ІІ | 7750 |
| 41 | Носівський шлях, до теплиць | ІІ | 2370 |
| 42 | Спуск з шляхопроводу, Привокзальна площа | ІІ | 5500 |
| 43 | Вул. Шевченка від «Велмарт» до зупинки «Молодіжна» | ІІ | 2880 |
| 44 | Вул. Шевченка від зупинки «Молодіжна» до вул. Об’їжджа | ІІ | 3120 |
| 45 | Парк по вул. Незалежності та пішохідна доріжка від парку Незалежності до вул. П. Прокоповича вздовж стадіона | ІІ | 14620 |
| 46 | 3-ій Мікрорайон від вул. Об’їжджа до парку Чорнобильців, Польське кладовище | ІІ | 2512 |
| 47 | Парк Чорнобильців | ІІ | 9935 |
| 48 | Вул. Василівська від зупинки «Ринок» до повороту на вул.Франка | ІІ | 2200 |
| 49 | Вул. Франка від вул. Василівська до вул. Л.Губіної, тротуар одна сторона | ІІ | 2200 |
| 50 | Вул. Синяківська від вул. Шевченка до вул. Незалежності | ІІ | 3200 |
| 51 | Вул. Б. Хмельницького, тротуар зелена зона | ІІ | 15500 |
| 52 | Вул. Козача від вул. Шевченка до перехрестя біля буд. 26 | ІІ | 840 |
| 53 | Сквер Театральний | ІІ | 20700 |
| 54 | Графський парк | ІІ | 50000 |
| 55 | Вул. Купецька від вул. Василівська до вул. Весняна, площа біля Покровської церкви, частина вул. Миколаївська, частина вул. Енгельса | ІІ | 3400 |
| 56 | Вул. Гребінки | ІІ | 1280 |
| 57 | вул. Борзнянський шлях від танку до молокозаводу | ІІ | 5000 |
| 58 | Вул. Батюка включаючи зону пам’ятника Б.Хмельницькому | ІІ | 3089 |
| 59 | Міській Ліс | ІІ | 166860 |
| 60 | Парк Шевченка | ІІ | 46000 |
| 61 | Пішохідна доріжка від будинку Молитви по вул. Об’їжджа до ЗОШ №15 | ІІ | 791 |
| 62 | Територія біля Санстанції до перехрестя, пішохідна доріжка до перетину з вул. Широкомагерська | ІІ | 987 |
| 63 | Територія біля ставка по вулиці Широкомагерська поблизу провулку Кільцевий | ІІІ | 640 |
| 64 | Територія дитячого майданчика по вулиці Незалежності, 36 | ІІ | 600 |
|  | Разом: |  | 557 789 |

Перелік об’єктів озеленення (квітників), які підлягають догляду та утриманню в 2023 р.

| № | Найменування місця розташування | Площа, кв.м. |
| --- | --- | --- |
|  | Площа ім. І. Франка (поряд з Фреш) | 62,30 |
|  | Перетин вулиць Батюка та Кушакевичів | 26,67 |
|  | вул. Батюка (поряд з Ніжинським краєзнавчим музеєм) | 50,80 |
|  | Будинок культури | 185,55 |
|  | пам’ятник Л. Губіній | 23,00 |
|  | Сквер Гоголя | 201,00 |
|  | Квітник по вул. Набережна (біля гімназії №3) | 60,00 |
|  | вул. Гоголя (пам’ятник Небесній сотні) | 136,71 |
|  | Сквер Театральний | 575,60 |
|  | пам’ятний знак «Танк» | 167,24 |
|  | вул. Московська (поряд з МРЕВ) | 6,00 |
|  | вул. Московська (поряд зі Спасо-преображенською церквою) | 21,33 |
|  | вул. Московська 5а | 157,50 |
|  | Пам’ятний знак «Вічний вогонь» | 70,28 |
|  | вул. Об'їжджа (пам’ятник Афганцям) | 144,83 |
|  | Польське кладовище | 67,54 |
|  | вул. Борзнянський шлях (поряд з цегельним заводом) | 30,75 |
|  | Бульвар Шевченка | 554,20 |
|  | Пам’ятний знак «Огірок» | 96,80 |
|  | Площа ім. І. Франка ,1 | 28,26 |
|  | Пам’ятник жертвам голодомору | 45,00 |
|  | Площа М. Заньковецької (біля Будинку книги) | 66,70 |
|  | вул. Воздвиженська | 79,50 |
|  | вул. Шевченка (біля універмагу «Прогрес») | 118,70 |
|  | вул. Московська (козацька гармата) | 49,60 |
|  | Площа ім. І. Франка, навколо виконкому | 624,00 |
|  | Сквер О. Кониського | 778,00 |
|  | Сквер Ю.Ф. Лисянського | 501,50 |
|  | Сквер Чорнобильців | 33,0 |
|  | парк Незалежності | 250,00 |
|  | сквер М. Заньковецької | 56,90 |
|  | Квітники у парку Т. Шевченка | 94,20 |
|  | Квітник по вул. Набережна ( біля ЗОШ №1) | 60,00 |
|  | Квітник на перетині вул. Шевченка та вул. Корчагіна | 71,2 |
|  | Підвісні вазони (вул. Батюка) – 14 шт. | 5,00 |
|  | Лунки дерев та кущів по вул. Московська, Набережна, Незалежності (155 шт.) | 46,50 |
|  | Всього: | 5546,16 |

Розрахунок чисельності:

1)  Згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 р. № 105   на 1 прибиральника добова норма прибирання складає  5000 м2 .

З  урахуванням коефіцієнту, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо) дана норма зменшується на 1,15.

Тому кількість працівників, 226208 м2 /5000  м2/ люд. *1,15 = 52 шт. од. До програми враховано 43 прибиральники територій замість 52.

2) ліс доглядається 1 лісником, який забезпечує виконання робіт по заміні сміттєвих мішків, ручному прибиранню території лісу в залежності від забруднення, а також вживає  заходів з охорони лісу від самовільних рубань.

3)  Згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 р. № 105  на 1 робітника з благоустрою, який займається прибиранням парків і скверів  прибирання складає  8000 м2 . З  урахуванням коефіцієнту, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо) дана норма зменшується на 1,15.

Загальна  площа прибирання парків і скверів 164081 м2 – 50000 м2 = 114081 м2,  де 50000 м2 – Графський парк, який планується прибирати по окремому  замовленню

Тому, кількість працівників 114081 м2/8000 м2/люд *1,15 = 16 шт. од.

4) Згідно наказу № 105 від 11.04.2004 р. нормативна чисельність працівників по зеленому будівництву  на одного працівника з урахуванням коефіцієнту п.1 – 1,15 =  (5546,16 м2) /600 м2/люд *1,15 = 11 шт. од.

Залучення працівників до робіт планується на період з березня по листопад 2023 року включно (всього 9 місяців).

Роботи по догляду за клумбами, підвісними вазонами, деревами і кущами включають: завезення землі, внесення добрив, посадка розсади (квітів), полив рослин та ін.

5) Планування, упорядкування зелених насаджень, організацію насаджень в паркових зонах, на газонах та клумбах  проводиться 1 фахівцем з ландшафтного дизайну, який володіє всебічними знаннями і організовує процес зеленого будівництва на території територіальної громади.

6) Організовує роботу по утриманню вулиць в належному санітарному стані 1 майстер (норма чисельності працівників зайнятих оперативним керівництвом становить 1 чол. на 21 (від 10) чол. робітничого персоналу у підпорядкуванні.

7) Контролює роботу по утриманню та прибиранню вулиць заступник начальника з питань прибирання вулиць.

8) Організацію і контроль за утриманням в належному стані територій парків, скверів та зелених зон (квітників) здійснює начальник підрозділу з утримання парків, скверів та озеленення територій – 1 шт. од. та майстер – 1 шт. од.

На підставі вище зазначених вихідних даних проведено розрахунок фонду заробітної плати працівників, визначено потребу в забезпеченні працівників робочим інвентарем, спецодягом та ін.

Розрахунок посадових окладів (тарифних ставок) працівників

Розрахунок фонду оплати праці працівників

- Розрахунок фонду оплати праці працівників керівного складу, що забезпечують організацію робочого процесу та здійснюють контроль за виконанням робіт

2. Розрахунок фонду оплати праці працівників, зайнятих ручним прибиранням територій парків і скверів

3. Розрахунок фонду оплати праці працівників, зайнятих доглядом за квітниками

4. Розрахунок фонду оплати праці працівників, зайнятих ручним прибиранням територій вулиць та міського лісу

Допускаються доплати, визначені колективним договором підприємства, а саме: доплата за розширення зони обслуговування у разі відсутності повного штату працівників, доплата за понаднормові, вихід у вихідний і святковий день, щомісячна премія,  тощо -  в сумі що не перевищує 35 % від тарифної ставки.

Допускаються виплати матеріальної допомоги на поховання, у разі одруження, народження дитини, передбачені колективним договором підприємства, в межах фінансових ресурсів програми.

Для ручного прибирання територій вулиць міста, парків і скверів, а також тротуарів в належному санітарному стані, прибирання опалого листя, очищення снігу, в тому числі снігу, який щойно випав, швидкого та ефективного прибирання скошеної трави й залишків рослин,  скошування газонів та ін. використовуються техніка малої механізації:

- підмітальна машина SMART SWEEP1000 – 1 шт.,

- сніговбиральна машина STIGA ST 5266PB – 3 шт.,

- ранцеві бензинові повітродувки STIHL BR550– 3 шт.

Розрахунок витрат паливо-мастильних матеріалів для техніки малої механізації

Крім того, Законом України «Про охорону праці» передбачається забезпечення працівників, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, за встановленими нормами спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства, визначені в наказі Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.12.2012 № 1389, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 за № 2217/22529, та колективному договорі підприємства з урахуванням специфіки роботи.

| № з/п | Назва спецодягу та ЗІЗ | Порядковий номер згідно наказу № 1389 | Термін носіння, міс | Потреба на рік на 1 чол. | Ціна, грн. /шт | На суму, грн. | Кількість працівників | Вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибиральник територій (двірник) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рукавиці | 92 | 1 | 12 | 23 | 276 | 43 | 11868 |
|  | куртка утеплена* | 92 | 36 | 1 | 1420 | 1420 | 43 | 61060 |
|  | шапка утеплена* | 92 | 36 | 1 | 150 | 150 | 43 | 6450 |
|  | Плащ з капюшоном (дощовик) |  | 4 | 3 | 70 | 210 | 43 | 9030 |
|  | чоботи (черевики) | 92 | 12 | 1 | 468 | 468 | 43 | 20124 |
|  | жилет сигнальний | 92 | 12 | 1 | 110 | 110 | 43 | 4730 |
|  | рукавиці утеплені* | 92 | 36 | 1 | 100 | 100 | 43 | 4300 |
|  | кепка (берет) | 92 | 12 | 1 | 230 | 230 | 43 | 9890 |
|  | Разом |  |  |  |  | 2964 | 43 | 127452 |
| 2 | Квітникар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рукавиці | 107 | 1 | 12 | 23 | 276 | 4 | 1104 |
|  | жилет сигнальний | 107 | 12 | 1 | 110 | 110 | 4 | 440 |
|  | Плащ з капюшоном (дощовик) |  | 4 | 3 | 70 | 210 | 4 | 840 |
|  | кепка * | 107 | 24 | 1 | 230 | 230 | 4 | 920 |
|  | Разом |  |  |  |  | 826 | 4 | 3304 |
| 3 | Озеленювач |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рукавиці | 107 | 1 | 12 | 23 | 276 | 6 | 1656 |
|  | жилет сигнальний | 107 | 12 | 1 | 110 | 110 | 6 | 660 |
|  | Плащ з капюшоном (дощовик) |  | 4 | 3 | 70 | 210 | 6 | 1260 |
|  | кепка* | 107 | 24 | 1 | 230 | 230 | 6 | 1380 |
|  | Разом |  |  |  |  | 826 | 6 | 4956 |
| 4 | Підсобний робітник (зелене господарство) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рукавиці | 107 | 1 | 12 | 23 | 276 | 1 | 276 |
|  | жилет сигнальний | 107 | 12 | 1 | 110 | 110 | 1 | 110 |
|  | Плащ з капюшоном (дощовик) |  | 4 | 3 | 70 | 210 | 1 | 210 |
|  | кепка* | 107 | 24 | 1 | 230 | 230 | 1 | 230 |
|  | Разом |  |  |  |  | 826 | 1 | 826 |
| 5 | Робітник з благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рукавиці | 92 | 1 | 12 | 23 | 276 | 16 | 4416 |
|  | куртка утеплена* | 92 | 36 | 1 | 1420 | 1420 | 16 | 22720 |
|  | шапка утеплена* | 92 | 36 | 1 | 150 | 150 | 16 | 2400 |
|  | Плащ з капюшоном (дощовик) |  | 4 | 3 | 70 | 210 | 16 | 3360 |
|  | чоботи (черевики) | 92 | 12 | 1 | 468 | 468 | 16 | 7488 |
|  | жилет сигнальний | 92 | 12 | 1 | 110 | 110 | 16 | 1760 |
|  | кепка (берет) | 92 | 12 | 1 | 230 | 230 | 16 | 3680 |
|  | Разом |  |  |  |  | 2864 | 16 | 45824 |
| 6 | Вантажник вуличного змету (вантажник) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рукавиці | 136 | 1 | 12 | 23 | 276 | 1 | 276 |
|  | куртка утеплена* | 136 | 36 | 1 | 1420 | 1420 | 1 | 1420 |
|  | шапка утеплена (підшоломник)* | 136 | 36 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 |
|  | жилет сигнальний |  | 12 | 1 | 110 | 110 | 1 | 110 |
|  | чоботи (черевики)* | 136 | 24 | 1 | 468 | 468 | 1 | 468 |
|  | рукавиці утеплені* | 136 | 12 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 |
|  | кепка (каска) | 136 | 12 | 1 | 230 | 230 | 1 | 230 |
|  | Разом |  |  |  |  | 2754 | 1 | 2754 |
| 7 | Майстер, фахівець з ландшафтного дизайну |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рукавиці | 49 | 3 | 4 | 23 | 92 | 3 | 276 |
|  |  |  |  |  |  | 92 | 3 | 276 |
|  | Усього: |  |  |  |  |  | 74 | 185392 |

* В зв'язку з тим, що в  2021 - 2022 роках спецодяг з тривалим терміном носіння не закуповувався та не видавався, підприємство планує в 2023 р. забезпечити працівників таким одягом для використання в майбутніх періодах.

** У разі підвищення цін на спецодяг, спецвзуття та ЗІЗ допускається закупівля спеціального одягу неповної комплектації або заміна на аналогічний в межах обсягів фінансування.

Для забезпечення належного санітарного стану територій необхідно забезпечити робітників робочим інвентарем

| № з/п | Назва інвентарю | Потреба на рік | Ціна, грн. /шт. | На суму, грн. | Кількість працівників | Вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибиральник територій |  |  |  |  |  |
|  | Мітла | 2 | 190,00 | 380,00 | 43 | 16340 |
|  | Лопата для прибирання снігу | 1 | 340,00 | 340,00 | 43 | 14620 |
|  | Лопата американка | 1 | 240,00 | 240,00 | 43 | 10320 |
|  | Граблі | 1 | 245,00 | 245,00 | 43 | 10535 |
|  | Граблі веєрні | 1 | 387,00 | 387,00 | 43 | 16641 |
|  | Контейнер для сміття пластиковий 120 л | 1 | 1300,00 | 1 300,00 | 43 | 55900 |
|  | Разом |  |  |  |  | 124 356 |
| 2 | Квітникар |  |  |  |  |  |
|  | Лопата американка | 1 | 240,00 | 240,00 | 4 | 960 |
|  | Сапа з держаком | 1 | 237,00 | 237,00 | 4 | 948 |
|  | Сікатор садовий | 1 | 375,00 | 375,00 | 4 | 1500 |
|  | Відро | 1 | 150,00 | 150,00 | 4 | 600 |
|  | Лійка садова | 1 | 159,00 | 159,00 | 4 | 636 |
|  | Граблі | 1 | 245,00 | 245,00 | 4 | 980 |
|  | Граблі веєрні | 1 | 387,00 | 387,00 | 4 | 1548 |
|  | Разом |  |  |  |  | 7172 |
| 3 | Озеленювач |  |  |  |  |  |
|  | Лопата американка | 1 | 240,00 | 240,00 | 6 | 1440 |
|  | Граблі | 1 | 245,00 | 245,00 | 6 | 1470 |
|  | Сапа з держаком | 1 | 237,00 | 237,00 | 6 | 1422 |
|  | Сікатор садовий | 1 | 375,00 | 375,00 | 6 | 2250 |
|  | Кущоріз | 1 | 975,00 | 975,00 | 2 | 1950 |
|  | Лійка садова | 1 | 159,00 | 159,00 | 6 | 954 |
|  | Відро | 1 | 150,00 | 150,00 | 6 | 900 |
|  | Граблі веєрні | 1 | 387,00 | 387,00 | 6 | 2322 |
|  | Разом |  |  |  |  | 12708 |
| 4 | Підсобний робітник |  |  |  |  |  |
|  | Оприскувач | 1 | 1009,00 | 1 009,00 | 1 | 1009 |
|  | Лопата американка | 1 | 240,00 | 240,00 | 1 | 240 |
|  | Сапа з держаком | 1 | 237,00 | 237,00 | 1 | 237 |
|  | Сікатор садовий | 1 | 375,00 | 375,00 | 1 | 375 |
|  | Відро | 1 | 150,00 | 150,00 | 1 | 150 |
|  | Лійка садова | 1 | 159,00 | 159,00 | 1 | 159 |
|  | Граблі | 1 | 245,00 | 245,00 | 1 | 245 |
|  | Граблі веєрні | 1 | 387,00 | 387,00 | 1 | 387 |
|  | Разом |  |  |  |  | 2802 |
| 5 | Робітник з благоустрою |  |  |  |  |  |
|  | Мітла | 2 | 190,00 | 380,00 | 16 | 6080 |
|  | Лопата для прибирання снігу | 1 | 340,00 | 340,00 | 16 | 5440 |
|  | Лопата американка | 1 | 240,00 | 240,00 | 16 | 3840 |
|  | Граблі | 1 | 245,00 | 245,00 | 16 | 3920 |
|  | Граблі веєрні | 1 | 387,00 | 387,00 | 16 | 6192 |
|  | Разом |  |  |  |  | 25472 |
| 1 | Вантажник вуличного змету |  |  |  |  |  |
|  | Лопата для прибирання снігу | 1 | 340,00 | 340,00 | 1 | 340 |
|  | Лопата американка | 2 | 240,00 | 480,00 | 1 | 480 |
|  | Разом |  |  |  |  | 820 |
|  | Усього: |  |  |  |  | 173330 |

Всього витрати по ручному прибиранню вулиць, парків, скверів, в т. ч. зупинок, по проведенню робіт по догляду за об’єктами озеленення (квітниками)  становлять:

| Найменування статті розрахунку | К-сть працівників | Обгрунтування | Вартість фінансування, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати на оплату праці з урахуванням ЄСВ, в т.ч.: | 77 |  | 10 047 725 |
| - оплата праці працівників, зайнятих оперативним управлінням | 5 | розрахунок | 1 509 922 |
| - оплата праці працівників, зайнятих ручним прибиранням парків і скверів, автобусних зупинок | 16 | розрахунок | 1 950 858 |
| - оплата праці працівників, зайнятих ручним прибиранням територій вулиць та міського лісу | 45 | розрахунок | 5 532 000 |
| - оплата праці працівників, зайнятих доглядом за міськими клумбами і озелененням | 11 | розрахунок | 1 054 945 |
| Витрати на придбання пального |  | розрахунок | 221 780 |
| Витрати на придбання мастил |  | розрахунок | 32 829 |
| Витрати на придбання робочого інвентарю |  | розрахунок | 173 330 |
| Витрати на придбання спецодягу |  | розрахунок | 185 392 |
| Разом: |  |  | 10 661 056 |

ІІ. Механізоване утримання територій загального користування

1. Щоденне механізоване утримання територій загального користування

Вихідні дані:

З метою прибирання вуличного змету і сміття, щодня на літньому і зимовому прибиранні працює ГАЗ 5314  (ГАЗ 53) вантажний самоскид, 1 вантажник вуличного змету (витрати на утримання вантажника вуличного змету враховані в ручному утриманні територій загального користування), автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально-прибиральний (працюють 2 водії з позмінним режимом роботи у денну і нічну зміни), трактор Т-25.

При виробничій необхідності можуть залучатися додаткові працівники підприємства.

Відповідно до Проекту Закону про Державний бюджет України на 2023 рік, зареєстрованого Верховною Радою України 14.09.2022 за № 8000, в 2023 році рекомендовано встановити прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб у розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2023 року — 2684 гривень.

Відповідно до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2021-2024 роки, розробленого у відповідності до змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями від 29.01.2018 р., зареєстрованими Мінсоцполітики 19.02.2018 за № 5; від 23.11.2018, зареєстрованими в Мінсоцполітики 04.12.2018 за № 26; від 16.07.2019, зареєстрованими в Мінсоцполітики 29.07.2019 за № 13) від 22.04.2021, зареєстрованими Мінекономіки 11.05.2021 за № 10), коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників встановлені:

коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 1,8;

коефіцієнт за посадою – 1,0;

коефіцієнт за видами робіт / професією «водій автотранспортних засобів» ГАЗ 53 самоскид – 2,52, «водій автотранспортних засобів» автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально - прибиральний – 3,22, тракторист – 1,8.

Розрахунок тарифних ставок працівників, зайнятих на щоденному механізованому утриманні територій

Розрахунок витрат на оплату праці працівників, задіяних в щоденному механізованому утриманні територій

У разі виходу з лади транспортного засобу чи з інших причин допускається заміна транспортного засобу на інший. На період відпустки водія автотранспортних засобів його заміняє інший водій автотранспортних засобів з тарифною ставкою, що визначена штатним розписом підприємства.

Розрахунок планових витрат на придбання пального

Розрахунок планових витрат на придбання мастильних матеріалів

*Вартість пально-мастильних матеріалів планується з урахуванням збільшення ставки ПДВ до 20%.

Законом України «Про охорону праці» передбачається забезпечення працівників, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, за встановленими нормами. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства, визначені в наказі Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.12.2012 № 1389, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 за № 2217/22529, та колективному договорі підприємства з урахуванням специфіки роботи.

Розрахунок потреби спецодягу працівникам

| № з/п | Назва спецодягу та ЗІЗ | Порядковий номер згідно наказу № 1389 | Термін носіння, міс | Потреба на рік на 1 чол | Ціна, грн. /шт | На суму, грн. | Кількість працівників | Вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водій автотранспортних засобів |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рукавиці | 90 | 1 | 4 | 68 | 272 | 2 | 544 |
|  | рукавички | 90 | 1 | 8 | 23 | 184 | 2 | 368 |
|  | куртка утеплена* | 90 | 36 | 1 | 1420 | 1420 | 2 | 2840 |
|  | шапка утеплена * | 137 | 36 | 1 | 150 | 150 | 2 | 300 |
|  | жилет сигнальний | 90 | 12 | 1 | 110 | 110 | 2 | 220 |
|  | кепка | 90 | 12 | 1 | 230 | 230 | 2 | 460 |
|  | Разом |  |  |  |  | 2366 | 2 | 4732 |
| 2 | Тракторист |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рукавиці | 8 | 1 | 4 | 68 | 272 | 1 | 272 |
|  | рукавички | 8 | 1 | 8 | 23 | 184 | 1 | 184 |
|  | жилет сигнальний | 8 | 12 | 1 | 110 | 110 | 1 | 110 |
|  | куртка утеплена* | 8 | 24 | 1 | 1420 | 1420 | 1 | 1420 |
|  | чоботи утеплені | 8 | 12 | 1 | 468 | 468 | 1 | 468 |
|  | кепка (берет) | 8 | 12 | 1 | 230 | 230 | 1 | 230 |
|  | Разом |  |  |  |  | 2684 | 1 | 2684 |
|  | Усього: |  |  |  |  |  |  | 7416 |

* В зв'язку з тим, що в  2021 - 2022 роках спецодяг з тривалим терміном носіння не закуповувався та не видавався, підприємство планує в 2023 р. забезпечити працівників таким одягом для використання в майбутніх періодах.

Плановий обсяг утворення вуличного змету визначено по фактичних обсягах 8 місяців 2022 року у розмірі 537,3 т (за січень – серпень 2022 р. на полігон ТПВ вивезено вуличного змету та сміття в результаті вуличного прибирання у кількості 358,2 т. Розрахунок: 358,2 т / 8 міс. * 12 міс. = 537,3 т).

За захоронення відходів підприємство сплачує екологічний податок за ставками податку за розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об’єктах, визначених статтею 246 Податкового кодексу України.

Вартість фінансування на сплату екологічного податку становить 26596 грн. (розрахунок:

537,3 т * 5,5 грн. * 3 * 3  = 26596 грн., де

537,3 т – плановий обсяг захоронення відходів;

5,5 – ставка податку за розміщення відходів залежно від класу небезпечності відходів (IV- малонебезпечні), грн/т;

3 – коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі (в межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж)

3 - за розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів, ставки податку  збільшуються у 3 рази (п. 246.4 ПКУ).

Таким чином, планові витрати на забезпечення щоденного механізованого утримання територій (без урахування витрат на придбання запчастин, технічного обслуговування) становлять:

| Найменування статті розрахунку | К-сть працівників | Обгрунтування | Вартість фінансування, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати на оплату праці з урахуванням ЄСВ | 4 | розрахунок | 1 056 390 |
| Витрати на придбання пального |  | розрахунок | 1 629 901 |
| Витрати на придбання мастил |  | розрахунок | 116 613 |
| Витрати на придбання спецодягу |  | розрахунок | 7 416 |
| Витрати на сплату екологічного податку |  | 537,3 т *5,5 грн. *3*3 | 26 596 |
| Разом |  |  | 2 836 916 |

2. Літнє механізоване утримання територій загального користування

З метою зменшення негативного впливу відходів (сміття) на навколишнє середовище та здоров’я громадян, покращення мікроклімату та зниження запиленості та загазованості повітря протягом літнього періоду необхідно регулярно проводити полив та очищування від пилу доріг з підвищеною інтенсивністю руху. Інтенсивне проведення таких робіт запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах із інтенсивним рухом автотранспорту, а також позитивно впливає на екологічну ситуацію в місті, оскільки суттєво зменшує випари шкідливих речовин від гарячого асфальтобетону в повітря.

Крім того, територію доріг загального користування необхідно регулярно прибирати, приділяючи увагу узбіччям.

З цією метою комунальне підприємство планує залучати 8 одиниць техніки: ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна, автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид, КАМАЗ самоскид, автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально-прибиральний (враховано в щоденному механізованому у триманні територій), 2 трактори КИЙ, трактор Беларус 82.1 та 2 автогрейдери. При виробничій необхідності можуть залучатися додаткові працівники підприємства.

Утримання вулиць та доріг, а також миття покриття проїзної частини вулиць та доріг в обох напрямках планується проводити з дотриманням Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 р. № 54.

Для знепилювання і миття проїзної частини доріг планується закуповувати воду у комунального підприємства «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»  згідно тарифів, встановлених рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 25.03.2021 № 100 (холодне водопостачання – 18,67  грн./м3).

Норма витрат води, що використовується для знепилювання зони роботи підбирача підмітально - прибиральної машини, становлять 0,02 - 0,025 літра на квадратний метр дорожнього покриття в залежності від засміченості (п. 4.7  Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів).

Норма витрат води, що використовується під час миття покриття проїзної частини становить 0,9 - 1,5 літра на квадратний метр дорожнього покриття в залежності від засміченості (п. 4.16  Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів).

Знепилювання і полив доріг буде проводитися згідно автобусних маршрутів протяжністю 86 000 м. Загальна протяжність доріг автобусних маршрутів в обидві сторони - 172 000 м.  Площа доріг, яка підлягає знепилюванню під час прибирання і миттю (поливу) в період з червня по серпень, становить 1032000 м2. (ширина дороги 6,0 м). Планова кількість днів знепилювання і миття проїзної частини доріг в період з червня по серпень – 21, у тому числі знепилювання – 14 днів (періодичність прибирання доріг з інтенсивністю руху за добу в обох напрямках до 2000 становить не рідше ніж 2 рази на тиждень) і миття  - 7 днів (періодичність миття покриттів доріг при інтенсивності руху за добу до 1000 становить не рідше ніж 1 раз на 2 тижні).

Так, річна потреба у забезпеченні водою для знепилення під час прибирання і миття проїзної частини доріг становить 6790,56 м3, в тому числі:

- 6501,6 м3 для миття доріг (1032000 м2 * 0,9 л/м2 = 928800 л або 928,8 м3 – добова норма;  928,8 м3 * 7 дн. = 6501,6 м3 – річна норма);

- 288,96 м3 для знепилення доріг (1032000 м2 * 0,02 л/м2 = 20640 л або 20,64 м3 – добова норма;  20,64 м3 * 14 дн. = 288,96,2 м3 – річна норма).

Загальна вартість закупівлі води для забезпечення знепилювання та миття доріг на 2022 рік становить – 6790,56 м3 * 18,67 грн./м3 = 126 780 грн.

Тарифні ставки водіїв розраховані з урахуванням Проекту Закону про Державний бюджет України на 2023 рік, зареєстрованого Верховною Радою України 14.09.2022 за № 8000, згідно якого на 2023 рік рекомендовано встановити прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб у розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2023 року — 2684 гривень, а також коефіцієнтів за професією, що відповідають колективному договору підприємства та штатному розпису.

Робота планується з квітня по листопад включно (8 місяців).

Розрахунок витрат на оплату праці

Розрахунок тарифних ставок водіїв автотранспортних засобів

Розрахунок фонду оплати праці працівників

Планові витрати на придбання пального

Планові витрати на придбання мастил

*Вартість пально-мастильних матеріалів планується з урахуванням збільшення ставки ПДВ до 20%.

Законом України «Про охорону праці» та колективним договором підприємства передбачається забезпечення працівників, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, за встановленими нормами.

| № з/п | Назва спецодягу та ЗІЗ | Порядковий номер згідно наказу № 1389 | Термін носіння, міс | Кількість працівників | Потреба на період роботи, шт. | Ціна, грн. /шт | На суму, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водій автотранспортних засобів, тракторист, машиніст автогрейдера (враховуючи, що водії самостійно здійснюють ремонт ТЗ) |  |  |  |  |  |  |
|  | рукавиці | 100 | 1 | 9 | 4 | 23 | 1656 |
|  | жилет сигнальний | 8 | 12 | 9 | 1 | 110 | 990 |
|  | Разом |  |  |  |  |  | 2646 |

Всього витрати по літньому механізованому утриманню територій загального користування (без урахування витрат на придбання запчастин та технічного обслуговування транспортних засобів) становлять:

| Найменування статті розрахунку | К-сть працівників | Обгрунтування | Вартість фінансування, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати на оплату праці з урахуванням ЄСВ | 9 | розрахунок | 246 710 |
| Витрати на придбання пального |  | розрахунок | 623 926 |
| Витрати на придбання мастил |  | розрахунок | 40 528 |
| Витрати на придбання спецодягу |  | розрахунок | 2 646 |
| Витрати на закупку води для знепилювання та миття проїзної частини доріг |  | розрахунок | 126 780 |
| Разом |  |  | 1 040 590 |

- Зимове механізоване утримання територій загального користування

Загальна протяжність вулиць Ніжинської територіальної громади до 200 км, прибирання яких взимку поділяється на кілька черг. В першу чергу приділяється увага центральним вулицям міста, потім прилеглим до них вулицям.

Для утримання доріг вулиць в належному стані взимку (очищення доріг і тротуарів від снігу, в т. ч. підмітання і згрібання снігу з проїжджої частини, посипання піщано – сольовою сумішшю, вивезення снігу) комунальне підприємство планує залучати 11 одиниць техніки: 3 трактори КИЙ 14102, ЗИЛ 130 ПМ підмітально – прибиральний, автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид, автогрейдер ДЗ 143, автогрейдер BGD -140, 3 одиниці КАМАЗ 5511 самоскид, ЗИЛ 130 самоскид, екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER. Транспортні засоби можуть бути замінені на аналогічні у разі виходу з ладу, перебування в ремонті тощо.

Кількість працівників, яких планується залучати до зимового утримання територій – 11.

Тарифні ставки водіїв розраховані з урахуванням Проекту Закону про Державний бюджет України на 2023 рік, зареєстрованого Верховною Радою України 14.09.2022 за № 8000, згідно якого на 2023 рік рекомендовано встановити прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб у розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2023 року — 2684 гривень, а також коефіцієнтів за професією, що відповідають колективному договору підприємства та штатному розпису. Кількість робочих днів планується на рівні  зимового періоду 2021 -2022 року з грудня по березень включно.

Для забезпечення безперебійного руху автотранспортних засобів та безпеки дорожнього руху по дорогам Ніжинської міської територіальної громади, більшу частину часу робітники працюють в понаднормовий час (вечірній час, нічний час).

При виробничій необхідності можуть залучатися додаткові працівники підприємства.

Розрахунок тарифних ставок працівників

Розрахунок фонду оплати праці працівників

Розрахунок планових витрат на придбання пального

Розрахунок планових витрат на придбання мастил

*Вартість пально-мастильних матеріалів планується з урахуванням збільшення ставки ПДВ до 20%.

Законом України «Про охорону праці» передбачається забезпечення працівників, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, за встановленими нормами.

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства, визначені в наказі Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.12.2012 № 1389, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 за № 2217/22529, та колективному договорі підприємства з урахуванням специфіки роботи.

Розрахунок потреби спеціального одягу

| № з/п | Назва спецодягу та ЗІЗ | Порядковий номер згідно наказу № 1389 | Термін носіння, міс | Кількість працівників | Потреба на період роботи, шт. | Ціна, грн. /шт | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водій автотранспортних засобів, тракторист, машиніст автогрейдера (враховуючи, що водії самостійно здійснюють ремонт ТЗ) |  |  |  |  |  |  |
|  | рукавиці | 100 | 1 | 12 | 4 | 68 | 3264 |
|  | жилет сигнальний | 8, 90 | 12 | 3 | 1 | 110 | 330 |
|  | Разом |  |  |  |  |  | 3594 |

Всього витрати по зимовому механізованому утриманню територій загального користування (без урахування витрат на придбання запчастин, технічного обслуговування транспортних засобів) становлять:

| Найменування статті розрахунку | К-сть працівників | Обгрунтування | Вартість фінансування, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати на оплату праці з урахуванням ЄСВ | 12 | розрахунок | 600 445 |
| Витрати на придбання пального |  | розрахунок | 1 102 882 |
| Витрати на придбання мастил |  | розрахунок | 67 770 |
| Витрати на придбання спецодягу |  | розрахунок | 3 594 |
| Разом |  |  | 1 774 691 |

З метою підтримування дорожніх транспортних засобів у технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді, забезпечення надійності, економічності, безпеки руху та екологічної безпеки, технічне обслуговування (щоденне, сезонне) і ремонт (включаючи технічне обслуговування та ремонт на лінії) колісних транспортних засобів здійснюють водії автотранспортних засобів. Оплата часу ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів проводиться у порядку, визначеному колективним договором підприємства. Періодичність здійснення ТО і ремонту транспортних засобів визначена Положенням про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженим наказом Мінтрансу України від 30.03.1998 р. № 102.

Підготовка транспортних засобів до зими здійснюється в літній та осінній періоди.

З метою створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, наданих їм повноважень, необхідних для відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, на період дії воєнного стану в Україні залучати технічні та трудові ресурси підприємства для потреб оборони, в тому числі для виконання робіт, що мають оборонний характер (облаштування та обслуговування блокпостів, контрольних пунктів в’їзду-виїзду тощо), ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, для виконання вантажно - розвантажувальних робіт, транспортних перевезень (піску, бетонних блоків тощо), а також робіт, спрямованих на задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту та забезпечення функціонування системи забезпечення життєдіяльності населення, забезпечення на території чистоти і порядку.

Узагальнюючі дані по заходу № 1 «Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу»

У разі відсутності фінансування або фінансування не в повному обсязі заходів програми  комунальне підприємство не матиме змоги в повній мірі забезпечити якісне виконання покладених на нього завдань, що в результаті може призвести до забруднення територій вулиць міста, суттєвого накопичення відходів, відсутності належного догляду за зонами садово-паркового мистецтва та зелених зон, погіршення санітарно-екологічного стану довкілля в населених пунктах Ніжинської міської територіальної громади і поширенню захворювань серед населення.

В результаті реалізації даного заходу програми буде забезпечено:

- санітарне у тримання територій вулиць Ніжинської міської  територіальної громади;

- своєчасне та якісне прибирання вулиць та доріг;

- зменшення травматизму громадян та зниження кількості ДТП на дорогах;

- покращення рівня благоустрою територій Ніжинської міської  територіальної громади;

- покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування.

Захід № 2 КП «КК Північна» Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані,  чищення снігу в зимовий період та здійснення косовиці трави за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

Економічне обгрунтування потреби в бюджетних коштах для виконання завдання місцевої бюджетної програми КП КК Північна:

Перелік територій, які підлягають прибиранню  по Ніжинській міській  територіальній громаді в 2023 р. Комунальним Підприємством « Керуюча компанія «Північна»

| № п/п | Найменування вулиць | Площа прибирання, кв. м. | Площа косовиці, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житлове містечко по вулиці Космонавтів (територія вздовж дороги напроти буд.43,45,47,49,53,, територія за будинками 49,53,51,55, за будинками 45,47 до сміттеприймального пункту, за будинками 43,43 а , ,територія парку,територія вздовж центральної дороги від адмін. будівлі до КПП напроти садочка, парку, буд 50/1,50/2,50/3, територія дитячого майданчику напроти будинків 50/1,50/2,50/3 та за дитячим майданчиком, за 48 будинком, напроти 52 будинку, напроти 44 та 54, напроти 42 та 46 будинків. | 45547 | 41800 |
| 2 | Житлове містечко 3-й мікрорайон – Шевченко (територія напроти будинків по вул. 3-й мікрорайон 9а, 1 та 2 корпусів, Шевченко буд.97, 97Д, 97/2 | 7100 | 5200 |
| 3 | Житлове містечко вул. Богуна - вул. Овдіївська ( територія в районі вул. Богуна буд 49-55, вул. Овдіївська буд.44Б-54) | 24837 | 10000 |
| 4 | Житлове містечко по вулиці Прилуцька(території в районі будинків 120,122, 124,136,150/1,132, 140,158,164,вздовж цетральної дороги від б.116 до зупинки Заводська, території дитячого майданчику між 136 та 134 будинком. | 51430 | 43200 |
|  | Всього | 128914 | 100200 |

Для організації робіт з прибирання територій житлових мікрорайонів від твердих побутових відходів, їх раціонального збирання та захоронення, косовиці трави в літній період та прибирання у зимовий період територій від снігу та ожеледиці підприємству необхідно 7,1 штатних одиниць.

Нормативна чисельність працівників підприємства розрахована відповідно до міжгалузевих норм чисельності для підприємств, що працюють в сферах водопостачання та водовідведення, теплопостачання та центрального опалення, експлуатації електричних мереж та зовнішнього освітлення, управління та утримання багатоквартирних будинків (додаток 2 до міжгалузевої угоди на 2017-2020 роки) та у відповідності до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 603 від 25.12.2013 року виходячі зі складу та періодичності робіт.

Склад робіт:

Прибирання  території  від випадкового сміття (періодичність прибирання – 2 рази на тиждень , ділянки, що підлягають прибиранню, прибираються почергово),

прибирання території від снігу та ожеледиці, в т. ч. механізоване,

прибирання газонів один раз на рік весною та один раз на рік восени від сміття, гілок дерев та ін,

косіння трави (тричі на рік),

підрізання кущів (тричі на рік),

прибирання території зони відпочинку (парку) по вул. Космонавтів (щоденне прибирання території від випадкового сміття з тротуарів, газонів, очищення урн, підмітання доріжок, очищення доріжок від снігу в періоди випадання снігу, косовиця газонів, догляд за квітами та деревами, прибирання весною та восени від гілок та опалого листя).

Для здійснення прибирання підприємству необхідно щонайменше 5 прибиральників, оскільки площа прибирання на одного прибиральника більша нормативної (6875 запланована, 5000 - нормативна), тому пропонуємо застосовувати стимулюючі заходи у вигляді преміювання. Згідно Колективної угоди, що діє на підприємстві, відсоток премії становить до 50%. До програми закладено 15 відсотків премії для прибиральників.

Для косовиці трави необхідно 1,0 штатних одиниць. Косовицю трави необхідно проводити одночасно в різних мікрорайонах, тому для виконання цих робіт залучаються декілька працівників з оплатою праці за відрядними розцінками за 100 кв. м. травостою. Трав’яний покрів в житлових мікрорайонах досить різний, неоднорідний, потребує здійснення косіння щонайменше 3 рази на рік, на окремих ділянках 4 рази.

Для виконання заходів Програми підприємству необхідно залучати інженерно-технічний та управлінський персонал. Норматив чисельності керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців на підприємстві встановлюється в залежності від чисельності робітничого персоналу.

Організацією прибирання прибудинкових та додаткових територій займається 1 майстер, до програми закладено оплату праці 0,5 штатніх одиниць майстра.

Для забезпечення прибирання необхідно здійснювати заходи з укладання трудових договорів,  організацію прибирання, укладання договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів, спецодягу та інвентарю, оформлення подорожніх листів, нарядів тощо. Питома вага доходів від фінансування програми догляду за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових мікрорайонів, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу в загальному обсязі доходів підприємства становить в 2020  році – 6,2%, 2021 рік – 11%, 2022 рік – 12%,  тому пропонуємо включити до програми відшкодування витрат на управлінський персонал в розмірі 10% від фонду оплати праці вказаних працівників.

Плановий розрахунок місячних посадових окладів працівників здійснено  відповідно до умов оплати праці, визначених Колективною Угодою між адміністрацією підприємства «Керуюча компанія «Північна» на 2021-2024 роки (зі змінами), що враховує гарантії працівників стосовно оплати праці, визначені Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України, об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки» (зі змінами та доповненнями від  19.02.2018 року, від 04.12.2018 року, 29.07.2019 та 11.05.2021 року).

Відповідно до п. 5.1.4 Колективної угоди мінімальний розмір  місячної  тарифної  ставки (окладу) за просту некваліфіковану працю працівника 1 розряду  становить  не менше 180 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З 1 грудня 2022 року запропоновано встановити розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розмірі 2684,00 грн.

Отже, мінімальний розмір  місячної  тарифної  ставки (окладу) на 2023 рік становитиме 4831,2 грн. Для розрахунку посадового окладу працівників підприємства до мінімального розміру місячної тарифної ставки застосовується коефіцієнт галузі (1,46) та коефіцієнт за посадою.

Коефіцієнти за посадами:

Директор підприємства  - 3,0,

Майстер дільниці      -  2,0,

Головний бухгалтер   - 2,7,

Економіст                    -  2,2,

Бухгалтер                     - 1,8,

Інспектор  з  кадрів     - 1,8,

Садівник – 1,35 ( відповідно до  єдиної  сітки міжрозрядних коефіцієнтів для працівника 4 розряду)

Тракторист 1,20 ( відповідно до  єдиної  сітки міжрозрядних коефіцієнтів для працівника 3 розряду).

Прибиральник – 1,46.

Розрахунок Фонду оплати праці на виконання заходів з прибирання.

| Найменування посади | К-ть одиниць | КОЕФІЦІЄНТИ за посадою | Плановий посадовий оклад | Доплата за шкідливі умови праці | Премія від 15% до 50% | Сума з урахуванням премії | Заробітна плата з урахуванням кількісті одиниць | Оздоровчі | ВСЬОГО ВИТРАТИ на ОП на рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор | 0,1 | 3,0 | 21161,00 |  |  | 21161,00 | 2116,10 | 2116,10 | 27509,30 |
| Головний бухгалтер | 0,1 | 2,7 | 19045,00 |  | 2856,75 | 21901,75 | 2190,18 | 952,25 | 27234,35 |
| Бухгалтер | 0,1 | 1,8 | 12696,00 |  | 1904,40 | 14600,40 | 1460,04 | 634,80 | 18155,28 |
| Економіст | 0,1 | 2,2 | 15518,00 |  | 2327,70 | 17845,70 | 1784,57 | 775,90 | 22190,74 |
| Інспектор з кадрів | 0,1 | 1,8 | 12696,00 |  | 1904,40 | 14600,40 | 1460,04 | 634,80 | 18155,28 |
| Майстер | 0,50 | 2,00 | 14107,00 |  | 2116,05 | 16223,05 | 8111,53 | 3526,75 | 100865,05 |
| Прибиральник території | 5,00 | 1,26 | 7054,00 |  | 1058,10 | 8112,10 | 40560,50 | 17635,00 | 504361,00 |
| Тракторист | 0,10 | 1,20 | 8464,00 | 677,12 | 1269,60 | 10410,72 | 1041,07 | 423,20 | 12916,06 |
| Садівник 4 р. | 1,00 | 1,35 | 9522,00 |  | 4284,90 | 13806,90 | 13806,90 | 4761,00 | 170443,80 |
| ВСЬОГО | 7,10 |  | 120263,00 | 677,12 | 17721,90 | 138662,02 | 72530,92 | 31459,80 | 901830,86 |

Розрахунок планових прямих матеріальних витрат на здійснення прибирання територій та косовицю здійснено за цінами станом на 01 вересня 2022 року

Індекс споживчих цін відповідно за прогнозами Міністерства Економіки на 2023 рік

складе   – 130,6%,

Планова вартість  бензину А 92 (з ПДВ) – 41,00 *130,6% = 53,55 грн/л

Вартість мастила (усереднена) (з ПДВ) – 300 *130,6% = 391,8 грн./л

Вартість дизельного палива (з ПДВ) – 47,00 *130,6% = 61,38 грн/л.

Вартість косильної струни – 3,69 *130,6% = 4,82  грн/м.п.

Потреба в бензині А-92 (0,44 л./100 кв. м.) при трьохразовому косінню – 1323 л на сезон

Розрахунок 0,44*100240,00/100 * 3)

Потреба в бензині на підрізання кущів (0,229л на /100 кв. м.*3*3– 2 л.

Потреба в маслі ( (1323+2)*0,025) – 33  л. на сезон

Потреба у косильній струні (внутрішній облік) –  2000 м/п на сезон

За даними внутрішнього обліку за  2022 рік та січень-вересень 2022 року прогнозна кількість ТПВ  з додаткових територій в 2022 році становитиме 20 т.

Кількість витрачених машиногодин на перевезення ТПВ на рік - 70.

Потреба в дизельному пальному по перевезення ТПВ 70 машино/год*2,2 = 154 л.

Потреба в дизельному пальному для чищення снігу 70 машино/год*2,76 = 193,2 л

Всього потреба в дизельному пальному для трактора 347,2 л.

Витрати мастильних матеріалів для роботи трактора 347,2*0,011= 3,8 л.

Прогнозована вартість  захоронення ТПВ 234,04*130,6% =305,65 грн.

305,65*20=6113,00 грн.

Крім того, Законом України «Про охорону праці» передбачається забезпечення працівників, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, за встановленими нормами спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства, визначені в колективному договорі підприємства з урахуванням специфіки роботи.

| № з/п | Назва спецодягу та ЗІЗ | Потреба на рік на 1 чол згідно колективного договору | Ціна без ПДВ, грн. /шт | На суму, грн. | Кількість працівників | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибиральник територій |  |  |  |  |  |
|  | куртка утеплена | 1 | 1600,00 | 1600,00 | 5 | 8000,00 |
|  | шапка | 1 | 200,00 | 200,00 | 5 | 1000,00 |
|  | жилет світловідбивальний | 1 | 125,00 | 125,00 | 5 | 625,00 |
|  | чоботи | 1 | 600,00 | 600,00 | 5 | 3000,00 |
|  | рукавиці | 12 | 25,00 | 300,00 | 5 | 1500,00 |
|  | костюм бавовняний | 1 | 984,00 | 984,00 | 5 | 4920,00 |
|  | Миючі засоби | 12 | 40,00 | 480,00 | 5 | 2400,00 |
|  |  |  |  |  |  | 21445,00 |
| 2 | Садівник |  |  |  |  |  |
|  | Маска захисна | 1 | 1839,00 | 1839,00 | 1 | 1839,00 |
|  | Фартух брезентовий | 1 | 190,00 | 190,00 | 1 | 190,00 |
|  | Костюм бавовняний | 1 | 984,00 | 984,00 | 1 | 984,00 |
|  | Ботинки | 1 | 600,00 | 600,00 | 1 | 600,00 |
|  | Рукавиці комбіновані | 3 | 35,00 | 105,00 | 1 | 105,00 |
|  | Рукавиці прогумовані | 3 | 35,00 | 105,00 | 1 | 105,00 |
|  | Миючі засоби | 12 | 40,00 | 480,00 | 1 | 480,00 |
|  | Разом по садівнику |  |  |  |  | 4303,00 |

Також для забезпечення належного санітарного стану територій необхідно забезпечити робітників робочим інвентарем згідно переліку:

| № з/п | Назва інвентарю | Потреба на рік | Ціна без ПДВ, грн. /шт | На суму, грн. |  | Вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кількість працівників |  |
| 1 | Прибиральник територій |  |  |  |  |  |
|  | Мітла | 1 | 249 | 249 | 5 | 1245 |
|  | Лопата для прибирання снігу | 1 | 340 | 340 | 5 | 1700 |
|  | Граблі | 1 | 288 | 288 | 5 | 1440 |
|  | Граблі веєрні | 1 | 899 | 899 | 5 | 4495 |
|  | Відвал ручний для чистки снігу | 1 | 1890 | 1890 | 1 | 1888 |
|  | Разом |  |  |  |  | 10 768 |

Таким чином, загальна сума витрат на утримання в належному в санітарному стані закріплених за КП КК «Північна»  територій на 2023 рік становить 1258520,00 грн.

| № з/п | Найменування статті витрат | Один. виміру | Кількість |  | Сума в грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витрати на оплату праці | грн |  | Розрахунок | 901831 |
| 2 | Єдинй соціальний внесок | грн |  | 22% від ФОП | 198403 |
| 3 | Прямі матеріальні витрати | грн |  | Прогнозована вартість за одиницю | 158286 |
| 3,1 | В т. ч. на косовицю додаткових територій | грн. |  | Вартість з ПДВ | 93445 |
|  | Витрати на бензин | л | 1323 | 53,55 | 70847 |
|  | Витрати на масло | л | 33,075 | 391,80 | 12959 |
|  | Витрати на косильну струну | пог. м. | 2000 | 4,82 | 9640 |
| 3,2 | в т. ч. на підрізання кущів | грн. |  |  | 127 |
|  | Витрати на бензин | л | 2 | 53,55 | 107 |
|  | Витрати на масло | л | 0,05 | 391,80 | 20 |
| 3,3 | В т. ч. витрати на очищення від снігу |  |  |  | 22075 |
|  | Витрати на дизельне пальне | л | 347,2 | 61,38 | 21311 |
|  | Витрати на масло | грн. | 4 | 191,00 | 764 |
| 3,4 | Вивіз та захоронення ТПВ | т | 20 | 305,65 | 6113 |
| 4 | Спецодяг | комплект | 5 | Розрахунок | 25748 |
| 5 | Інвентар |  |  |  | 10778 |
|  | Разом |  |  |  | 1258520 |

Захід № 3 КП «ВУКГ: Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

З метою виконання заходів Програми, для забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом утримання вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів,  вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди та за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу комунальним підприємством було розр аховано необхідну кількість інженерно-технічних працівників та керівників для організації роботи 92 працівників робітничих професій. Відповідно до проведених розрахунків необхідна чисельність інженерно-технічного та керівного персоналу склала 13 штатних одиниць. До програмного заходу закладено 9 шт. од.

Нормативна чисельність працівників була визначена підприємством за результатами аналізу організації праці на підприємстві та на підставі діючих нормативних актів та методичних вказівок з нормування праці працівників.

Під час розрахунку були використані такі нормативні матеріали:

- Міжгалузева угода «За інвестицію в працю» в сферах комунальної інфраструктури, житлово – комунального господарства та управління багатоквартирними будинками на 2017 – 2021 роки зареєстрована в Міністерстві соціальної політики України 02 листопада 2017 р за № 57 (Додаток 2 параграф 2.1.2, параграф 3.1.2, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.12 параграф 3.1.12, параграф 3.1.16 – 3.1.20);

- Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 26.09.2003 р. № 269 (Нормативна частина Розділ 2 «Нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку» Норматив № 11);

- Міжгалузеві нормативи чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2003 р. № 341; (Нормативна частина Розділ 2 Нормативи чисельності працівників зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовки) та обліку кадрів);

- Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 01 рудня 2004 р. № 1526/10125 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці»; (п. 1.4 Стаття 1 «Служба охорони  праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб.»);

- Наказ Мінсоцполітики України від 11.05.2004 р. №108 «Про затвердження міжгалузевих норм чисельності працівників юридичної служби» (Розділ 2 Норми чисельності працівників юридичних підрозділів - Норматив № 8 ).

Відповідно до вище зазначених нормативних актів норматив чисельності керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців встановлюється в залежності від чисельності робітничого персоналу.

Норматив чисельності першого керівника (начальник, директор, інший) становить 1 чол. один суб’єкт господарювання. Фактично на КП «ВУКГ» введена посада «начальник КП «ВУКГ» у кількості 1 шт. од., до програми закладено 50% посадового окладу керівника підприємства.

Головний інженер вводиться в штат при нормативній чисельності робітничого персоналу зайнятого на виробничих дільницях 15 чол. Фактично на КП «ВУКГ» посада «головний інженер» - 1 шт. од., до програми закладено 50 % посадового окладу головного інженера.

Посада заступника начальника підприємства вводиться при чисельності робітничого персоналу від 100 чол. – 1 чол., від 200 чол. – 2 чол. У разі нормативної чисельності заступників керівника, що дорівнює або перевищує 2, вводиться посада першого заступника (середньооблікова чисельність працівників підприємства за 8 місяців 2022 року склала 192 ос.).

Тобто, для забезпечення повноцінної роботи та організації працівників робітничих професій, спеціалістів та майстрів у кількості 92 штатних одиниць необхідна кількість заступників начальника становить 1,5 шт. од. В програму закладено розмір оплати праці за рахунок бюджетних коштів за посадами: перший заступник начальника КП «ВУКГ» – 50% від посадового окладу, заступник начальника з питань прибирання вулиць – 100 % від посадового окладу так як він одночасно здійснює і оперативне керівництво роботою працівників, задіяних в ручному і механізованому утриманні територій. Тобто, кількість заступників начальника, врахованих в Програмі, не перевищує  законодавчо встановлених нормативів.

Кадровий підрозділ підприємства сформовано на КП «ВУКГ» з 1 штатної одиниці «Менеджер з персоналу», оскільки норматив чисельності кадрового підрозділу становить 1 чол. при нормативній чисельності робітничого персоналу від 100 до 500 чол. Для забезпечення виконання заходів Програми підприємством враховано оплату праці 0,5 штатної одиниці «Менеджера з персоналу».

Норматив чисельності виробничо-технічного підрозділу підприємства з посадами (інженер, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, інженер проектно-кошторисної роботи, інженер садово-паркового господарства та ін.) встановлюється наступним чином:

| Нормативна чисельність робітничого персоналу, зайнятого на виробничих дільницях згідно спеціалізації, чол. | Норматив, чол. |
| --- | --- |
| Від 5 | 0,5 |
| Від 15 | 1 |
| Від 30 | 2 |

Для повноцінного функціонування підрозділів підприємства, які забезпечують облік та роботу працівників, що виконують роботи, передбачені заходами Програми, враховано оплату праці «інженера з програмного забезпечення комп’ютерів» у розмірі 50 % від посадового окладу.

Нормативна чисельність працівників, зайнятих охороною праці, становить 0,2 чол. для підприємств з чисельністю працюючих до 20 чол. та 0,5 чол. з чисельністю працюючих від 21 до 49 чол. При чисельності працюючих на підприємстві від 50 чол. створюється служба охорони праці. До Програми закладено фінансування оплати праці інженера з охорони праці у розмірі 50 % з метою недопущення порушень норм з охорони праці з боку робітничого персоналу.

Норма чисельності працівників, які здійснюють оперативне керівництво експлуатацією та обслуговуванням виробничих споруд, обладнанням, мережами, територією, транспортом (начальник цеху, начальник дільниці, майстер, старший механік, майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів, механік, майстер зеленого господарства) становить 1 чол. на 30 чол. від 10 чол. робітничого персоналу в безпосередньому підпорядкуванні. Понад чисельність працівників зайнятих оперативним керівництвом організацією роботи транспорту вводяться штатні одиниці працівників зайнятих забезпеченням безпеки руху із розрахунку 0,2 чол. на кожні 10 одиниць  від 10 одиниць рухомого складу та працівників зайнятих медичним обслуговуванням та профілактичним оглядом робітничого персоналу із розрахунку 0,2 чол. на кожні 20 від 5 одиниць рухомого складу.

По факту, утримання вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади на КП «ВУКГ» та роботу автотранспортних засобів забезпечують старший механік та начальник транспортної дільниці – головний механік – 2 чол. До програми включено 50 % від посадових окладі даних працівників.

Обслуговування транспорту на лінії забезпечують диспетчер автомобільного транспорту та менеджер з логістики. Норматив чисельності складає 1,15 чол. на 30 від 10 одиниць техніки на лінії. До програми включено 1 диспетчер автомобільного транспорту та 1 менеджер з логістики з оплатою у розмірі 50 % від посадових окладів працівників, тобто 1 шт. од.

Нормативна чисельність юридичного відділу (начальник відділу, юрист, юрисконсульт) розраховано за наступними нормативами

| Нормативна чисельність робітничого персоналу, чол. | Норматив, чол. |
| --- | --- |
| 10 | 0,5 |
| 30 | 1 |
| 100 | 2 |

До програми включено 50 % посадового окладу юриста, замість 100.

Норматив чисельності відділу економічного планування та організації праці (начальник планово-економічного відділу, головний економіст, економіст) розраховано за наступними нормативами (з урахуванням надання підприємством декількох видів послуг – багатопрофільне підприємство):

| Нормативна чисельність робітничого персоналу, чол. | Норматив, чол. |
| --- | --- |
| 20 | 1 |
| 70 | 2 |
| 200 | 4 |

Для забезпечення заходів Програми КП «ВУКГ» враховано нормативну чисельність, а саме - посади головного економіста-начальника відділу, 1 економіст з оплатою праці бюджетними коштами - 50 % посадового окладу. Незважаючи на нормативи до програми включено 1 шт. од. економістів замість необхідних 3,0.

Бухгалтерський облік та фінансова діяльність підприємства забезпечується наступним чином. Норматив чисельності головного бухгалтера становить 1 чол. на 1 суб’єкт господарювання. В залежності від чисельності робітників визначається кількість бухгалтерів.

| Нормативна чисельність робітничого персоналу, чол. | Норматив, чол. |
| --- | --- |
| 120 | 3 |

Фактично до Програми закладено наступних працівників бухгалтерії з оплатою праці за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу у розмірі 50 % від посадового окладу, а саме: головний бухгалтер – начальник відділу, провідний бухгалтер та 2 бухгалтера. Тобто, незважаючи на нормативи підприємством враховано до Програми 2,0  штатні одиниці замість необхідних трьох.

Норма чисельності працівників, зайнятих матеріально-технічним забезпеченням становить 1 на 200 від 60 чол. нормативної чисельності робітничого персоналу підприємства.

Тому, до програмного заходу включено 50 % посадового окладу завідувача складу.

Розрахунок витрат по інженерно-технічному та адміністративно-управлінському персоналу проведено з урахуванням вище наведених нормативів. Посадові оклади розраховані з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та колективного договору комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства».

Відповідно до Проекту Закону про Державний бюджет України на 2023 рік, зареєстрованого Верховною Радою України 14.09.2022 за № 8000, в 2023 році рекомендовано встановити прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб у розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2023 року — 2684 гривень.

Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2021-2024 роки, розробленим у відповідності до змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями від 29.01.2018 р., зареєстрованими Мінсоцполітики 19.02.2018 за № 5; від 23.11.2018, зареєстрованими в Мінсоцполітики 04.12.2018 за № 26; від 16.07.2019, зареєстрованими в Мінсоцполітики 29.07.2019 за № 13) від 22.04.2021, зареєстрованими Мінекономіки 11.05.2021 за № 10), та штатним розписом підприємства встановлені коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників:

- коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 1,8;

- галузевий коефіцієнт «вивезення побутових відходів» – 1,46, «захоронення побутових відходів»  - 1,58;

- коефіцієнти за посадою в залежності від приналежності займаної посади до категорій працівників.

У разі відсутності одного з працівників, проводиться доплата іншим працівникам за виконання обов’язків основного працівника згідно колективного договору.

Оплата роботи у вихідні,  святкові і неробочі дні проводиться відповідно до діючого законодавства України.

Таким чином, для виконання програмного заходу планується залучення до роботи працівників, що обіймають наступні посади з фінансуванням у таких розмірах:

Начальник КП "ВУКГ" – 50 % посадового окладу;

Перший заступник начальника КП «ВУКГ» - 50% посадового окладу;

Головний інженер - 50 % посадового окладу;

Інженер з охорони праці - 50 % посадового окладу;

Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів - 50 % посадового окладу;

Юрист - 50 % посадового окладу;

Менеджер з персоналу - 50 % посадового окладу;

Головний бухгалтер – начальник відділу - 50 % посадового окладу;

Провідний бухгалтер - 50 % посадового окладу;

Бухгалтер - 50 % посадового окладу;

Бухгалтер - 50 % посадового окладу;

Менеджер з логістики – 50 % посадового окладу;

Головний економіст – начальник відділу - 50 % посадового окладу;

Економіст - 50 % посадового окладу;

Завідувач складу  - 50 % посадового окладу;

Старший механік - 50 % посадового окладу;

Начальник дільниці – головний механік - 50 % посадового окладу;

Диспетчер автомобільного транспорту – 50% посадового окладу.

Розрахунок планових витрат на оплату праці

| № з/п | Посада/ професія | Кіл-сть праців-ників | Кіл-сть штатних одиниць | Основна заробітна плата (50% посадового окладу) | Фонд основної заробітної плати на рік, грн. | Премія 5% від окладу та/або індексація | Всього, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник КП "ВУКГ" | 1 | 0,5 | 15267 | 183204 | 18320 | 201524 |  |
| 2 | Перший заступник начальника КП "ВУКГ" | 1 | 0,5 | 14503 | 174036 | 17404 | 191440 |  |
| 3 | Головний інженер | 1 | 0,5 | 10687 | 128244 | 12824 | 141068 |  |
| 4 | Інженер з охорони праці | 1 | 0,5 | 7633 | 91596 | 9160 | 100756 |  |
| 5 | Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів | 1 | 0,5 | 8397 | 100764 | 10076 | 110840 |  |
| 6 | Юрист | 1 | 0,5 | 6870 | 82440 | 8244 | 90684 |  |
| 7 | Менеджер з персоналу | 1 | 0,5 | 8778 | 105336 | 10534 | 115870 |  |
| 8 | Головний бухгалтер - начальник відділу | 1 | 0,5 | 13740 | 164880 | 16488 | 181368 |  |
| 9 | Провідний бухгалтер | 1 | 0,5 | 8778 | 105336 | 10534 | 115870 |  |
| 10 | Бухгалтер | 1 | 0,5 | 7061 | 84732 | 8473 | 93205 |  |
| 11 | Бухгалтер | 1 | 0,5 | 6870 | 82440 | 8244 | 90684 |  |
| 12 | Головний економіст - начальник відділу | 1 | 0,5 | 13740 | 164880 | 16488 | 181368 |  |
| 13 | Економіст | 1 | 0,5 | 7061 | 84732 | 8473 | 93205 |  |
| 14 | Старший механік | 1 | 0,5 | 7406 | 88872 | 8887 | 97759 |  |
| 15 | Завідувач складу | 1 | 0,5 | 6474 | 77688 | 7769 | 85457 |  |
| 16 | Начальник дідьниці - головний механік | 1 | 0,5 | 9875 | 118500 | 11850 | 130350 |  |
| 17 | Менеджер з логістики | 1 | 0,5 | 5996 | 71952 | 7195 | 79147 |  |
| 18 | Диспетчер автомобільного транспорту | 1 | 0,5 | 5996 | 71952 | 7195 | 79147 |  |
|  | Разом | 18 | 9,0 |  |  |  | 2179742 |  |
|  | ЄСВ (22,0 %, 8,41%) |  |  |  |  |  | 466258 |  |
|  | Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  | 2646000 |  |

Фонд заробітної плати передбачає виплату премії та / або індексації заробітної плати, що в сумі що не перевищує 5 % посадового окладу.

Витрати по оплату праці інженерно – технічного та адміністративно-управлінського персоналу за 2023 рік за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу становлять 2646000 грн.

В результаті реалізації даного заходу буде досягнуто мети цієї програми в частині:

- покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування;

- покращення рівня благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади;

- поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану територій, покращення естетичного її вигляду;

- запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- поліпшення санітарно-екологічного стану Ніжинської міської територіальної громади;

- забезпечення оперативної та якісної організації робіт з благоустрою на території Ніжинської міської  територіальної громади.

###### Захід № 4 КП «СЄЗ: Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

Склад робіт :

- прибирання  території  від випадкового сміття (періодичність прибирання – 12 разів на місяць вся територія, ділянки, що підлягають прибиранню, включаючи дитячі майданчики),

- прибирання газонів два рази на рік весною та восени  від сміття, гілок, листя  дерев та ін,

Прибирання додаткових територій житлових мікрорайонів планується забезпечувати прибиральниками в кількості 7 чоловік

Для виконання заходів Програми підприємству необхідно залучати інженерно-технічний та управлінський персонал. Норматив чисельності керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців на підприємстві встановлюється в залежності від чисельності робітничого персоналу.

Нормативна чисельність працівників підприємства розрахована у відповідності до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 603 від 25.12.2013 року, враховуючи умови діючих договорів.

Організацією прибирання прибудинкових та додаткових територій займається 1 майстер, до програми закладено оплату праці 0,5 штатних одиниць майстра.

В програму включено оплату праці директора,  головного бухгалтера, бухгалтера, менеджера з адміністративної діяльності та ст. інспектора з кадрів. Вищезазначений управлінський персонал залучений для виконання заходів програми, тому частина оплати їх праці підлягає відшкодуванню коштами Ніжинської міської ОТГ.  До програми входять відшкодування витрат на управлінський персонал в розмірі 8% від фонду оплати праці вказаних працівників.

Плановий розрахунок місячних посадових окладів працівників здійснено  відповідно до умов оплати праці, визначених Колективному договорі між адміністрацією підприємства «Служба Єдиного Замовника» на 2021-2024 роки (зі змінами), що враховує гарантії працівників стосовно оплати праці, визначені Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України, об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки» (зі змінами та доповненнями від  29.01.2018 року, від 23.11..2018 року, від 16.07.2019 року).

Відповідно до п. 5.6 Колективного договору мінімальний розмір  місячної  тарифної  ставки (окладу) за просту некваліфіковану працю працівника 1 розряду  з 1 січня 2023 року  повинен бути не менше 180 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до  проєкту закону “Про Державний бюджет України на 2023 рік”. рекомендовано встановити прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб у розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2023 року — 2684 гривень..

Для розрахунку посадового окладу працівників підприємства до мінімального розміру місячної тарифної ставки застосовується коефіцієнт галузі 1,46 та коефіцієнт за посадою.

Двірник –  1,46 (застосовується коефіцієнт без урахування галузевого коефіцієнта)

Під час проведення планових розрахунків з оплати праці на 2023 рік враховується той факт, що розмір заробітної плати не може бути меншим за законодавчо встановлений розмір, який

з 01 січня 2023 року заплановано в розмірі 6700 грн.

Розрахунок фонду оплати праці працівників

1. Розрахунок фонду оплати праці працівників керівного складу, що забезпечують організацію робочого процесу та здійснюють контроль за виконанням робіт

| № п/п | Назва посади / професії | Кількість штатних одиниць | Мінімальний прожитковий мінімум | Тарифна ставка (оклад), грн. | Фонд основної заробітної плати на рік., грн. | Щомісячна премія - 15% від тарифної ставки або оплата надурочних | Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки 0,5 окладу, директор 1 оклад (контракт) | Фонд заробітної плати на рік, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з 01.01.2023 |  |  |  |  |  |
| 1 | Директор | 0,08 | 2684 | 1975 | 23700 |  | 1975 | 25675 |
| 2 | Головний бухгалтер | 0,08 | 2684 | 1919 | 23023 | 3453 | 959 | 27436 |
| 3 | Бухгалтер пров. | 0,08 | 2684 | 1241 | 14897 | 2235 | 621 | 17752 |
| 4 | Менеджер з адміністративної діяльності | 0,08 | 2684 | 1411 | 16929 | 2539 | 705 | 20173 |
| 5 | Ст.інспектор з кадрів | 0,08 | 2684 | 1129 | 13543 | 2031 | 564 | 16139 |
|  | РАЗОМ | 0,4 |  |  |  |  |  | 107174 |

2. Розрахунок фонду оплати праці працівників, зайнятих прибиранням додаткових територій та дитячих майданчиків

| № п/п | Назва посади / професії | Кількість штатних одиниць | Мінімальний прожитковий мінімум | Тарифна ставка (оклад), грн. | Фонд основної заробітної плати на рік., грн. | Щомісячна премія - 15% від тарифної ставки або оплата надурочних | Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки 50 % окладу | Фонд заробітної плати на рік, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з 01.01.2023 | з 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 1 | Майстер дільниці благоустрою | 0,5 | 2684 | 7406 | 88875 | 13331 | 3703 | 105909 |
| 2 | Двірник | 7 | 2684 | 7054 | 592498 | 88875 | 24687 | 706061 |
|  | РАЗОМ | 7,5 |  |  |  |  |  | 811970 |

Таким чином середні витрати на оплату праці одного двірника на 2023 рік становитимуть  100866 грн., на місяць – 8405 грн.,

середні витрати на оплату праці управлінського персоналу на 2023 рік становитимуть 213084 грн., на місяць – 17757 грн.

Розрахунок прямих матеріальних витрат.

Розрахунок планових прямих матеріальних витрат на здійснення прибирання територій здійснено за цінами станом на 01 вересня 2022 року з урахуванням прогнозованого індексу споживчих цін на 2023 рік

Законом України «Про охорону праці» та колективним договором підприємства передбачається забезпечення працівників, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, за встановленими нормами спеціальним одягом,

та іншими засобами індивідуального захисту. Також для забезпечення належного санітарного стану територій необхідно забезпечити робітників робочим інвентарем.

| № з/п | Назва інвентарю, спецодягу та ЗІЗ | Потреба на рік на 1 чол згідно колективного договору | Ціна без ПДВ, грн. /шт | На суму, грн. |  | Вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кількість працівників |  |
|  | Прибиральник територій |  |  |  |  |  |
| 1 | Мітла | 2 | 190 | 380 | 7 | 2660 |
| 2 | Лопата для прибирання снігу | 1 | 340 | 340 | 7 | 2380 |
| 3 | Лопата американка | 1 | 240 | 240 | 7 | 1680 |
| 4 | Граблі | 1 | 245 | 245 | 7 | 1715 |
| 5 | Граблі веєрні | 1 | 387 | 387 | 7 | 2709 |
| 6 | Контейнер для сміття пластиковий 120 л | 1 | 1300 | 1300 | 7 | 9100 |
| 7 | Рукавиці (перчатки комбіновані) | 12 | 23 | 276 | 7 | 1932 |
| 8 | Фартух бавовняний з нагрудником | 1 | 100 | 100 | 7 | 700 |
| 9 | жилет світловідбивальний | 1 | 109 | 109 | 7 | 763 |
|  | Разом |  |  | 3377 | 7 | 23639 |
|  | У розрахунку на одного працівника, міс. |  |  |  |  | 281 |

Інвентар та обладнання для двірників - 23639 грн., у розрахунку 281 грн на місяць (сигнальні жилети, контейери на колесах, рукавиці комбіновані, перчатки гумові, лопата, мітла та ін.)

ВСЬОГО ВИТРАТ на утримання в належному в санітарному стані додаткових територій, які планують утримувати КП "Служба Єдиного Замовника"  на 2023 рік необхідно 1144995 грн.

| № з/п | Найменування статті витрат | Один. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витрати на оплату праці | грн | 919144 |
| 2 | Єдинй соціальний внесок | грн | 202212 |
| 3 | Прямі матеріальні витрати | грн | 23639 |
|  | Разом |  | 1144995 |

Загальна вартість фінансування програмного заходу становить 1144995  гривень

Показники ефективності:

Прогнозовані витрати на прибирання 1 кв. м. додаткових територій житлових мікрорайонів (включаючи дитячі майданчики) в 2023 будуть складати 28,20 грн. на рік, 2,35 грн. на місяць.

| .Розрахунок необхідних коштів по прибиранню додаткових територій у 2023 році |  |
| --- | --- |
| Додаткова площа прибирання (кв.м.) | 40608,2 |
| необхідна кількість двірників (чол.) | 7 |
| Необхідна сума коштів на програму (грн) | 1144995 |
| Площа прибирання на 1 двірника (кв.м.) | 5801 |
| Середні витрати на прибирання 1 кв.м. додаткової території (грн.) | 28,20 |
| Тарифна ставка оклад двірника (грн.) | 8405 |
| Середні витрати на заробітну плату 1 двірника на місяць з урахуванням ЄСВ (грн.) | 10254 |
| Середні прямі матеріальні витрати на 1 двірника на місяць (грн.) | 281 |
| Середні витрати на заробітну плату 1 працівника управлінського персоналу на місяць (грн). | 17757 |

Показники якості:

Динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком (%)

2020 рік - 0 %, 2021 рік - 0%, 2022 рік – 100%.

В результаті реалізації даного заходу програми буде забезпечено:

- санітарне у тримання територій вулиць Ніжинської міської  територіальної громади;

- своєчасне та якісне прибирання додаткових територій та дитячих майданчиків.

- запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені  у наступному році.

В разі, якщо додаткові кошти на прибирання додаткових територій  на 2023 рік не будуть виділені з бюджету Ніжинської міської ОТГ, то неможливо буде забезпечити чистоту,  порядок та належний санітарний стан на закріплених територіях відповідно до правил благоустрою територій населених пунктів Ніжинської територіальної громади

###### 6. Координація та контроль за ходом виконання програми

Визначити координатором програми першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Організація виконання Програми, аналіз та контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів-Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради.

Учасники (співвиконавці Програми) надають звіт про виконання заходів Програми фінансово-господарському відділу управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально, до 5-го числа місяця, наступного за звітним.

Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально, до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає інформацію про стан виконання Програми фінансовому управлінню міської ради та звітує про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Міський голова			                                         	           	           Олександр   КОДОЛА