|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2023р.

Програма інформатизації діяльності фінансового управління Ніжинської міської ради  Чернігівської області на 2020-2022 роки, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради       № 7-65/2019 від 24.12.2019 р.  зі змінами, внесеними  Рішеннями Ніжинської міської ради        № 4-75/2020 від 26.06.2020 р.,  № 13-79/2020 від 30.09.2020 р., № 1-8/2021 від 30.03.2021р.,

№ 5-9/2021 від 22.04.2021 р.,   № 2-13/2021 від 16.09.2021 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3717520 |  | Виконання Національної програми інформатизації |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 148 500 | ## 116 000 | 32 500 | 95 768,38 | 95 768,38 | 0 | -52 731,62 | -20 231,62 | -32 500 | Залишок планових призначень |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | КЕКВ 2210 – Придбання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки та комплектуючих | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 20 000 | 0 | 19989 | 0 | Придбано у ТОВ «СВІНГ ПЛЮС» багатофункціональний пристрій |
| 2 | КЕКВ 2240 – Супроводження програми АС «Місцеві бюджети» | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 7 000 | 0 | 6 600 | 0 | Перераховано ТОВ "Неоком XХI" за послуги на право користування аналітично-інформаційною системою "Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»" з подальшим адмініструванням, супроводженням і обслуговуванням. |
| 3 | КЕКВ 2240 – Оплата послуг з обробки даних (послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування ) | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 9 000 | 0 | 6 585 | 0 | 1655,00 грн. -перераховано ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"- за обробку даних та формування двох кваліфікованих сертфікатів відкритого ключа юридичної особи на 2 роки та постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом вико-ристання до закінчення терміну дії кваліфікованих сертфікатів електронних підписів; 4176,00 грн.-перераховано ДП "Національні інформаційні системи" - реєстрація підписувача в Автома-тизованій системі кваліфікованого надавача електронних довірчих пос- луг, з метою отримання ним квалі-фікованих електронних довірчих послуг на обслуговування даних підписувача Надавачем протягом двох років. 662,00 грн. – перераховано ТОВ "Центр сертифікації ключів"Україна" за обробку даних та формування двох кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів юридичної особи на 2 роки та постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використанння до закінчення терміну дії кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (Каламбет А.М., Чабак Л.О.); 92,00 грн. – перераховано ТОВ "Центр сертифікації ключів"Україна" за обробку даних та перевидачу кваліфікованого сертифікату відкритого ключа та постачання компонентів сумісної роботи з ключем КП "Програмний комплекс "Варта" до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису (Климченко В.Є.) |
| 4 | КЕКВ 2240 – Оплата послуг Інтернет | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 6 200 | 0 | 5 760 | 0 | Оплачено Інтернет-послуги ПрАТ «ДАТА ГРУП» |
| 5 | КЕКВ 2240 – Послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 23 800 | 0 | 21 834,38 | 0 | 8760,00 грн. - Перераховано ТОВ "ДП "Центр інформатизаційних та аналітичних технологій" - за постійний моніторинг функціонування Системи, надання консультацій в телефонному режимі та/або за технологією віддаленого доступу на робочих місцях користувачів Системи, що вказані у п.11. даного Договору, оперативне оновлення конфігурації базового програмного забезпечення, адміністрування Системи і бази даних комп’ютерної програми "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом" ("ІЄСУБ для місцевого бюджету"); 4800,00грн. - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛІТБУК" - PRO-доступ: ПБО, Бухгалтер 911, ББ, ОП, МС, РС; 4943,82 грн. - ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ЧАСУ" - Хостинг, пов'язаний з Доменним іменем server14.budget-nizhyn.org на умовах Тарифного плану "Мотрний +"; 830,56 грн. - ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ЧАСУ" - реєстрація/Супровід доменного імені budget-nizhyn.org; 2500,00 грн. - ТОВ "Ніжинський бухгалтер" - Постачання примірника та пакетів оновлення комп’ютерної програми "М.Е.Doc"( Модуль "Звітність") з правом використання на рік. |
| 6 | КЕКВ 2240 – Системи баз даних | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 45 000 | 0 | 35 000 | 0 | Перераховано ТОВ "Е-РІШЕННЯ" – послуги з надання дозволу на використання Комп’ютерних програм економічний профайл громади та VkursiPro. |
| 7 | КЕКВ 2240 – Придбання програм для комп’ютерів (Windows) | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 5 000 | 0 | 0 | 0 | Видатки з даного напрямку не проводились |
| 8 | КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 0 | 32 500 | 0 | 0 | В грудні 2022 р. зареєстровані зобов’язання на суму 24720,00 грн. по ТОВ "СВІНГ ПЛЮС"- Комплект для друку: багатофункціональний пристрій та картридж. Станом на 01.01.2023 р. обліковується кредиторська заборгованість на суму 24720,00 гр. |
| Всього |  |  | ## 116 000 | 32 500 | 95 768,38 | 0 |  |

Начальник фінансового управління                                __________                             Людмила ПИСАРЕНКО

Ніжинської міської ради                                                      (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

Начальник  відділу  бухгалтерського обліку та звітності –

головний бухгалтер фінансового управління

Ніжинської  міської ради                                                 __________                                    Алла  ЛАПУЗА

(підпис)                                    (ініціали та прізвище)