|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01 січня 2023р.

Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2022 рік,

затверджена рішенням Ніжинської  міської ради

від  21.12.2021 року  № 6-18/2021, в т.ч. зі змінами  від 21.06.2022р. № 10-22/2022

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117130 |  | Здійснення заходів із землеустрою |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 380 000,00 | ## 380 000,00 | 0,00 | 154255,62 | 154255,62 | 0,00 | 225 744,38 | 225744,38 | 0,00 | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок обмеження видатків через введення воєнного стану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  | № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець |  | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | - опублікування оголошення у газеті «Вісті» щодо проведення робіт по відновленню меж земельної ділянки -послуги по актуалізації топографічних планів масштабу 1:10000 на територію м.Ніжин Ніжинської територіальної громади Чернігівської області в системі координат UA_UCS_2000/LCS_74 - послуги по обробці даних польового обстеження (актуалізації) топографічних планів масштабу 1:10000 на територію м. Ніжин Ніжинської територіальної громади в цифровому форматі -послуги по прив’язці координат точок кутів повороту до системи координат UA_UCS_2000/LCS_74 для створення топографічної зйомки в масштабі 1:1000 на територію Ніжинської територіальної громади -послуги по інвентаризації земель (виготовлення копій квартальної зйомки, копій планів земельних ділянок; надання інформації по земельній ділянці; надання копій планів) в кількості 5 шт. послуги із виготовлення інформаційної продукції (банер з графічним зображенням) | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради |  | 380 000,00 | 0,00 | 232,40 49 815,91 49 949,33 49 707,98 800,00 3 750,00 | 0,00 | Виконано на 40,6 % Кредиторська заборгованість 225350,12 грн - не сплачено внаслідок обмеження видатків через введення воєнного стану; 394,26 грн -невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано |  |
| Начальник управління комунального майна та земельних відносин |  |  |  | Ірина ОНОКАЛО |  |  |  |  |  |  |

Начальник відділу - головний  бухгалтер                                           Валентина  МІСАН