|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2023 року

«Міська цільова програма «Фінансова підтримка та розвиток Комунального некомерційного підприємства «Ніжинський міський пологовий будинок» Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2023 рік затверджена рішенням міської ради від 07 грудня 2022 року №3-26/2022.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0217322 |  | Будівництво-1 медичних установ та закладів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1000000,00 |  | 1000000,00 |  |  |  | -1000000,00 |  | -1000000,00 | Спеціальний фонд: кошти невикористані по причині зміни по характеру робіт на поточний ремонт. В наступних періодах поточного року кошти будуть перенаправлені на інші потреби закладу. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |
| 1 | Забезпечення капітального ремонту, реконструкції та будівництва медичних установ та закладів | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» |  | 1000000,00 |  |  |  | Спеціальний фонд: кошти невикористані по причині зміни по характеру робіт на поточний ремонт. В наступних періодах поточного року кошти будуть перенаправлені на інші потреби закладу |

Т.в.о. генерального директора                                                                      Олена Лебідь

Головний бухгалтер                                                                                   Тетяна Філоненко