Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2023 року

|  |  |  | Міська цільова Програма «Розробка схем та проектних рішень масового застосування та детального планування на 2023 р.», затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 07.12.2022 р. № 3-26/2022 зі змінами, затвердженими рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 20.06.2023 р. № 5-31/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |
| 1. | 0217350 КПК |  | Розробка схем планування та забудови територій ( містобудівної документації) (найменування бюджетної програми) |

2.            Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 400000,00 | ## 400000,00 | - | - | - | - | -400000,00 | -400000,00 | - | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2023 р. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, гривень |  | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Загальний фонд | ## Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | - Розробка схем та проектних рішень масового застосування | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 100000,00 | - | - | - | Роботи будуть виконані в ІІІ-ІV кварталі, відповідно до кошторисних призначень |
| 2 | - Обстеження та інвентаризація пунктів державної і міської геодезичної мережі для актуалізації (оновлення) топографічних планів масштабу 1:2000 міста Ніжина Чернігівської області | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 100000,00 | - | ## - | - | Роботи будуть виконані в ІІІ-ІV кварталі, відповідно до кошторисних призначень |
|  | - Польове обстеження (оновлення) топографічних планів масштабу 1:2000 на територію міста Ніжина Чернігівської області | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 100000,00 | - | ## - | - | Роботи будуть виконані в ІІІ-ІV кварталі, відповідно до кошторисних призначень |
|  | - Виготовлення оновлених (актуалізованих) цифрових векторних топографічних планів масштабу 1:2000 на територію міста Ніжина Чернігівської області в системі координат UA_UCS_2000\LCS_74 | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 100000,00 | - | ## - | - | Роботи будуть виконані в ІІІ-ІV кварталі, відповідно до кошторисних призначень |

Перший заступник міського голови                                                                                                                                                  Федір ВОВЧЕНКО

Головний бухгалтер									                                                                             Наталія ЄФІМЕНКО