Додаток

до рішення міської ради VIIІ скликання

№49-33/2023 від 28.09.2023 року

Міська цільова програма з капітального ремонту ліфтів в багатоквартирних житлових будинках Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік

1. Паспорт міської цільової програми з капітального ремонту ліфтів в багатоквартирних житлових будинках Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| --- | --- | --- |
| 2 | Законодавча база програми | Закони України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 № 2483-XII, «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 № 417-8, Постанова Кабінету Міністрів України “Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 08.10.1992 р. № 572, Закони України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" |
| 3 | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| 4 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| 5 | Відповідальні виконавці програми (учасники програми) | КП «СЄЗ», КП КК «Північна», голови ОСББ та ЖБК, управителі багатокватириних житлових будинків, керуючі компанії (незалежно від форм власності) |
| 6 | Термін реалізації програми | 2023 р. |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 2 559 577,75 грн. |
| 7.1. | коштів бюджету Ніжинської міської територіальної громади | 2 319 577,75 грн. |
| 7.2 | кошти інших джерел | 240 000,00 грн. |

2. Проблеми, на виконання яких спрямована програма

На органи місцевого самоврядування покладаються обов'язки здійснювати від імені громади та в її інтересах функції і повноваження, визначені Конституцією та законами України. Житлове господарство міста переживає значні труднощі - 99% багатоповерхівок були побудовані до 90-х років минулого століття. Амортизаційний знос багатоквартирних будівель та обладнання на сьогодні становить 100%.

Надзвичайно важливою соціальною проблемою є забезпечення безперебійної роботи ліфтового господарства, оскільки зупинення роботи ліфтів спричиняє соціальну напругу серед громадян, які користуються ліфтами. Непрацюючі ліфти значно ускладнюють повсякденне життя людей з обмеженими фізичними можливостями, інвалідів, жінок з дітьми та людей похилого вiкy. Зношені та аварійні ліфти є небеспечеими для експлуатації.

У спільній власності багатоповерхових будинків знаходиться 54 ліфт в 20 житлових будинках (виконавець послуг з обслуговування ПрАТ «ОТІС»). На даний час в місті створено 84 ОСББ та 17 ЖБК. У спільній власності ОСББ та ЖБК знаходиться 25 ліфтів. Основну кількість існуючих ліфтів, що перебувають в користуванні, введено в експлуатацію у період масового будівництва житла в місті у 70-х, 80-х роках минулого століття, які на даний час потребують модернізації.

За період 2017-2022 рр. виконано капітальний ремонт 9 ліфтів на загальну суму              944 457,00 грн.

Проблеми у сфері житлово-комунального господарства необхідно вирішувати шляхом проведенням структурних реформ, які дадуть змогу створити нову економічну модель експлуатації та розвитку житлового господарства, забезпечити його надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців.

Для збільшення обсягів та поліпшення якості ремонтів житлового фонду пропонується створити механізм дольової участі співвласників багатоквартирних житлових будинків у ремонті житлового фонду Ніжинської міської територіальної громади на умовах співфінансування.

Житловий фонд - це сукупність житлових будинків і житлових приміщень на всій території Ніжинської міської територіальної громади, що визнані у встановленому порядку житлом, придатним для проживання громадян.

Ремонт будинку – комплекс ремонтно-будівельних робіт з капітального та (або) поточного ремонту, що спрямовані на відновлення, з можливим поліпшенням експлуатаційних показників елементів будинку.

Капітальний ремонт - комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращення планування будівлі і благоустрою території, без зміни будівельних габаритів об'єкта.

Дія даної Програми поширюється на житлові будинки, житлові і нежитлові приміщення, що належать співвласникам багатоквартирних житлових будинків, ОСББ, ЖБК, керуючим компаніям (незалежно від форм власності).

3. Мета програми

Метою програми є:

- покращення фізичного стану житлового фонду міста;

- забезпечення надійної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання;

- створення передумов для проведення ефективних заходів з попередження та недопущення аварійних ситуацій у ліфтовому господарстві міста шляхом своєчасного проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках;

- забезпечення мешканців багатоповерхових житлових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності;

- створення умов для оновлення, удосконалення ліфтового господарства.

Основною метою програми є покращення комфорту проживання мешканців міста шляхом проведення капітального ремонту ліфтів в багатоквартирних житлових будинках на умовах співфінансування.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Програма передбачає заходи з самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження громадських ініціатив для покращення якості життя мешканців Ніжинської міської територіальної громади.

Фінансування робіт здійснюється за рахунок міського бюджету в таких обсягах:

- капітальний ремонт ліфтів не більше 90% від загальної вартості будівельно-монтажних робіт.

Фінансування з експертного обстеження технічного стану ліфтів буде проводитися за рахунок коштів міського бюджету в повному обсязі.

Послуги з нагляду за виконання будівельних робіт (проведення технічного нагляду по об’єкту) оплачуються 100% за рахунок міського бюджету.

В 2023 році необхідно виконати капітальний ремонт 8-ми ліфтів та пройти експертне обстеження технічного стану 25 пасажирських ліфтів в багатоквартирних житлових будинках.

Для отримання фінансової підтримки з міського бюджету на проведення капітального ремонту ліфта в багатоквартирних житлових будинках в т.ч. ОСББ, ЖБК, управителям багатоквартирного будинку, керуючим компаніям (незалежно від форм власності) необхідно:

- виготовити за власні кошти кошторисну документацію та/або ПКД та у встановленому порядку провести її експертизу.

В результаті впровадження Програми підвищиться якісний рівень утримання ліфтів, що в свою чергу, створить умови для покращення комфортного проживання мешканців міста.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, передбачених в бюджеті Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік. Розрахунок вартості завдань визначається щорічно окремими кошторисами в залежності від нагальних потреб. Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації даної Програми становить 2 319 577,75 грн. Джерелом фінансування є міський бюджет.

Дана программа розрахована на 2023 рік.

5. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів

програми та результативні показники

Для часткового розв’язання проблем у 2023 році необхідно виконати  роботи по капітальному ремонту 8-ми ліфтів, орієнтованою вартістю – 2 400 000,00 грн. та пройти експертне обстеження технічного стану 25-ти ліфтів вартістю – 159 577,75 грн.

Фінансування проектів згідно Програми можливе у партнерстві з багатоквартирними житловими будинками, ОСББ, ЖБК та коштами співвласників (власників) багатоквартирних житлових будинків.

Джерелами фінансування заходів Програми є:

- кошти міського бюджету;

- кошти ОСББ (ЖБК);

- кошти співвласників (власників) багатоквартирних житлових будинків.

Показники затрат:

кількість об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів), од.:

- капітальний ремонт ліфтів – 8 шт;

- експертне обстеження технічного стану та позачергового технічного огляду ліфтів –     25 шт.

Показники продукту:

кількість об'єктів житлового фонду , що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), од.:

- капітальний ремонт ліфтів – 8 шт;

- експертне обстеження технічного стану та позачергового технічного огляду ліфтів –     25 шт.

Показники ефективності:

- середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (в розрізі їх видів), тис. грн.:

- капітальний ремонт ліфтів – 300 000,00 грн/шт;

- експертне обстеження технічного стану ліфтів – 6 383,11 грн/шт.

Показники якості:

- питома вага кількості об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів), %:

- капітальний ремонт ліфтів – 100%;

- експертне обстеження технічного стану та позачергового технічного огляду ліфтів – 100%.

Завдання програми:

- створити сприятливі умови для збереження житлового фонду міста;

- провести ремонти ліфтів у місті з залученням коштів мешканців;

- стимулювати активність мешканців у напрямку покращення стану житлового фонду у місті.

5. Організація управління та контроль за ходом реалізації програми

Організація виконання Програми, аналіз та контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів - Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України та у відповідності до етапів Програми.

Учасники (співвиконавці Програми) надають звіт про виконання заходів Програми фінансово-господарському відділу управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально, до 5-го числа місяця, наступного за звітним, відповідно до форми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836.

Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально, до 6-го місяця, наступного за звітним кварталом, надає інформацію про стан виконання Програми фінансовому управлінню міської ради та звітує про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

- Міський голова				                                             Олександр КОДОЛА