|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2023 року

«Міська цільова програма «Фінансова підтримка та розвиток Комунального некомерційного підприємства «Ніжинський міський пологовий будинок» на 2023 рік затверджена рішенням міської ради від 07 грудня 2022 року №3-26/2022р., рішенням міської ради від 20 червня 2023 року №113-31/2023р., рішенням міської ради від 10 серпня 2023 року №23-32/2023.

| 1. | 0217322 |  | Будівництво-1 медичних установ та закладів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 470000,00 |  | 470000,00 |  |  |  | -470000,00 |  | -470000,00 | Спеціальний фонд: кошти будуть використані в наступному періоді поточного року. 19 вересня оголошено торги на підставі виготовленої кошторисної документації. Термін укладення договору не раніше 04 жовтня. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |
| 1 | Забезпечення капітального ремонту, реконструкції та будівництва медичних установ та закладів | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» |  | 470000,00 |  |  |  | Спеціальний фонд кошти будуть використані в наступному періоді поточного року. 19 вересня оголошено торги на підставі виготовленої кошторисної документації. Термін укладення договору не раніше 04 жовтня |

В.о. генерального директора                                                                      Валерій Якуба

Головний бухгалтер                                                                                   Тетяна Філоненко