|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року

«Програма інформатизації діяльності управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради на 2023 рік», рішення Ніжинської  міської ради  VІII скликання від 07.12.2022 року №3-26/2022

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

1 0817520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 130 200,00; ## 81 200,00; 49 000,00; 96 525,10; 70 525,10; 26 000,00; -64 285,10; -41 285,10; -23 000,00; Використання відповідно до фактичних витрат (залишок кошторисних призначень).

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування управління соціального захисту заселення | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2023 року) | ## 30 200,00 |  | ## 30 120,50 |  | Здійснено оплату за: послуги з технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки, постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc»; придбано три засоби КЗІ та три сканери. |
| 2 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування Ніжинського міського центру соціальних служб | Ніжинський міський центр соціальних служб (протягом 2023 року) | ## 17 000,00 | 23 000,00 | ## 8 620,00 |  | Здійснено оплату за: Інтернет за 12 місяців, постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc» |
| 3 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування територіального центру | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2023 року) | ## 34 000,00 | 26 000,00 | 31 784,60 | 26 000,00 | Здійснено оплату за: Інтернет за 12 місяців, надання інформаційних послуг по обслуговуванню комп’ютерної техніки, постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc»; придбано ноутбук, сканер, мережевий фільтр, флеш USB. |

Начальник управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                                    __________                                              ___Валентина КУЛІНІЧ______
                                                                                                  (підпис)                                                                                (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер                                           __________                                               ____Олена МАЧАЧА______ 
                                                                                                                                         (підпис)                                                                         (ініціали та прізвище)