|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання  |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року

 Програма інформатизації діяльності Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2023 рік

рішення Ніжинської міської ради VII скликання від 07 грудня 2022 року №3-26/2022

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0617520  |  |

|  |
| --- |
| Реалізація Національної програми інформатизації  |

 |
|  | КПК |  |  (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 719 874,58 | 719 874,58 | 0,00 | 719 836,07 | 719 836,07 | 0,00 | -38,51 | -38,51 | 0,00 | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Управління освіти 2023 р. | загальний фонд | спеціал. фонд | загальний фонд | спеціал. фонд |
| 1 | Придбання комп’ютерної техніки, комплектуючих, мережевого обладнання | 17 900 | 0,00 | 17 900 | 0,00 | 100%Придбано маршрутизатори, системний блок |
| 2 | Придбання оргтехніки та комплектуючих |  9 800 |  | 9 800 |  | 100%Придбано принтер |
| 3. | Оплата послуг Інтернет | 132 600 |  | 132 600 |  | 100%Отримано послуги Інтернет закладів освіти |
| 4. | Підключення до високошвидкісної мережі Інтернет (монтаж та налаштування мережевого обладнання з метою створення локальної комп’ютерної мережі доступу дот Інтернет)  |  453 496,51 |  | 453 458 |  | 99,99%Здійснено підключення до високошвидкісної мережі Інтернет Гімназії №6, 3, 14, 10,2; підключення до мережі Інтернет сховище БДЮ |
| 5 | Консультаційні послуги по супроводженню програм ( «УКС-Зарплата», АІС "Місцеві бюджети рівня розпорядника" (Logica), постачання примірника та пакетів оновлення (компонент) комп’ютерної програми «М.Е.Doc Модуль «М.Е.Doc Звітність», впровадження та підтримка бухгалтерської програми для, постачання КП «Програмний комплекс «Варта» з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису, програмного комплексу "Курс: Школа", робота з професійним конструктором веб-сайту, заміна хостингу , домену, підключення та обслуговування програмного забезпечення "Єдина школа", «Моя школа») | 106 078,07 |  | 106 078,07 |  | 100% Отримано обслуговування програм «Варта», консультаційні послуги по супроводженню програм «УКС-Зарплата», АІС "Місцеві бюджети рівня розпорядника" (Logica), робота з професійним конструктором веб-сайту, заміна хостингу, програмний комплекс "Курс: Школа" |
| 6 | Всього: | **719 874,58** | **0,00** | **719 836,07** | **0,00** | - |
| КерівникГоловний бухгалтер |  Валентина ГРАДОБИК  Наталія ЖАДЬКО |  |  |