Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2024р.

**«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної**

**громади на 2024-2026 роки»,**

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.02.2024 р. №94-36/2024

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **0217520**  |  | Реалізації національної програми інформатизації(найменування бюджетної програми) |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнуванняз урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього  | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |
| **2 000 000,00** | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 229 044,00 | 229 044,00 | 0,00 | - 1 770 956,00 | - 1 270 956,00 | -500 000,00 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2024 р. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |   | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого Ніжинської міської ради | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, строк дії програми до 31.12.2024 р. | 495 800,00 | 500 000,00 | 75 338,00 | 0,00 | **Загальний фонд-75 338,00грн.:**8 730,00грн.-оплата послуг Інтернет провайдерів;59 636,00 грн.- послуги з розміщення веб-сайту Ніжинської міської ради, підтримкасайту;6 510,00грн.-послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «ІС-ПРО», 462,00грн формування сертифікатів ключів**Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 2 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2024 р. | 21 200,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | **Загальний фонд – 3 000 грн.:**3 000 грн. – послуги Інтернет**Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2024 р. | 756 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | **Загальний фонд-121 000,00 грн.:**121 000,00 грн. - обслуговування мед. програми «Хелсі»**Спеціальний фонд-0,00грн** |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка», строк дії програми до 31.12.2024 р. | 227 000,00 | 0,00 | 29 706,00 |  | 0,00 | **Загальний фонд – 29 706,00 грн.:**Програмне забезпечення ( по заробітній платі)-3 000,00 грн.Оплата послуг Інтернет-2 730,00 грн.Програмне забезпечення (Дебет плюс 12 версія) – 23 976,00 грн.**Спеціальний фонд-0,00грн.** |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Наталія ЄФІМЕНКО

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2024 року

**«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»**,

рішення Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 08 лютого 2024 року №94-36/2024

 (найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1117520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми)2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:  гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 50 000,00 | 50 000,00 | - | 9 613,21 | 9 613,21 | - | -40 386,79 | -40 386,79 | - | Залишок плану буде використано протягом квітня-грудня 2024 року |

 |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 2 | *Технічне забезпечення процесів інформатизації* | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської областіпротягом 2024 року | - |  | - |  |  |
| 3 | *Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища* | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської областіпротягом 2023 року | 50 000,00 |  | 9 613,21 |  | поповнення мережі інтернет ВПФСНіжинМР – 650,00 грн., підключення інтернет (2 школи) КДЮСШ, ДЮСФШ –4 600,00 грн., послуги інтернет 2 390,21 грн., МЦ «Спорт для всіх» – 1 973,00 грн. |

Начальник відділу з питань фізичної

культури та спорту Ніжинської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Павло ГЛУШКО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Людмила КОРНІЄНКО\_\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2024р.

**«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»,**

затверджена 08.02.2024 року, №94-36/2024

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1017520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми)2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:  гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 270 800,00 | 240 800,00 | 30 000,00 | 35 653,00 | 35 653,00 | 0,00 | -235 147,00 | -205 147,00 | -30 000,00- |   |

 |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури;

- розширення сегменту Інтернет за рахунок веб-ресурсів;

- організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет;

- забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності;

- ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки;

- введення системи електронного підпису;

- впровадження систем технічного захисту інформації;

- модернізація локальної мережі.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | *Технічне забезпечення процесів інформатизації* | Управління культури і туризму Ніжинської міської радиі підпорядковані заклади культури | 15 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | *Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища* | Управління культури і туризму Ніжинської міської радиі підпорядковані заклади культури | 225 800,00 | 0 | 35 653,00 | 0 | 12 976,00 грн. – оплата послуг інтернет,3234,00 грн. – сертифікати на КЕП,19 443, 00 грн. – обслуговування програмного забезпечення |

Начальник управління культури і туризму Тетяна БАССАК

Т.в.о. головного бухгалтера Оксана СУШКО